文 成 县 建 设 工 程 施 工 招 标

招 标 文 件

工程名称：  文成县茶产业提升项目-九龙山标准茶园喷滴灌工程

招 标 人:          文成县日省名茶开发有限公司        (盖章)

招标代理机构:    浙江鸿银项目管理有限公司         (盖章)

监督机构：         文成县和平乡公共资源交易中心

一、投标须知前附表

| 项号 |  | 条款号 |  | 内 容 |  | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  | 工程名称 |  | 文成县茶产业提升项目-九龙山标准茶园喷滴灌工程 |  |
| 2 |  | 1.1 |  | 建设地点 |  | 文成县九龙山茶厂 |  |
| 3 |  | 1.1 |  | 建设规模 |  | 本次投资约15万元 |  |
| 4 |  | 1.1 |  | 承包方式 |  | 专业承包 |  |
| 5 |  | 1.1 |  | 质量要求 |  | 合格 |  |
| 6 |  | 2 |  | 招标范围 |  | 市政工程，具体以预算书为准； |  |
| 7 |  | 2.2 |  | 工期要求 |  | 30日历天 |  |
| 8 |  | 3.1 |  | 资金来源 |  | 上级拨款 |  |
| 9 |  | 4.1 |  | 投标人资质等级要求 |  | 资质条件：市政总承包叁级及以上资质。 项目负责人资格：市政专业贰级及以上注册建造师执业资格。 |  |
| 10 |  | 4.2 |  | 资格审查方式 |  | 资格预审（资格符合性审查） |  |
| 11 |  | 13.1 |  | 工程发包价 |  | 本项目预算价为154680元，下浮率3%工程发包价的计算方式=招标预算价*（1-3%），工程发包价为150040元。 |  |
| 12 |  | 15.1 |  | 投标有效期 |  | 60 个工作日（从投标截止之日算起） |  |
| 13 |  | 16.1 |  | 投标担保金额 |  | 人民币3000元整，见投标保证金办理注意事项 |  |
| 14 |  | 7.3 |  | 购领招标文件 |  | 2016年7月1日至2016年7月7日在文成县大峃镇体育场路白云大楼A802室购领招标文件 |  |
| 项号 | 条款号 |  | 内 容 |  | 说明与要求 |  |  |
| 15 | 5.1 |  | 踏勘现场 |  | 自行前往 |  |  |
| 16 | 8.1 |  | 投标人疑问清单 递交 |  | 时间： 2016 年 7月 7日11：30之前（以收到日期为准） 同时提交至邮箱285210325@qq.com |  |  |
| 17 | 8.1 |  | 招标文件 答疑纪要 |  | 时间： 2016 年 7月7日11：30之后（以发出日期为准） |  |  |
| 18 | 17 |  | 投标人的替代方案 |  | 不允许 |  |  |
| 19 | 18.1 |  | 投标文件组成及份数 |  | 投标文件由介绍信、企业营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件、授权委托书、投标函﹙必须提供清晰复印件加盖印章，要有效年检时间，拒收扫描版﹚组成。 |  |  |
| 20 | 20.1 |  | 投标文件提交地点 |  | 收件人：浙江鸿银项目管理有限公司 地点：文成县大峃镇体育场路白云大楼A802室 |  |  |
| 21 | 21.1 |  | 投标文件递交截止时间 |  | 2016年 7月7日下午17时00分(北京时间) |  |  |
| 22 | 24.1 |  | 开 标 |  | 开始时间：2016年7月8日下午15时00分 地点：文成县和平乡公共资源交易中心开标室 |  |  |
| 23 | 31.3 |  | 评标方法 |  | 明标抽签 |  |  |
| 24 | 35 |  | 履约担保金 |  | 履约担保金额：合同价的10%。 |  |  |
| 25 |  |  | 投标保证金额交纳注意事项 |  | 投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金。 投标保证金投标保证金，现场以现金方式提交。招标人在确定中标人后现场统一向未中标人办理退还保证金，中标者不退还投标保证金。 |  |  |
| 26 |  |  | 其他注意事项 |  | 文成县和平乡公共资源交易中心 联系电话：621221 |  |  |
| 27 |  |  | 联系方式 |  | 文成县和平乡公共资源交易中心 联系电话：621221 招标单位：文成县日省名茶开发有限公司 联系人：蔡先生 联系电话：686609 代理单位：浙江鸿银项目管理有限公司 联系人： 林双双 联系电话：0577-59027554 （577554） |  |  |

注：本招标文件中如有与投标须知前附表矛盾的，一律以本“投标须知前附表”为准。

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），通过公开招标方式择优选定承包人。

1.3本工程的招标工作由文成县日省名茶开发有限公司委托浙江鸿银项目管理有限公司组织实施，文成县和平乡公共资源交易中心负责监督。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1投标人应按本须知前附表第15项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

5.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

6.2每延误一天罚500元。累计罚款（但不超过合同总价的2%）。

（二）开标

7.开标

7.1  浙江鸿银项目管理有限公司 按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

7.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，各投标人参加会议的人数不得超过3人。

8.开标程序：

8.1开标由浙江鸿银项目管理有限公司主持，文成县和平乡公共资源交易中心负责监督；

明标抽签按以下程序进行：

（1）由各个投标人在抽签箱里抽取一个编号；该编号即代表该投标人的号码

（2）由招标人代表在抽签箱抽取编号，随即抽取的第一个号码相对应投标人为第一中标候选人，第二个号码相对应的投标人为第二候选人。

（七）合同的授予

32.合同授予

32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。

32.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的招标人可以重新进行抽签确定中标候选人为中标人,依次类推。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，招标人将于3日内向文成县和平乡公共资源交易中心提交招标情况书面报告。

33.2文成县和平乡共资源交易中心自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

34.合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，招标人有权没收投标人投标保证金并取消中标人中标资格。中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目转让（转包）给他人。

35.工程担保

35.1中标人应按本须知前附表第24项规定的金额在合同协议书签署后10天内向招标人提交履约担保。

35.2若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3招标人要求中标人提交履约担保时，招标人按本须知前附表第25项规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。财政资金投资的，招标人提供由财政资金管理部门出具的资金证明。

35.4中标人的履约担保在工程竣工验收合格后全部退回。

建筑施工合同

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

第一条 工程项目

（一）工程地点：

（二）工程内容：

（三）承包方式：  包工包料

第二条 合同价：         元 结算方式：   按实结算

第三条 合同工期

1.双方商定总工期   天。

开工日期：  2016 年   月    日，竣工日期：  2016 年    月      日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。

②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

如未按工期完成工程则做相应处罚：延误一天按罚款100元，直至扣至工程款10%。

第四条 工程质量标准和保修期

- 工程质量标准按国家现行施工规范验收

- 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，

- 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。

第五条 材料设备供应

- 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

- 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条 结算及付款方式

（一）结算方式：             。

（二）工程进度款：工程施工进度至中期时按合同价款支付50%，竣工验收合格后按结算价支付剩余工程款至结算价95%，工程竣工验收合格满一年后，无工程质量问题支付剩余5%。

第七条 责任范围

（一）甲方责任：

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；

2、及时组织工程竣工验收工作；

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

- 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

- 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

- 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

第八条 其它事项

（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；

3、增加或变更内容所需材料必须落实；

（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；

（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失；

（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律

效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

（五）本合同通用条款参照(GF－1999－0201) 通用条款。合同一式两份,双方签字生效各执贰份

（六）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条  本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。

甲方负责人签字：                     乙方负责人签字：

甲方盖章：                           乙方盖章：

签订日期：                           签订日期：

授权委托书（开标时携带）

本授权委托书声明：我      （姓名）系               （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托      （姓名）在2016年  月  日 至2016年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                        工程的投标活动。代理人在代理时间内参加开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。

特此委托。

附：

| 代理人姓名 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 身份证号码 |  |
| 单位 |  | 部门 |  |
| 职务 |  | 联系电话 |  |
| 代理人身份证复印件粘贴处 |  |  |  |

投标单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）：

年    月    日

投 标 函

致：     （业主单位）

1.根据你方招标工程项目为    （项目名称）    招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期      日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价  10  %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“投标申请人投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何意义。

投标单位名称：

法定代表人或其委托代理人：

委托代理人电话号码：

投标日期：