文成县公安局业务技术用房工程

施工监理

招标单位：文成县公安局

代理单位：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

监督单位：文成县公共资源交易管理委员会办公室

目          录

招标公告---------------------------------------------------------------- 3

投标须知前附表------------------------------------------------------------ 4

- 第一部分  工程综合说明	5

1.1工程概况	5

1.2建设依据（计划批文、扩初设计批文、初步设计概算批文等）	5

1.3有关单位和机构	5

1.4 现场条件	5

1.5招标范围	5

1.6 施工质量目标	5

1.7 施工进度计划	5

1.8监理服务期收费基准价和监理服务费	5

1.9监理服务期	5

1.10 监理服务内容和要求（包括但不限于）:	6

第二部分  投标须知	7

2.1工程综合说明	7

2.2招标方式	7

2.3本次招标范围、内容和概况	7

2.4合格的投标人	7

2.5 招标文件	7

2.6招标文件的修改	8

2.7招标文件的效力	8

2.8投标前会议	8

2.9投标书主要内容	8

2.10投标报价	9

2.11投标保证金	9

2.12投标书的编制与递交	9

2.13投标书的效力	10

2.14开标	10

2.15评标	11

2.16决标	11

2.17合同签订（签约）	12

2.18招标结束	12

第三部份  合同条款(略)	13

第四部分  技术说明（略）	18

第五部分  施工图纸及勘察资料	18

第六部分  投标文件部分格式	18

第七部分  建设工程监理招标评标办法	28

一、评标原则	28

二、评标、组织	28

三、评标方法和内容	28

四、评分细则	28

文成县公安局业务技术用房工程施工监理招标公告

1.招标条件

本招标项目文成县公安局业务技术用房工程施工监理已由文发改基【2011】59号批准建设，项目业主为文成县公安局，建设资金来自财政划拨，招标人为文成县公安局。项目已具备招标条件，公开招标。

2.项目概况与招标范围

本工程坐落于文成县大峃镇，监理服务期为施工总承包单位中标工期（420日历天+免费期180日历天），地上总建筑面积：10579m2，地下总面积为5368m2，建筑基底面积为1818.05m2，建筑高度为35.950m，具体的招标范围为工程监理。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具备具有房屋建筑工程专业监理乙级及以上资质，或具备监理综合资质的独立法人。

3.2本次招标要求投标人的项目总监须具备房屋建筑专业的国家级注册监理工程师。投标人必须承诺拟派本工程项目总监在本地区（限文成）无在建工程，同时在建设行业（监理、设计、咨询等单位）其他工程中不担任项目负责人，否则一经查实，取消其中标资格，并按规定给予处罚。

3.3本工程投标人配备的专业监理工程师至少需：土建专业监理工程师1人、安装专业监理工程师1人。

3.4本次招标不接受组成联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1请于2012 年1月19日始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。

4.2招标文件每套售价800元，在开标递交投标文件前必须以现金形式向招标代理机构缴纳。

5.发布公告的媒介

本次招标公告同时在  中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）

6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为  2012 年 2 月14日  14  时  30 分，地点为文成县公共资源交易中心开标室。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.联系方式

招标人：文成县公安局                   招标代理机构：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

地  址：文成县大峃镇                   地  址：    体育场路县老干部局办公楼502

邮  编：325300                         邮  编：        325300

联系人：  林晓峰                       联系人：       吴文斌

电  话：  13968913317                  电  话：       13868691511

传  真：                               传  真：        0577-67834011

8.中心咨询电话：0577- 67816829    67816811

办理交易证按文招管办〔2010〕1号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。

文成县公安局

文成县公共资源交易中心

2012年1月18日

投 标 须 知 前 附 表

| 序号 | 项 目 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  | 文成县公安局业务技术用房工程监理 |
| 2 | 招标编号 |  |  |
| 3 | 建设资金来源 |  | 财政 |
| 4 | 标段 |  | 本工程共一个标段。 |
| 5 | 资格审查 |  | 本工程采用资格后审法 |
| 6 | 投标资格要求 |  | 具有房屋建筑工程专业监理乙级及以上，或具备监理综合资质的独立法人； |
| 7 | 监理业绩要求 |  | 近年来承担过类似工程监理业务，信誉良好。 |
| 8 | 招标答疑 （标前会） |  | 招标人不集中组织答疑会，投标人必须在投标截止时间前 15 天将疑问以不记名形式发邮件至wcdyj@163.com 联系人: 郑先生 联系电话:13868358970：文成县公共资源交易管理委员会办公室督查科电话0577-67816811，邮箱wccjr@126.com |
| 9 | 投标文件份数 |  | 正本 壹 份、副本 伍 份 |
| 10 | 投标担保金额 |  | 人民币 2 万元，在投标截止时间前入账到文成县公共资源交易中心指定账户 |
| 11 | 履约担保金额 |  | 投标人提供的履约担保金额为监理合同价的10% |
| 12 | 投标有效期 |  | 投标书递交后 60 天内有效 |
| 13 | 投标书递交地点 |  | 收件人温州市华夏建设工程招标代理有限公司 地点：文成公共资源交易中心开标室 |
| 14 | 标书递交截止时间 |  | 2012年 2 月 14 日 14 时30 分 |
| 15 | 开 标 |  | 开标时间：2012年 2月14日14时30分 地点：文成公共资源交易中心开标区 |
| 16 | 评 标 办 法 |  | 采用综合评估法（详见招标文件第七部分） |
| 17 | 监理服务费金额 |  | 本工程暂定监理服务费收费基价金额为120.8万元，（详见1.8.4款规定） |
| 18 |  | 招标文件答疑、澄清、修改、补充等文件公布 | 招标人于投标截止时间至少15 日前书面或传真方式向投标人公布 |
| 19 |  | 招标代理服务费 | 本根据计价格【2002】1980号文件按照标准向中标单位收取。各投标单位应把这部分金额考虑到投标报价中。 |

- 第一部分  工程综合说明

1.1工程概况

1.1.1工程名称：文成县公安局业务技术用房工程监理

1.1.2工程地点及周围环境：位于文成县县城。

1.1.3工程规模内容及建设项目估算造价：文成县公安局业务技术用房工程为钢筋混凝土框架结构，主体地上九层（不含设备层），设备层一层，地下一层。地上总建筑面积：10579m2，地下总面积为5368m2，建筑基底面积为1818.05m2，建筑高度为35.950m，本工程总投资5962.77万元。

1.2有关单位和机构

1.2.1 建设单位(业主)：文成县公安局

1.2.2招标代理机构：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

1.2.3设计单位：浙江东华规划建筑园林设计有限公司

1.2.4 施工单位：待定

1.2.5质量监督机构：文成县建筑质量监督站

1.3 现场条件

三通一平已基本完成

1.4招标范围

本工程施工图范围内，以及实施中可能出现的设计修改及额外增加工程的全过程监理。

1.5 施工质量目标

要求达到国家施工验收合格标准，且满足设计及使用功能。

1.6 施工进度计划

施工总工期 420日历天；

1.7监理服务期收费基准价和监理服务费

1.7.1根据《建设工程监理与相关服务收费管理规定》及《建设工程监理与相关服务收费标准》，本工程暂定施工监理服务收费计费额为：5000万元。

（注：本工程因施工工程招标尚未结束，故本施工监理服务收费计费额为暂定，最终施工监理服务收费计费额按本工程的施工承包单位的竣工结算造价为准。）

1.7.2本工程暂定施工监理服务收费基价：根据发改价格[2007]670号和浙价服[2007]126号文件的《建设工程监理与相关服务收费标准》及其附表，采用内插法计算为：120.8万元。

专业调整系数：1.0

工程复杂程度调整系数：1（II级）

高程调整系数：1.0

1.7.3暂定施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数=120.8 万元；

本施工监理服务收费基准价（120.8万元）为暂定，最终施工监理服务收费基准价以本工程施工承包单位的竣工结算造价作为施工监理服务收费计费额按规定计算得出为准。

1.7.4监理服务费：

投标人必须按此规定的施工监理服务收费基准价±20%以内的报价金额作为本次监理投标的投标有效报价。投标人的监理费报价超出此范围的为无效报价，作废标处理。

注：以上此监理服务费（ 120.8万元）为暂定，最终金额按本工程的施工承包单位的结算造价按以上规定计算方法进行调整。

1.8监理服务期

监理服务期为施工总承包单位中标工期（420日历天+免费期180日历天）。

1.9 监理服务内容和要求（包括但不限于）：

1.9.1协助业主审核施工图的设计和概(预)算,参与主持组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

1.9.2参与业主与施工承包单位签订施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促施工承包单位严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督施工承包单位现场施工管理。

1.9.3协助业主做好开工前准备，审批开工报告，复核灰线，经业主同意下达开工令。

1.9.4审批施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

1.9.5审查施工承包单位采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、材料品牌地、质量与数量。督促施工承包单位编制材料的供需计划，协助业主安排甲供材料的供应计划。

1.9.6对施工变更的签证，主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

1.9.7主持召开工程协调会议及综合管线协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

1.9.8检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

1.9.9督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

1.9.10协助业主对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

1.9.11参加审核工程结算，协助业主审核工程造价，努力降低工程费用。

1.9.12及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

1.9.13履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

1.9.14协助业主组织进行交工验收及竣工验收。

1.9.15完成监理规范要求的其他工作内容。

1.9.16派驻本工程的监理机构组织人员要求：总监理工程师（房建专业） 1人，不能兼任本工程其他监理职务，必须常驻工地；房建专业监理工程师  1 名；安装专业监理工程师  1 名；监理员按有关规定要求配置。其中监理工程师、监理员必须专职于本工程，并按投标人在投标书里所配备的监理人员必须实际到位；项目总监月到位天数不少于  24 天，除不可抗力外不得途中调换；专业监理工程师和监理员每月到位天数不少于 27 天。在合同实施过程中，招标人将严格按规定对监理单位的监理专业人员进行实际到位情况的考核，如监理人员未按规定实际到位，招标人将按合同的规定进行处罚。

注：1、监理单位配备的监理力量必须与施工力量相配套，否则作违约处理。

2、中标单位最终配备的监理力量除满足招标文件要求外还必须符合相关监管部门的规定。

3、本工程投标人一旦中标，则项目总监、各专业监理工程师、监理员必须按监理人投标书中填写配备的人员如实到位到岗。招标人将严格按招标文件的规定进行考核,并按规定进行处罚。

为公平，招标人将配置指纹识别打卡机，来进行到位到岗率的考核，承包人的项目部主要人员若未按规定到位到岗，发包人将按招标文件的规定对承包人进行经济处罚或中止施工承包合同。

第二部分  投标须知

2.1工程综合说明

详见第一部分

2.2招标方式

为了加强对文成县公安局业务技术用房工程的管理，提高工程建设水平和工程质量，有效控制工程投资和建设工期，充分发挥投资效益，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，采取  公开  招标方式，按照“公平、公正、科学、择优”的原则选择工程监理单位。

2.3本次招标范围、内容和概况

详见第一部分

2.4合格的投标人

2.4.1具有房屋建筑工程专业监理乙级及以上，或具备监理综合资质的独立法人。

2.4.2 应具有足够的资源和能力来有效地履行合同。

2.5 招标文件

2.5.1 招标文件内容：

（1）投标须知前附表；

（2）本文件第一至第七部分内容；

（3）招标补充文件（如有）。

除上述所列内容外，招标人单位的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.5.2审阅招标文件

投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、条款、规范和图纸，如果投标人的投标文件不能满足招标文件的要求，责任由投标人自负。不符合招标文件实质性要求的投标文件都将有可能被拒绝。

凡获得招标文件者，无论投标与否，均应对招标文件保密。

2.5.3招标文件的澄清

要求澄清招标文件的投标人应在前附表第8项规定时间前一律以无记名方式通过电子邮件（Email:wcdyj@163.com.）方式提问，要求招标人提出澄清。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标截止日期前附表第18项规定时间前，通过书面或传真予以答复和澄清，投标人须予以盖章回复。澄清纪要、修改及补充的内容作为招标文件或资格审查文件的组成部分，具有约束作用。

2.6招标文件的修改

2.6.1招标人在投标截止日前的任何时间，可因任何原因，对招标文件进行修改。这种修改可能是招标人主动做出的，也可能是为了解答投标人要求澄清的问题而做出的。

2.6.2修改书将通过网站公布形式统一发布。

2.6.3为了给投标人合理的时间，使他们在准备投标文件时把修改书考虑进去，招标人可以按规定酌情延长递交投标书的截止时间。

2.7招标文件的效力

招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签订监理合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，将可能被拒绝或以无效标处理。

2.8投标前会议

2.8.1招标人不专门组织标前会议和踏勘项目现场活动，投标人认为确有必要的可自行踏勘项目现场，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。

2.8.2投标人下载招标文件后，可在前附表第6项规定的时间内将有关的疑问以无记名方式通过电子邮件（Email:wcdyj@163.com）方式提问。

2.8.3所有问题和答复作为招标补充文件通过网站公布形式提供给所有获得招标文件的投标人，投标人须予以盖章回复。

2.9投标书主要内容

投标文件由投标文件商务部分（含资信业绩及能力）、技术部分、资格审查文件和资信评分相关资料原件四部分组成。

监理单位应按下列名称、顺序、格式，并依据“投标人须知”的要求编列投标文件：

一、商务部分（含资信业绩及能力）主要包括下列内容：

(1)企业概况

(2)企业监理过类似工程的合同一览表

(3)总监理工程师监理过的工程一览表；

(4)法定代表人资格证明书（详见格式）

(5)授权委托书（详见格式）

(6)总监理工程师授权书（详见格式）

(7)投标书（详见格式）

(8)承诺书（详见格式）

(9)资信业绩及能力:包括评分所需的岗位证书、职称证书、业绩资料、获奖证明及有关资料的复印件。

二、技术部分主要包括下列内容：

a、监理工作概况；

b、监理工作内容和依据；

c、控制工程合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施；

d、监理工作计划；

e、监理人员工作守则；

f、对工程施工的难点、要点和关键部分的阐明及监理实施意见；

g、对本工程的其他建议、要求和承诺；

h、派驻本工程监理人员汇总表；

i、投入本工程办公检测仪器、设备汇总表（详见格式）

三、资格后审文件部分主要包括以下内容：

（1）投标人提交投标资料原件清单表；

（2）投标人基本情况表；

（3）投标人《法人营业执照》、《企业资质证书》副本原件及复印件；

（4）投标人为外省企业的需提供进省备案原件及复印件；

（5）派驻本工程监理人员汇总表（详见格式）；

（6）项目总监、各专业监理工程师证书原件及复印件；

（7）招标文件要求提供的其它资料。

以上资格审查要求提供的原件资料与资格后审文件密封在同一个密封袋内。

四、资信评分相关资料原件

1、投标人必须提供涉及评分所需的岗位证书、职称证书、业绩资料、获奖证明及有关资料的原件，原件随投标文件一起送达，评标结束后退还投标人。评分时以原件为依据。

2、资料原件投标人应另袋单独包装在一个密封袋内，并提供盖好投标人单位公章的资料原件明细清单一式2份（一份粘贴在密封袋的外包装上，一份放在密封袋内）。

2.10投标报价

2.10.1投标人应按前附表第17项规定监理服务费金额进行投标报价，且不得更改，否则作废标处理。

2.10.2  监理费报价包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

2.10.3由于监理单位原因造成监理工作量增加或监理服务期延长，监理费不予调整。

2.10.4因非监理人原因造成工期延期超过约定监理服务期的委托人支付监理人额外监理费（支付监理费=延期工作日数×合同报酬/监理服务期日数）。

2.10.5本工程监理费按暂估工程施工合同价5000万元进行监理费测算，如遇施工竣工结算造价调整时，监理费也按规定作相应调整。

2.11投标保证金

2.11.1投标人应在规定时间前提交  按前附表第10项规定金额  的投标保证金，提交方法见本招标文件附件一，否则不予受理。

2.11.2对于未能按要求提交保证金的投标文件，招标人可以视为不响应投标而予以拒绝。

2.11.3未中标的投标人的保证金将在其退回施工图及其它资料后尽快清退，最迟不超过招标人与中标人签订合同后五个工作日。

2.11.4中标人的投标保证金，在签约并按要求提供履约保证金后，予以退还。

2.11.5如有下列情况之一，将没收投标保证金：

2.11.5.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

2.11.5.2中标人未能在规定期限内签署合同或未能提供所要求的履约担保。

2.12投标书的编制与递交2.12.1技术标编制要求：

（1）技术标正本封面应署有单位名称，并加盖单位公章，同时有法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章等；技术标正本单独装订密封，其余5份技术标副本以暗标形式编制；

（2）在技术标副本中不得出现任何有关投标人署名、盖章、签名、标记等显示投标人信息，而使他人能知晓其是哪个投标人的内容，否则作废标处理。

（3）投标文件技术标副本中如需出现监理人员等姓名或单位名称的，应以英文字母A、B、C、D、E……代替。但在技术标正本中需一一对应，并注明监理人员的真实姓名（同时在姓名栏中须注明A、B、C、D、E……）或单位名称，否则作废标处理。同时技术标副本中也不能出现监理人员人任何证书和证件的证书号、证件号、注册号、身份证号等情况，否则作废标处理。

（4）涉及技术标评分所需的岗位证书、职称证书及有关资信资料的复印件只与技术标正本装订一起，否则作废标处理。

（5）技术标副本中不能出现具体监理业绩工程（除本工程外）的工程名称、地点、地址和人员姓名等情况，否则作废标处理；技术标副本中也不能出现具体监理业绩工程（除本工程外）业主、设计和施工单位的名称、地点、地址和人员姓名等情况，否则作废标处理。

（6）技术标副本须采用白色A4纸打印，文字格式大小采用宋体四号字（附图和附表除外），文字不得加黑、加粗、加斜体和加有色底纹等特别标记，否则作废标处理；技术标副本中也不能标注页眉、页脚和页码，否则作废标处理。

（7）技术标副本中文字的行距采用“固定值 18磅”（附图和附表除外），否则作废标处理。

（8）技术标（包括副本）采用胶装形式，否则作废标处理；

（9）投标人的技术标副本封面采用白色A4纸，不得在副本封面上做任何标志标记（包括在封面上也不得出现“副本”或“技术标”字样），否则作废标处理；

2.12.2投标书应按招标文件的规定和要求进行编制，并采用胶装形式整理装订成册一式 陆 份。在投标书（技术标副本除外）封面上清楚标明“正本”或“副本”，其中正本壹份，副本 伍 份，并注明“正本”、“副本”字样（正、副本如有差异，以正本为准）。投标文件的正本和副本均需A4纸打印，不得使用手写体书写（除签名和附图外），字迹应清晰易于辨认。

2.12.3 投标书（技术标副本除外）经法定代表人或授权代表人签字（盖章）确认并加盖公章后，将商务标、技术标正本、5份技术标副本、资格审查文件分别装订成册，并分别装入4个密封包封里，将相关资料原件装入另一个密封袋里。在密封袋的封皮表面写明招标人和投标人名称、地址和工程名称，并在封口封条处由法定代表人或委托代理人签字（或盖章）和加盖公章，并在密封包装外注明是哪一类标函（商务标、技术标正本、技术标副本、资格审查文件、相关资料原件）。

2.12.4 投标人应派专人按投标须知前附表中所规定的时间将投标书送达投标须知前附表中所规定的地点。凡超过投标截止时间送达的投标书招标人将不予受理，并按无效标进行处理。

2.13投标书的效力

2.13.1 投标书自递交之日起 60 天内有效（中标签约者，有效期随合同）。在此有效期内，投标书中的全部承诺和条款对投标人具有约束力。投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款（即使是不该发生的差错），更不得撤回投标书。否则按违约处理，招标人可立即扣罚投标保证金，并取消投标或中标资格。

2.13.2在投标截止时间前投标人可对已递交的投标书进行适当修改和补充，投标书的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位印章和法定代表人或其全权代表印章（签字），递交至投标须知前附表所指定地点。投标截止后递交的补充修改或声明一概不予受理。

2.14开标

2.14.1招标人将按投标须知前附表中所规定的时间和地点进行公开开标。开标会由招标人主持，当众拆封投标书，宣读投标书中的主要内容。投标人的法定代表人或授权代表及交易员必须随带身份证，委托代理人应随带参加开标会议的授权委托书，并对投标书的密封情况和开标结果进行确认。

2.14.2开标后，由招标人按照有关规定组建的评标委员会，对所有投标书的内容进行符合性审核，凡不符合招标文件的有关规定或不响应招标文件实质性内容的投标书，将予以拒绝，不进入评标范围。并且不允许投标人通过修改或撤消投标书中不符合要求的内容，使之成为具有响应性或符合要求的投标。

2.14.3开标会议由招标人主持

(1)投标人及有关人员签到；

(2) 招标人宣布开标会议开始，介绍到会人员，并宣布开标会如下纪律；

a、场内严禁吸烟；

b、凡与开标无关人员不得进入开标会场；

c、参加会议的所有人员应关闭寻呼机、手机等，开标期间不得高声喧哗；

d、投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主持人同意不得在场内随意走动。

(3)校验投标人标书递交时间及标书密封情况；投标文件有下列情形之一的，应当场宣布为废标：

a、逾期送达的或未送达指定地点的；

b、未按招标文件要求密封的；

(4)投标人的法定代表人或其委托代理人及交易员进行到场验证，并核查投标人投标保证金交纳票据；

(5) 评标小组先对投标人的技术标进行评审

(6)主持人宣布技术标评审结果和得分情况；

(7)启封投标人商务标(含资信业绩及能力)标书，宣读投标报价及其他主要内容，投标人签字确认；

(8) 评标小组评商务标

(9) 宣布商务标评审结果和综合得分情况，宣布本工程中标候选人；

2.15评标

2.15.1评标委员会在审核和审阅投标书的过程中，对需进一步澄清、明确的技术、资信、管理和报价等问题，可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、补正和说明。如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

2.15.2投标人可对评标委员会提出的问题做出澄清和答复，但不得借以修改投标书中的实质性内容。其记录经签字，作为投标书的补充，对投标单位具有约束力。

2.15.3评标采用综合评估法。评标委员会按照客观、公正、科学、择优的原则，根据招标文件确定的评标标准、办法以监理大纲、项目监理机构、人员构成、业务技术水平、监测设备、企业资质情况和业绩等多个因素为评价指标，并将各指标量化记分。

2.15.4评标委员会成员按规定的评标办法进行打分后，将各部分分值相加得到最终评分，然后将各评标委员会成员评定的最终评分去掉一个最高分和一个最低分，取余下分数的平均分即为投标单位的最终得分值。

2.15.5凡超出招标文件规定的，在评标时将不予考虑。

2.16决标

2.16.1根据评标委员会评议，评分结果得分最高的单位即被定为中标候选人，报送招标投标管理机构备案后，向中标人发放中标通知书并通知未中标人。

2.16.2招标人对决标结果不负责解释，也不保证最低报价者中标。

2.16.3在招投标过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消投标或中标资格。

2.17合同签订（签约）

2.17.1签订监理合同：

（1）评标结束后，招标人将签发中标通知书，中标通知书及评标中的所有文件、资料等均为签定合同的依据。

（2）中标人自接到中标通知书起 30 天内，应与招标人签订本工程监理合同。监理合同必须根据国家有关经济合同法、省、市工程监理有关条例及招标文件、投标书的要求、承诺及中标结果签订。投标人若不遵守招标文件和投标书的要约、承诺而拒签合同，招标人可取消其中标权，扣罚全部投标保证金，给招标人造成损失的还应承担赔偿责任。

（3）中标人应按照合同约定履行义务,完成中标项目的监理,不得将中标项目转让(转包)给他人。

2.17.2合同经招标人和中标人法定代表人或双方授权代理人签字后生效。

2.17.3签署监理委托合同协议书7天内，中标人应按合同规定向招标人提交履约保证金。

2.18招标结束

2.18.1中标人与招标人签订工程监理承包合同并按规定交纳了履约保证金后即为招标结束。

2.18.2未中标的投标人的保证金将在其退回施工图及其它资料后尽快清退，最迟不超过招标人与中标人签订合同后五个工作日，如有损坏、遗失图纸资料的，按 50元/张赔偿。

2.18.3 招标人与中标人签订工程监理委托合同后 5 个工作日内，应当退还未中标人的投标保证金（不计息）。（在投标过程中所发生的一切费用，均由投标人自行承担，投标书恕不退还。）

2.18.4 中标人的投标保证金在签订工程委托监理合同，并按规定交纳了履约担保后退还。

2.18.5合同协议书签署之前，中标人应按本招标文件规定的金额向招标人提交履约担保，待施工工程竣工验收通过后一周内退还。如果中标人不能按本款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三部份  合同条款

合同格式参照建设部、国家工商局联合颁布的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF——2000——0202）

（第一部分） 建设工程委托监理合同

委托人 与监理人 经双方协商一致，签订本合同。

一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

工程名称：

工程地点：

工程规模：

总投资：

二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

三、下列文件均为本合同的组成部分：

①监理投标书或中标通知书；

②本合同标准条件：

③本合同专用条件；

④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种，向监理人支付报酬。

本合同自--年--月--日开始实施，至--年--月--日完成。

本合同一式--份，具有同等法律效力，双方各执--份。

委托人：（签章）　　　 监理人：（签章）

住所：　　　　　　 住所：

法定代表人：（签章）　　 法定代表人：（签章）

开户银行：　　　　 开户银行：

账号：　　　　　　 账号：

邮编：　　　　　　 邮编：

电话：　　　　　　 电话：

本合同签订于：____年__月__日

（第二部分） 标准条件

（略）

（第三部分）  专用条款

第二条本合同使用的法律及监理依据：

1、国家、地方现行的工程施工规范及质量验评标准；

2、本工程设计图纸及有关的设计条件；

3、与施工承包单位签订的施工合同及有关协议；

4、工程建设监理规定；

第四条  监理范围和监理工作内容：

监理范围：文成县公安局综合业务技术用房工程监理以及其它相应的附属工程；

监理工作内容：负责本工程的质量、进度、安全、文明和投资的控制，组织协调、合同管理等工作。

第九条  外部条件包括：

1、具备政府各部门的有关工程的批文、批件及许可证；

2、工程建设现场的所有外层外部关系，诸如：规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、城管、交警等部门，应由委托人负责协调，以满足工程施工和开展监理工作所需提供的外部条件；

3、涉及工程建设现场的外层关系（设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等）由监理机构负责组织协调或共同负责。

第十条  委托人应提供的工程资料及提供时间；

1、一套设计图纸、一套地质勘察报告；

2、本工程施工招标书，投标文件及施工合同；

3、本工程的工程量清单。

上述资料在工程开工前七天内提供给监理单位。

第十一条 委托人应在10天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为                ；

第十五条  生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均有监理单位自备，其费用计入监理费报价中。

第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供  /   名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 /   名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条  监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理费报酬总数（扣税）]:

赔偿金=直接经济损失*报酬比率（扣除税金）

第三十九条   委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额、支付监理人的报酬；

1、监理费的结算方式：

最终监理费：按施工承包单位的经审计单位审核确认的工程施工竣工结算造价作为施工监理服务收费计费额，按“发改价格[2007]670号”和“浙价服[2007]126号”文件规定的《建设工程监理与相关服务收费标准》及其附表，并采用内插法计算得出的最终施工监理服务收费基准价乘以下浮率（投标价/基准价）计算得出。

2、监理费的支付方式

2.1暂按工程施工单位中标合同价         万元，按以上标准调整的监理服务费收费，即监理服务费暂定价为：         万元，作为工程支付的依据。

2.2监理费的支付

监理费用具体支付办法如下：

施工工程开工，且主要监理人员到场后 7日内预付给监理人总监理费用的10％，然后按施工进度情况支付监理费。

进度款：施工工程实际完成工程量的20%时支付至监理合同价的20%，施工工程实际完成工程量的50%时支付至监理合同价的50%，施工工程实际完成工程量的80%时支付至监理合同价的80%；施工工程竣工验收合格后支付至合同价的90%；施工单位审计结算并经审定和监理服务期结束后支付余下的监理费（此处监理费是按经审计单位审核确认的施工结算造价为计费额并按规定计算得出）。

因非监理人原因造成工期延期超过约定监理服务期的委托人支付监理人额外监理费（支付监理费=延期工作日数×合同报酬/监理服务期日数）。

第四十五条 奖励办法：无

第四十九条  本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决、协商不成的按下列第（二）   种方式解决；

（一）提交仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第五十四条  监理人在投标时承诺的监理工程师及驻现场监理机构的人员和主要检测设备必须按工程进度及时到位，监理人员必须在岗，不得擅自更换。总监理工程师月到位率低于投标时的承诺，或监理人员发生违纪违法等严重失职行为的，或工程出现重大事故的，或委托人要求更换有失职行为（如施工方不按技术规范施工而监理人员不予阻止）的监理人员，监理人不予合作的，委托人有权解除合同并没收全部履约保证金，同时监理人赔偿委托人由此造成的全部损失；总监理工程师或其他监理人员月到位天数达不到投标书承诺，每人每天按规定扣除监理费。如监理人员擅自更换的，每人次扣除监理费  5000  元。监理人擅自解除本合同或者停止履行监理职责的，或者本工程验收不合格的，则委托人有权没收全部履约保证金。

附加协议条款：

一、监理人未完成委托人委托的监理业务，应酌情扣减监理费。若由于监理人的错误或过失，给委托人造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成损失的程度，承担赔偿责任。其赔偿金总额不超过监理费总价(扣除税金)。

二、监理人应安排专职造价人员负责本工程的投资管理工作。

三、监理人应按合同中拟定的经委托人认可的人员名单派监理人员到位上岗。除非委托人另有要求或其它特殊原因，监理人不得以任何理由在人员进场过程中调换总监和专业监理工程师等主要监理人员。否则将被视为监理人违约，根据人员调换程度，委托人可以扣除监理人的部分或全部履约担保的违约金，直至单方面中止本监理合同。

若因特殊情况或实际需要必须调换者，监理人必须事先向委托人提供以下材料并取得委托人的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场：

a、书面请示报告；

b、替换人的技术职称证书、监理岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

当替换人的职称、资质和工作经历满足招标文件要求或委托人认为可以接受时，委托人可以给予批准。

四、监理人员的调换不得超过以下比例：主要监理人员不得超过20％、监理员不得超过30％。否则将被视为监理人违约，委托人可没收其部分或全部履约担保，直至单方面中止本监理合同。

五、未经委托人同意，监理人擅自更换监理人员时，将被视为监理人违约。情节严重的，委托人将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面中止本监理合同。

六、在监理工作范围内，监理人应对其工作人员进行安全教育并实行人身意外事故保险。监理人员的任何损伤与委托人无涉。

七、总监理工程师、专业监理工程师的月到位天数不得少于投标书的承诺，实际到位天数每少一天，总监理工程师按2000元/人.天扣罚，专业监理工程师、监理员按1000元/人.天扣罚。上述所支付款项（金额）在支付监理费时扣除。

八、总监理工程师和专业工程师不能同时离岗。离开 本县 要向业主请假，否则视同离岗。

九、加强工程投资管理工作

1、监理单位应把好工程计量、签证关；加强对现场提交的计量、索赔等资料（如形象进度、验收报告、单价分析、工程变更、签证等）的真实性、有效性的检查、核实，保证送达业主的计量、索赔资料的真实、齐全、有效。

2、监理单位应把好工程月度产值计量关；监理工程师应对施工承包单位提交的工程量计算表要根据图纸逐一认真核查。计量的项目必须按技术规范和业主批准的施工图纸有关要求和规定完成全部工作。计量工作中，应根据施工合同、施工定额、计价办法等，逐一确定工程量的计算规则是否合乎标准，是否有重报的现象，确认其工程量的申报是否有效、合格。

3、监理单位应把好工程调整预算及竣工决算审核关；应认真组织工程造价人员严格按照合同原则对施工承包单位沿用的单价尤其是新增项目综合单价进行仔细审核，建立相应的单价、合价台帐，对材料、设备的质量严格把关，对“选材定价”特别是对无信息价及特殊、专业性的材料的选定及价格应提出意见，并根据需要，参与其选厂定价。要认真审核清单内的项目单价、合价，对于清单外的项目单价更要严格审查，并按规范重新计算复核。

4、监理人在监理过程中应发挥主观能动性，在满足工程质量和进度的前提下提出合理化建议，节约工程投资。

5、监理单位在月度工程量产值审核、工程联系单签证、工程变更预算审核以及工程竣工决算审核过程中，未能按甲方时间进度要求及时完成审核工作的；对于施工单位上报的工程月度工程量产值中存在的虚报、瞒报行为未能及时发现及纠正，可能造成建设资金流失的；对于工程变更预算及竣工决算中清单栏目单处、单项造价在壹万元及以上的工程量甩项费用或变更后应扣减费用，明显因工作粗疏未能及时予以核减的；对于工程变更预算，初审误差率大于15%的；对于施工方上报的联系单以及工程竣工决算资料（包括竣工图等）中出现的较明显事实不符未能及时发现及纠正的，一经查实一次，扣除合同价的10%。

十、 违约责任

1、监理人未能在合同约定的期限内提交各项监理资料，每逾期一日，向委托人支付500元违约金，累计不超过监理合同价的5%。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失，逾期 15 日以上，委托人有权解除合同并保留进一步追究监理人法律责任的权利；

2、 除提交监理资料外，监理人怠于履行合同约定的其他监理工作，向委托人支付违约金每次1000元，累计不超过20000元。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失；

3、 监理人或监理工程师与第三人串通损害委托人利益的，向委托人支付违约金每次10000元。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失并保留进一步追究监理人法律责任的权利；

4、总监理工程师或项目部监理人员到岗率不足，视作违约，监理人应对有此造成的质量问题和工期延误承担监理违约责任，监理服务期延长不予调整监理费。

5、监理人违约造成委托人损失的，赔偿损失范围包括但不限于因监理人违约致使委托人向第三人承担违约责任、增加的投资成本、另行委托监理单位增加的费用、委托人为实现法律救济发生的律师费、诉讼费（仲裁费）等。

6、监理人应督促检查施工单位是否严格按施工操作规程作业，如施工单位出现严重违反施工操作规程，而出现重大伤亡事故的，每出现一次扣罚监理人20000元。

7、非招标人和不可抗力原因，而施工单位和监理单位对进度控制不严造成未如期完工的，每延误一天扣罚监理人1000元。

8、委托人有权从应付监理费中扣除监理人应承担的违约金、损失赔偿款。

十一条、监理单位委派的工程师

姓名：                       职务:       总监

发包人委托的职权:  按监理合同范围，包括发布开工令、审批施工组织设计和施工方案、审核工程量和工程的变更、签发工程款支付凭证、提出监理建议和履行合同规定的其它权力等。

需要取得发包人批准才能行使的职权：  按监理合同范围，包括（1）涉及全局工程进度的工程暂停；（2）设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化；（3）索赔的支付；（4）涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指标等。

第四部分  技术说明（略）

第五部分  施工图纸及勘察资料

（另提供）

第六部分  投标文件部分格式

一、商务部分：（附后）

二、技术部分：（附后）

三、资格后审文件：（附后）

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：

系                                 的法定代表人。为委托监理的工程，签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：               （盖公章）

日期：        年       月       日

授 权 委 托 书

__________________________：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表（签字或盖章）：

电话：

年     月     日

投  标  书

致：   （招  标  人  名  称）

1、我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为            的  文成县公安局业务技术用房工程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。本工程监理费报价为人民币               元，负责本工程的总监是               、监理人数为         人，监理服务期为            日历天，施工质量控制目标为           。

2、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标，并理解贵方不一定接受最低标价的投标，对决标结果也没有解释义务。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金或银行保函，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该投标书格式为投标书的组成部分。

5、本投标书自递交你方之日起      天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为监理合同文件组成部分。

投标单位（章）：         法定代表或授权代表（签字或盖章）：

联系人：                联系地址：

电话：                  邮编：

开户银行：              账号：

年     月    日

总监理工程师授权书

：

我以                           （公司名称）法定代表人的身份授权               （姓名）、身份证号                   ，为本工程的项目总监理工程师，中标后代表公司全权负责本工程的监理工作，并处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

投标单位（章）：

法定代表（签字或盖章）：

电   话：

年     月     日

承 诺 书

致：   （招 标  人  名  称）

如中标，参与                         工程的施工监理，我公司将派具有类似监理经验的            （填写项目总监名称、监理资格证书编号）为本工程的项目总监，并保证项目总监每月到位天数不少于      天，到位率达到     %；专业监理工程师和监理员每月到位天数不少于     天，每月到位天数以发包人每月的考核为主。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日             期：    年     月    日

企业监理过类似工程监理合同一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开竣工日期 |  |  | 监理服务费 |  |
| 项目总监理工程师 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 结构形式 |  |  |  |  |
| 受奖罚情况 |  |  |  |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

派驻本工程监理人员汇总表

工程名称：

| 姓 名 | 本工程拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专 业 |  | 专业年限 | 职称 | 监理工程师证书号 | 监理培训证书号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：列入本表人员如要更换，需经业主单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

总监理工程师监理过或目前正在监理的工程一览表

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  |  |  |  |
| 工程规模 |  |  |  |  |
| 工程等级 |  |  | 工程造价 |  |
| 开工日期 |  |  | （预计）完工时间 |  |
| 结构形式 |  |  | 监理人员总数 |  |
| 监理主要内容： |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 业 主 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  |
|  | 联 系 人 |  |  |  |
|  | 联系电话 |  |  |  |
|  | 传真号码 |  |  |  |

投入本工程检测仪器、设备汇总表

招标人名称：

工程名称：

| 序号 | 仪器、设备名称 | 规 格 型 号 | 数量 | 使用情况 | 投入时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 第七部分  建设工程监理招标评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》、建设部《工程建设监理规定》等有关规定，为规范监理招标的评标工作，特制定本办法。

## 一、评标原则

评标、决标应遵循公开、公平、公正、择优的原则推荐备选中标人和选择中标人。

## 二、评标、组织

评标工作由招标人按有关规定组建的评标委员会负责。其成员不少于五人，其中人员均从评标专家库中随机选聘。

评标委员会负责人由评标委员会成员推举产生或者由招标人确定。

评标全过程接受文成县公共资源交易管理委员会办公室指导监督。

## 三、评标方法和内容

评标采用百分制综合评标法。

开标后，评标委员会首先对投标人资格进行审查，对资格审查通过的投标人投标书进行符合性审查。凡投标书中的实质性内容不响应招标文件的要求或格式严重不符合招标文件规定的，经评标委员会认定，作为无效投标，予以废除。

（一）资格审查中存在以下情况之一的，资格审查不予通过，予以废标，其投标资格被取消，不再进行下一步评审，不得推荐为中标候选人。

1、投标人不满足招标文件载明的企业资质、项目总监资格、专业监理人员等条件和标准的；

（1）企业法人营业执照（副本）、资质证书（副本）过期，或投标人名称与营业执照、资质证书不一致的；

（2）企业停止市场活动，或处于被责令停业，或者投标资格被取消；

（3）企业资质不符合招标要求；

（4）项目总监停止市场活动；

（5）项目总监理工程师证书（原件）资质等级、类别未满足招标公告的要求；监理工程师证书（原件）的注册单位与投标人名称不一致；

（6）未按要求配备专业监理工程师的；

（7）项目总监为国家机关在职人员的。

2、投标人未按照招标文件的要求提交投标保证金的；

3、被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的；

4、为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

5、投标人为外省企业的未提供进省备案原件及复印件的；

6、未按招标公告要求提供项目总监和监理工程师证书原件的；

7、项目管理班子配备不能满足招标文件要求的；

8、投标人法定代表人或其委托代理人都未参加开标会议的；

9、投标文件未按期送达；

10、所提供的资料有弄虚作假的；

11、不符合资格审查条件的其他情形。

（二）投标文件符合性审查中投标书有下列情况之一者，投标书无效：

(1) 投标文件包封袋未按规定密封的，或未按规定签字和盖章的；

（2）投标文件未按要求装订或标记的；

(3) 投标文件（技术标副本除外）上未按要求加盖公章或法人代表人（或其委托代理人）未按要求签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章未提供有效的“授权委托书”原件的；

(4) 监理费报价不按招标文件规定报价的;

(5) 投标文件未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

(6) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，且未声明哪份有效的；

(7) 项目管理班子配备不能满足招标文件要求的；

(8) 投标文件存在涂改或行间插字等修改处没有投标文件签字人签字证明并加盖单位公章的；

(9) 监理服务期未满足招标文件要求的；

（10）工程质量目标、安全目标未满足招标文件要求的；

（11）发现投标文件有以他人名义投标、串通投标等嫌疑的（须评标委员会成员一致同意后方可按废标处理）；

（12）更换已通过资格审查的项目总监；

（13）投标文件未按招标文件第2.12.1款要求编制的；

(14)投标文件中提供的资料有弄虚作假的。

(15)不符合法律法规规定或未满足招标文件实质性要求的其他事项或附有招标人不能接受的条件。

（三）评标委员会对所有有效的投标书及投标人按以下三部分内容分别进行分析评分。

- 资信业绩及能力  25分

主要根据投标资料对投标人及拟派总监的能力和业绩进行评分，此项由评标委员会全体成员对照评分细则和评标资料，经充分分析、研究后，按规定进行评分。

2、监理组织、措施、手段  12——75分

在认真审阅、分析投标书及监理大纲主要内容的基础上，按照评分细则的要求和规定由各评分专家自行判定评分。

3、商务评审

本工程监理服务基准报价为120.8万元，投标人本次招标的投标浮动幅度值的上限为+20%，下限为-20%，超出此范围的为废标。投标人的监理费报价与此规定不一致的为无效报价，作废标处理。

## 四、评分细则

1、资信业绩及能力25分

1）拟派项目总监以总监身份负责过类似工程每1个得1分，最高3分。

注：有效证明材料为中标通知书或监理合同；类似工程指已完成单个合同总建筑面积20000㎡及以上的民用建筑（但不包括单独装修工程）。

2）拟派项目总监获得监理工程师岗位资格3年以上的得2分；5年以上的得4分，其他不得分。（有效证明材料为监理工程师执业资格证书。）

3）拟派项目总监高级职称3年以上的得4分、高级职称3年以下的得2分，中级职称得1分。

4）拟派项目总监近三年以来监理的房屋建筑项目获省级及以上质量奖的1个得3分，获地（市）级及以上质量奖的1个得1分，最高得3分。（有效证明材料为下列之一： 1.获奖证书 2. 获奖文件。）

5）拟派项目总监近三年以来获得地（市）级以上优秀总监的加3分，没有的不加分, 最高得3分。（有效证明材料为下列之一： 1.获奖证书 2.获奖文件。）。

6）监理企业三年内（招标前三个年度）未受处罚或曝光的得2分；两年内未受处罚或曝光的得1分；一年内未受处罚或曝光的不加分；

7）监理企业近三年以来监理的房屋建筑项目获省级及以上质量奖的1个得3分，获地（市）级及以上质量奖的1个得1分，最高得3分。（有效证明材料为下列之一： 1.获奖证书 2. 获奖文件。）

8）监理企业近三年度获得地（市）级及以上优秀企业的加3分，没有的不加分, 最高得3分。（有效证明材料为下列之一： 1.获奖证书 2.获奖文件。）。

备注：所有评审得分项目以证明材料原件为准，不提供原件不得分。

2、监理组织、措施、手段12——75分

1）监理大纲的内容是否全面。1——5分

按照招标书要求内容全面的进行了阐述，对本工程的各分项工程，从准备、实施、竣工到保修的每一道工序都能较详尽的阐述监理工作计划采取的手段、方法、措施和作用。

一般情况的得1分；较好的得2.1-4分；细致详尽的得4.1-5分。

２）监理大纲中对相关协调管理职能是否明确。  1——3分

一般情况的得1分；较好的得2分；细致详尽的得3分。

３）项目监理、总监代表、监理工程师、监理员的权利和责任是否明确。 1——3分

一般情况的得1分；较好的得2分；细致详尽的得3分。

４）监理力量的投入是否能满足工程的需要。2——5分

基本分2分，驻地监理人员年富力强，有50%监理人员具有中级（含中级）以上职称加3分。

5）监理人员的专业配置是否符合工程需要。 0——4分

根据本项目分项专业需要，驻场监理人员中，专业配备基本符合的得2分，完全符合的得4分。（专业有建筑、给排水、电气、市政等）

6）质量控制的保证措施手段是否科学、可靠。 1——10分

对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的质量控制措施、方法。质量控制计划与实际质量产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析、评分。

一般情况的得1-6分；较好的得6.1-8分；细致详尽的得8.1-10分。

７）检测仪器和工具是否能满足工程要求。1——8分

根据所提供的工程检测仪器和工具的完整性，一般情况的得1-3分；较完整的得3.1-7分；很完整的得7.1-8分。

8）施工进度控制手段是否细致详尽。1——7分

对各分项工程，从准备、实施、竣工到项目的保修阶段的每一道工序，监理所采取的进度控制措施、方法。进度控制计划与实际进度产生较大差距时，从措施的可行和效果上进行分析、评分。

一般情况的得1-3.5分；较好的得3.6-6分；细致详尽的得6.1-7分。

9）投资控制方法是否合理、可行。1——5分

监理所采取的投资控制措施、方法的合理性。一般情况的得1-3分；较好的得3.1-4分；细致详尽的得4.1-5分。

10）现场安全、文明施工的管理措施是否全面。1——10分

一般情况的得1-6分；较好的得6.1-8分；细致详尽的得8.1-10分。

11）对工程施工的难点、要点和关键部分是否阐明及监理实施意见的可行性。2—10分

a、内容全面性，一般情况的得1-2分；较好的得2.1-4分；细致详尽的得4.1-5分。

b、监理实施意见的可行性，一般情况的得1-2分；较好的得2.1-4分；细致详尽的得4.1-5分。

12）对设计、施工、监理的合理化建议。0——5分

以上内容评分时保留一位小数，计算评分值时保留二位小数。

3、商务分（40分）

（1）商务分由投标浮动幅度值（33分）和延期费（7分）组成；

（2）商务分计算方法：

①投标浮动幅度值（33分）的计算：

本次招标的投标浮动幅度值的上限为+20%，下限为-20%，超出此范围的为废标。当投标浮动幅度值等于-20%时得满分33分，每高一个百分点的扣1分（不足一个百分点时，使用直线插入法计算，以上评标保留小数2位），直至扣完33分为止。

②延期费（7分）的计算：

本次招标的延期费报价按：X元/每人·每月计算（延期费按实际到岗人数支付），共分七档整数（叁仟元、肆仟元、伍仟元、陆仟元、柒仟元、捌仟元、玖仟元、壹万元），投标人选取其中1项，超出范围或改变每档的整数数字时按废标处理。当延期费报价为叁仟元时得满分7分，每高出一仟元的扣1分，直至扣完7分为止。

（3）按上述办法两项分数合计，得出投标人的商务分。

4、总分=资信业绩及能力分*60%+监理组织、措施、手段分*60%+商务分

五、决标

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照得分（资信分、技术分、商务分综合得分）排列优劣顺序，推荐不超过3名有排序的中标候选人。招标人应当确定得分最高的为第一中标候选人，得分第二的为第二中标候选人，得分第三的为第三中标候选人。

决标后，招标人应将决标结果报送建设工程招标投标管理机构备案后向中标人发出中标通知书并告知未中标人。

附件

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请先将投标保证金存入文成县公共资源交易中心设立的银行统一帐户，并确认到帐。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系工商银行温州五马支行：

●文成县公共资源交易中心保证金帐户：

保证金账户：

户    名：文成县公共资源交易中心

银行账号：2010 0001 8961 378

开户银行：文成县农村信用合作社联合社

■转帐支票：确认资金到帐后→凭银行进帐回单→到公共资源交易中心开具保证金收据（同城结算约24小时到帐）。

■本   　票：先在公共资源交易中心结算窗口办理背书（盖章）→去银行办理进帐手续→凭银行进帐回单→到公共资源交易中心结算窗口开具保证金收据（同城结算1小时左右到帐，县城除外）。

■电  　 汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到公共资源交易中心财务部门开具保证金收据（异地结算约3天到帐）。

■为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天来公共资源交易中心财务部门确认保证金到帐情况并办理开户保证金收据手续。

■投标保证金，应从有资质的正式投标人银行帐户中汇出，转入公共资源交易中心帐户，不得由其分支机构或第三者汇出。

■保证金退付：未中标的投标人的投标保证金，在招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还；中标人的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。