## 1、招标公告

项目编号：

- 项目名称：文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理标

2、建设单位：文成县中央财政小型农田水利重点县工程建设指挥部

3、工程地点：文成县境内

4、初设文号：文发改基[2012]87号

5、工程概况：

文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目项目位于文成县境内，主要包括十八座山塘综合整治、六个微喷灌工程、一个灌区改造工程。其中十八座山塘共分二个标段，分别分布于大峃镇、西坑镇、巨屿镇、百丈漈镇和南田镇；六个微喷灌工程为一个标段，分布于西坑镇、珊溪镇、大峃镇、黄坦镇；三源桥坑水库灌区改造工程分二个标段，分别位于南田镇、百丈漈镇。本项目概算总投资为2213.53万元，建安投资约为1844万元。

6、招标范围：

文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工期和保修期监理。

7、质量要求：符合国家施工验收规范一次性验收合格。

8、工期：总服务期18个月，其中施工期6个月，保修期12个月。。

9、投标人资格要求:

1）企业须具备水利主管部门颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质的独立法人。

2）总监理工程师必须是水利部注册监理工程师，并持有全国水利工程建设总监理工程师岗位资格证书，且无在建工程。

3）2009年9月1日以来，投标人及拟派总监理工程师无行贿犯罪记录。

4）根据浙江省水利厅浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件，招标人将对水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。

5）本次招标不允许联合体投标。

投标时投标人应带原件：详见资格审查资料。

10、招标方式: 公开招标（资格后审）

11、公告发布时间：2012年 9  月 22  日至2012年 9  月 28  日

12、招标文件下载地址及时间：文成县招投标信息网（http://www.wczbtb.com）上的交易公告，于2012年 9 月  22 日至2012年 9 月 28 日下载招标文件、施工电子图纸。

13、投标文件递交：

投标文件递交截止时间为2012年 10  月 13  日 09：00    ，请在此时间前将投标文件送达文成县公共资源交易中心收标区。

14、注意事项：办理交易证按文招管办〔2010〕1号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行

15、招标人：文成县中央财政小型农田水利重点县工程建设指挥部

联系人及电话：邢先生  13868667793

16、代理公司: 浙江水利水电工程审价中心

联系人及电话: 翁先生 0571—86799270      传真：0571-86799270

2012年9月21日

## 2、投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1.1 | 招标工程名称 | 文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理标 |
| 2 | 2.1.1.2 | 合同名称 | 文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理合同 |
| 3 | 2.1.1.3 | 合同编号 |  |
| 4 | 2.1.1.4 | 招标人 | 文成县中央财政小型农田水利重点县工程建设指挥部 |
| 5 | 2.1.1.5 | 招标代理人 | 浙江水利水电工程审价中心 |
| 6 | 2.1.1.7 | 工程建设地点 | 浙江省温州市文成县 |
| 7 | 2.1.1.8 | 招标工程投资 | 总投资约为2213.53万元，建安投资约为1844万元。 |
| 8 | 2.1.1.9 | 资金来源 | 政府投资 |
| 9 | 2.1.1.10 | 招标范围 | 文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工期及保修期监理 |
| 10 | 2.1.1.11 | 监理服务期 | 监理服务期：总服务期18个月，其中施工期6个月，保修期12个月。 |
| 11 | 2.1.1.12 | 招标方式 | 公开招标 |
| 12 | 2.1.3 | 投标人资格 | 详见招标公告 |
| 13 | 2.4.4 | 投标文件有效期 | 自投标截止时间起 90 天 |
| 14 | 2.4.5 | 担保金额 | 贰万元人民币 |
|  |  | 担保形式 | 银行汇票、电汇或网汇 |
| 15 | 2.4.6 | 投标文件份数 | 正本壹份，副本伍份 |
| 16 | 2.5.2 | 投标截止 | 时间：2012年10 月13 日 09 时 00分 地点：文成县公共资源交易中心收标区 |
| 17 | 2.7.1 | 开标 | 时间：2012年10 月13 日 09 时 00 分 地点：文成县公共资源交易中心收标区 |
| 18 | 2.10.1 | 履约担保 | 担保方式：采用现金或履约保函形式；担保金额：合同价格的10% |
| 19 | 2.11.1 | 合同签订 | 招标人发出中标通知书起 15 天内 |
|  |  | 监督电话 | 文成县水利局质量监督站：0577-59028164 |

投标须知

### 2.1 总则

#### 2.1.1 概述

2.1.1.1 招标工程名称：见投标须知前附表。

2.1.1.2 合同名称：见投标须知前附表。

2.1.1.3 合同编号：

2.1.1.4 招标人：见投标须知前附表。

2.1.1.5 招标代理人：见投标须知前附表。

2.1.1.6 设计人：

2.1.1.7 工程建设地点：见投标须知前附表。

2.1.1.8 招标工程投资：见投标须知前附表。

2.1.1.9 资金来源：见投标须知前附表。

2.1.1.10 招标范围：见投标须知前附表。

2.1.1.11 监理服务期：见投标须知前附表。

质量目标：符合国家施工验收规范一次性验收合格。

2.1.1.12 招标方式：见投标须知前附表。

#### 2.1.2 工程概况

2.1.2.1工程位置

文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目项目位于文成县境内，主要包括十八座山塘综合整治、六个微喷灌工程、一个灌区改造工程。其中十八座山塘共分二个标段，分别分布于大峃镇、西坑镇、巨屿镇、百丈漈镇和南田镇；六个微喷灌工程为一个标段，分布于西坑镇、珊溪镇、大峃镇、黄坦镇；三源桥坑水库灌区改造工程分二个标段，分别位于南田镇、百丈漈镇。

2.1.2.2  自然状况

文成县境属亚热带海洋季风气候区，年平均气温为14℃-18.5℃，最热月份7月，平均气温28.2℃，极端高度40.8℃，最冷月份1月，平均气温28.2℃，极端低稳零下4.7℃。常年无霜期285天。全县年均降雨量1884.7毫米。气候常年温暖湿润，雨量充沛。

本区大地构造单元属于华南褶皱系（Ⅰ2），浙东南褶皱带（Ⅱ3），温州—临海坳陷（Ⅲ8），黄岩－象山断坳带内（Ⅳ11）。地壳运动以断裂为主，主要构造以北北东向为主。

本区区域构造稳定，根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），设防水准为50年超越概率10%的地震动参数：地震动峰值加速度为<0.05g，场地地震动反应谱特征周期为0.35s（按I区中硬场地考虑），对应地震基本烈度＜Ⅵ度。

2.1.2.3  工程布置和主要建筑物

2.1.2.3.1山塘综合整治工程

（1）文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目——山塘综合整治工程施工Ⅰ标：包括茶岭山塘综合整治、坑边山塘综合整治、龙儿头山塘综合整治、弋阳山塘综合整治、丁山山塘综合整治、孔飞山塘综合整治、驮龙山塘综合整治、叶山庵山塘综合整治共八座山塘的综合整治。

a.茶岭山塘位于浙江省温州市文成县大峃镇马山村，交通路线与大峃镇距离约18km。座落于马山村上游，距离马山村长度为0.7km。坝址以上集雨面积为0.2km2 ，河道主流长度为0.62km，河道平均坡度为i=0.051。总容积4.0万m3，正常库容2.5万m3，是一座以灌溉、供水为主，结合防洪的山（2）型山塘。茶岭山塘灌溉农田约127亩，供水人口为700人，其下游为马山村。主要建筑物级别为7级。水库设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇6.91m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇9.83m3/s。本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、溢洪道整修、原涵管封堵、新建虹吸管、完善山塘管理设施和白蚁危害整治。

b.坑边山塘位于温州市文成县大峃镇双马村，址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛，坝址以上集雨面积为0.159km2 ，主流长0.656km，总容积1.2万m3 ，正常库容1.0万m3，是一座以灌溉为主的山(2)型屋顶山塘，受益农田175亩，受益人口150人。山塘的工程等别为VI等，主要建筑物级别为7级。山塘设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇5.67m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇8.04m3/s。本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、溢洪道维修加固、原涵管封堵、新建虹吸管、完善山塘管理设施和清理库内於积等。

c.龙儿头山塘位于温州市文成县大峃镇垟外村，坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,坝址以上集雨面积为0.105km2 ，总容积4万m3 ，正常库容2.8万m3 ，是一座以灌溉为主的山（2）型山塘。受益农田136亩，受益人口1560人。山塘的工程等别为VI等，主要建筑物级别为7级。山塘设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇4.08m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇5.73m3/s。   本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、溢洪道维修加固、原涵管封堵、新建虹吸管、完善山塘管理设施和白蚁危害整治等。

d.弋阳山塘位于文成县大峃镇西山村，交通路线与大峃镇距离约20km。座落于西山村弋阳自然村的通乡公路边上。坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,山塘坝址距西坑镇约8km，坝址以上集雨面积为0.065km2 ，总容积1.6万m3 ，正常库容1万m3 ，是一座以灌溉为主的山（2）型山塘。弋阳山塘灌溉农田约137亩，其下游有1个行政村3个自然村600人。山塘的工程等别为VI等，主要建筑物级别为7级。水库设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇2.37m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇3.63m3/s。本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、溢洪道整修、原涵管封堵、新建虹吸管、完善山塘管理设施和白蚁危害整治等。

e.丁山山塘位于温州市文成县大峃镇岭南村，坝址以上集雨面积为0.18平方公里，主流长度为0.503km，主流平均坡降为7.06%，总容积为2.0万立方，是一座以灌溉为主的山（2）型山塘。山塘灌溉农田153亩，属屋顶山塘。本工程主要任务为：整修坝顶，采用20砼预制块进行护坡；下游坝坡采用C20砼预制块进行护坡；对大坝左端的溢洪道进行维修加固；废弃封堵原坝下放水涵管，在大坝左侧增设虹吸管；新建一座山塘专用管理房；对山塘进行综合清淤工作和白蚁防治工作。

f.孔飞山塘位于巨屿镇孔山村，距巨屿镇6km，距文成县县城大峃镇19km。上游集雨面积0.671km2，坝址至分水岭长度1.945km，平均比降15.36%。是一座以灌溉为主的山塘，总库容1.8万m3，正常库容1.0万m3，属Ⅶ等工程，主要建筑物为7级。受益农田80亩，受益人口230人。水库设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇10.4m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇18.1m3/s。本次除险加固主要包括放缓下游坝坡、溢洪道修整、原涵管封堵、新建取水隧洞、完善水库管理设施等。

g.驮龙山塘位于巨屿镇稠泛村，距巨屿镇3km，距文成县县城大峃镇23km。上游集雨面积0.0897km2，坝址至分水岭长度0.505km，平均比降15.36%。是一座以灌溉为主的山塘，总库容4.5万m3，正常库容4万m3，属Ⅶ等工程，主要建筑物为7级。受益农田400亩，受益人口2800人。水库设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇1.97m3 /s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇3.21m3 /s。 本次除险加固主要包括放缓上游坝坡、原涵管封堵、新建取水隧洞、完善水库管理设施等。

h.叶山庵山塘位于巨屿镇龙前村，距巨屿镇3km，距文成县县城大峃镇22km。上游集雨面积0.122km2，坝址至分水岭长度0.85km，平均比降14.6%。是一座以灌溉为主的山塘，总库容1.6万m3，正常库容1.2万m3，属Ⅶ等工程，主要建筑物为7级。受益农田300亩，受益人口710人。水库设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇2.25m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇3.82m3/s。本次除险加固主要包括放缓下游坝坡、溢洪道拓宽、原涵管封堵、新建取水隧洞、完善水库管理设施等。

（2）文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目——山塘综合整治工程施工Ⅱ标：包括马垅尖后山塘综合整治、桥石垄山塘综合整治、冷水剪山塘综合整治、仰天平山塘综合整治、牛塘垄山塘综合整治、后壁垄山塘综合整治、柏匹寮山塘综合整治、岩头下山塘综合整治、坑头山塘综合整治、岩头垄山塘综合整治共十座山塘的综合整治。

a.马垄尖后山塘位于文成县南田镇新南村，坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,坝址以上集雨面积为0.46km2　，坝址以上河长0.78km，总容积5.1万m3　，正常库容4.02万m3　，是一座以灌溉为主的山(1)型山塘。受益农田160亩，受益人口900人。主要建筑物级别为6级。山塘设计洪水标准及洪峰流量：20年一遇14.94m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇19.04m3/s。本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、溢洪道拓宽加固、新建虹吸管、完善山塘管理设施和白蚁危害整治等。

b.桥石垄山塘位于文成县百丈漈镇镇头村，坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,坝址以上集雨面积为0.50km2　，坝址以上河长1.30km，总容积5.1万m3，正常库容7.00万m3，是一座以灌溉为主的山(1)型山塘。受益农田150亩，受益人口1800人。主要建筑物级别为6级。山塘设计洪水标准及洪峰流量：20年一遇15.48m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇19.82m3/s。本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、溢洪道拓宽加固、新建虹吸管、完善山塘管理设施和白蚁危害整治等。

c.冷水剪山塘位于温州市文成县南田镇高村，坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,山塘坝址距高村约2km，坝址以上集雨面积为0.154km2 ，主流长0.3km，总容积1.69万m3，正常库容1.3万m3，是一座以灌溉为主的山(2)型山塘，受益农田210亩，受益人口1000人。山塘的工程等别为VI等，主要建筑物级别为7级。山塘设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇5.94m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：50年一遇7.55m3/s。本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、上游坝坡铺设土工膜防渗设施、溢洪道拓宽加固、原涵管封堵、新建虹吸管、完善山塘管理设施和白蚁危害整治等。

d.仰天平山塘位于文成县百丈漈镇谈阳村（原属二源乡），距文成县城33公里，通村公路到 达谈阳村朱山自然村，山塘距通村公路边约200m。集雨面积0.1km2，总容积2.2万m3，正常容积 1.8万m3，属Ⅶ等工程，主要建筑物为7级，是一座以灌溉为主的山(2)型屋顶山塘。山塘综合整治主要包括大坝、溢洪道、放水涵管等施工内容。

e.牛塘垄山塘位于百丈漈镇长垄村，距百丈漈镇3公里，距文成县城23公里。通村公路到达长 垄村，现有人行路约200m到达左坝端。集雨面积0.1km2，总容积1.8万m3，正常容积1.2万m3，属 Ⅶ等工程，主要建筑物为7级，是一座以灌溉为主的山(2)型屋顶山塘。山塘综合整治主要包括大坝、溢洪道、放水涵管、左坝端库岸加固等施工内容。

f.后壁垄山塘位于温州市文成县百丈漈镇镇头村，百丈漈镇位于文成西北部，距县城18公里，坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,坝址以上集雨面积为0.73km2，主流长1.39km，总容积4.6万m3，正常库容3.2万m3，是一座以灌溉为主的山(2)型山塘，灌溉农田20亩。山塘有机耕路通至库区，距县乡公路约300m。山塘的工程等别为VI等，主要建筑物级别为7级。水库设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇19.35m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：50年一遇25.84m3/s。本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、溢洪道拓宽加固、原涵管封堵、完善山塘管理设施和白蚁危害整治等。

g.柏匹寮山塘位于温州市文成县南田镇黄曲寮村，坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,无上坝公路通至坝顶，材料需人工挑台至坝顶（运距约900m），坝址以上集雨面积为0.1069平方公里，主流长0.48km，总容积1.20万立米，正常库容1.04万立米，是一座以灌溉为主的山(2)型山塘，灌溉农田158亩，供水人口700人。山塘的工程等别为VI等，主要建筑物级别为7级。山塘设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇4.00立米每秒；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇5.63立米每秒。本次除险加固主要包括:维修溢洪道、对原浆砌石涵洞内灌水泥粘土浆封堵，在大坝的右岸开挖隧洞取水，上游设启闭机，新建启闭机房并更换启闭设备、对上下游坝坡进行修整、增设水位观测尺等安全管理设施，启闭机房兼作管理房使用、对上游坝坡采用干砌块石护坡进行保护，下游采用干砌块石护坡，坝脚设置排水棱体。

h.岩头下山塘位于温州市文成县南田镇言山村，坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,山塘有公路连接，对外交通和通讯均较方便，坝址以上集雨面积为0.899平方公里，主流长1.23km，总容积2.83万立方，正常库容2.07万立方，是一座以灌溉为主的山(2)型山塘，灌溉农田130亩。山塘的工程等别为VI等，主要建筑物级别为7级。山塘设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇26.68立米每秒；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇38.69立米每秒。本次除险加固主要包括:维修溢洪道、对原素砼涵管内灌水泥粘土浆封堵，在大坝的左岸开挖隧洞取水，上游设启闭机，新建启闭机房并更换启闭设备、对上下游坝坡进行修整、对上游坝坡采用砼预制块护坡进行保护，下游设置一马道，下游坝坡采用干砌块石护坡、增设水位观测尺等安全管理设施，启闭机房兼作管理房使用。

i.坑头山塘位于温州市文成县西坑镇让川村，坝址流域位于亚热带季风气候区，库区植被良好，雨量充沛,山塘坝址距西坑镇约8km，坝址以上集雨面积为0.05km2 ，主流长0.33km，总容积1.2万m3 ，正常库容1.01万m3 ，是一座以灌溉为主的山(2)型山塘，受益农田210亩，受益人口200人。山塘的工程等别为VI等，主要建筑物级别为7级。山塘设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇1.81m3/s；校核洪水标准及洪峰流量：50年一遇2.3m3/s。本次除险加固主要包括大坝坝坡整理、溢洪道拓宽加固、原涵管封堵、新建虹吸管、完善山塘管理设施和白蚁危害整治等。

j.岩头垄山塘位于西坑镇双田村，距西坑镇6km，距文成县县城大峃镇20km。上游集雨面积0.0325km2，坝址至分水岭长度0.212km，平均比降10.93%。是一座以灌溉为主的山塘，总库容1.4万m3，正常库容1.2万m3，属Ⅶ等工程，主要建筑物为7级。受益农田120亩，受益人口200人。水库设计洪水标准及洪峰流量：10年一遇0.89m3 /s；校核洪水标准及洪峰流量：100年一遇1.38m3 /s。本次除险加固主要包括放缓上下游坝坡、溢洪道加固、原涵管封堵、新建取水虹吸管、完善水库管理设施等。

2.1.2.3.2微喷灌工程

根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》SL252-2000规定，项目为五类工程，工程等别为Ⅵ等，相应主要建筑物为5级，次要建筑及临时建筑物为5级。农田灌溉水利用系数达到0.85，灌溉保证率达到90%。微喷灌项目由六个区块的灌溉系统建设组成：

（1）文成县西南油茶精品园基地微喷灌工程，项目区位于文成县西坑镇，灌区位于双田村西边的牛头山山头，占地面积370亩。

文成县西南油茶精品园专业合作社新建种植园项目规划布局：在项目区内中间位置的山泉水源位置建拦蓄池为水源工程，拦蓄地表水和地下泉水，通过泵房抽水引水到山顶上，山顶蓄水池100m3；再通过PE管分流流到另外两个50m3蓄水池，然后再分流至园地各处。微灌系统干管沿山脊线布置，垂直于干管布设分干管，支管垂直于分干管布设，支管入水口设网式过滤器1套，沿支管安装微喷头，微喷头以不漏喷原则布置。在每条干管、分干管和支管入口处安装闸阀，管道2.63公里，微喷头10656个。

（2）文成县双峰农业茶叶基地微喷灌工程，项目区位于文成县珊溪镇，灌区位于徐岙村北面，占地面积280亩。

文成县双峰农业专业合作社新建种植园项目规划布局：在项目区东北边约1.5公里的冲沟水源位置建拦蓄池为水源工程，拦蓄地表水和地下泉水，引水到项目区山顶上，山顶蓄水池100m3；再通过管道分流流到另外三个50 m3蓄水池，然后再分流至园地各处。喷灌系统干管沿山脊线布置，垂直于干管布设分干管，支管垂直于分干管布设，支管入水口设网式过滤器1套，沿支管安装喷头，喷头以不漏喷原则布置。在每条干管、分干管和支管入口处安装闸阀，管道4.17公里，喷头3100个。

（3）文成县江底高山农业基地微喷灌工程，项目区位于文成县大峃镇，灌区位于西山岩头自然村西北边约500米处，占地面积350亩。

文成县江底高山农业专业合作社新建种植园项目规划布局：在项目区内北边的山泉水源位置建水池为水源工程，拦蓄地表水和地下泉水，通过泵房抽水引水到山顶上，山顶蓄水池100m3；再通过水管分流流到另外两个50 m3蓄水池，然后再分流至园地各处。微灌系统干管沿山脊线布置，垂直于干管布设分干管，支管垂直于分干管布设，支管入水口设网式过滤器1套，沿支管安装微喷头，微喷头以不漏喷原则布置。在每条干管、分干管和支管入口处安装闸阀，管道6.6公里，微喷头5915个。

（4）文成县双丰水果杨梅基地微喷灌工程，项目区位于文成县黄坦镇，灌区位于沙垟村南边约500米处，占地面积250亩。

文成县双丰水果专业合作社新建种植园项目规划布局：在项目区东部的章山水库上游建拦蓄池做为水源工程，通过自流引水到项目区山顶上，山顶蓄水池100m3；再通过干管分流流到另外两个50 m3蓄水池和原有的25 m3蓄水池，然后再分流至园地各处。微灌系统干管沿山脊线布置，垂直于干管布设分干管，支管垂直于分干管布设，支管入水口设网式过滤器1套，沿支管安装微喷头，微喷头以不漏喷原则布置。在每条干管、分干管和支管入口处安装闸阀，管道3.19公里，微喷头4704个。

（5）文成县黄坦仙果园艺场微喷灌工程，项目区位于文成县黄坦镇，灌区位于严垟村，占地面积350亩。

文成县黄坦仙果园艺场新建种植园项目规划布局：本项目区有两个水源点，一个为园艺场下面的雷光岩水库，通过泵房抽水引水到山顶上，山顶蓄水池50m3，然后自流至总水池100m3，再自流到两个分水池，新建的50 m3和原有的200m3。另一个在项目区西北边的山泉水源位置建拦蓄池为水源工程，拦蓄地表水和地下泉水，通过管道自流到山顶总蓄水池。微灌系统干管沿山脊线布置，垂直于干管布设分干管，支管垂直于分干管布设，支管入水口设网式过滤器1套，沿支管安装微喷头，微喷头以不漏喷原则布置。在每条干管、分干管和支管入口处安装闸阀，管道5.61公里，微喷头6156个。

（6）文成县鑫鑫有机农业工人基地微喷灌工程，项目区位于文成县大峃镇，灌区位于下村村，占地面积200亩。

本工程计划在项目区内新建4座机井，作为基地的主要灌溉水源，采用水泵抽水引至蓄水池，再通过PE管自流到园地各处，各级管道布置总长1.47km，在管道末端安装微喷头5760个。在横山村后山冲沟引水作为备用水源。

2.1.2.3.3三源桥坑底水库灌区改造工程

项目区灌溉面积涉及两镇，其中百丈漈镇灌溉面积3000亩，南田镇灌溉面积4000亩，项目区内主要水源为三源桥坑底水库及溪流。

项目区内主要有隔水坑、小坑边等河道，项目区内部分用水主要来自河道，河道可常年供水，根据作物种植及灌溉定额情况分析，现状水源供水量可以满足灌区的需求。

项目区内灌排渠道进行改造，改造总长度23480m，其中灌溉干渠2952m，支干渠8714m，支渠10344m，含φ315PE管2170m，排水沟533m；新建支渠道8674m，配套建造渠系建筑物35处。灌溉渠道按90%保证率过流量设计和建设，排水渠道按10年一遇排涝标准设计和建设。

本项目分二个标段施工，其中施工Ⅰ标包括：干渠GQ、01ZGQ、1#ZQ、2#ZQ、3#ZQ、4#ZQ、5#ZQ、6#ZQ建筑工程及相应临时工程；施工Ⅱ标包括：02ZGQ（含1#渡槽）、7#ZQ、8#ZQ、9#ZQ、1#排水沟建筑工程及及相应临时工程。

#### 2.1.3 投标人资格

2.1.3.1 投标人应具有独立法人资格。

2.1.3.2 投标人必须具有水利主管部门颁发的水利工程施工监理丙级及以上资质。

2.1.3.3总监理工程师必须是水利部注册监理工程师，并持有全国水利工程建设总监理工程师岗位资格证书，且无在建工程；。

2.1.3.4 其他要求：

（1）根据浙江省水利厅浙水建〔2009〕51号文的有关规定，外地进浙单位在进浙参加水利工程投标前必须在浙江水利网上公示本单位的安全生产人员和条件；根据浙江省水利厅浙水建〔2008〕13号文的有关规定，招标人将对水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询；

（2）2009年9月1日以来，投标人及拟派总监理工程师无行贿犯罪记录；

（3）投标人应提供下列资质文件和资料，以证明其资格符合要求：

1）营业执照副本、监理单位资质等级证书副本复印件（原件备查）；

2）近三年企业财务状况说明并附财务审计报告复印件；

3）企业信誉证明及近三年涉及的诉讼情况；

4）拟派驻本项目的主要监理人员资格证书复印件（原件备查），以及从事监理工作的业绩证明等。

2.1.3.6 本工程拒绝联合体投标。

#### 2.1.4 投标规则

2.1.4.1 不允许一个投标人对同一招标工程提交两份或两份以上不同的投标文件。

#### 2.1.5 投标费用

投标人应承担其为准备和进行投标所发生的一切费用。除招标文件另有规定外，投标文件一律不予退还。

#### 2.1.6 保密

招投标双方应为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。

### 2.2 招标文件的组成、澄清和修改

#### 2.2.1 招标文件的组成

招标文件包括下列文件：

l）招标公告；

2）投标须知；

3）合同文件；

4）投标文件格式；

5）招标人（或招标代理人）在招标期间按本须知第2.2.3 条规定发出的所有有正式编号的补充通知和其他有效函件。

#### 2.2.2 招标文件的澄清

2.2.2.1 投标人若对招标文件有疑问，应以书面形式通知招标人（或招标代理人）。招标人（或招标代理人）只对在投标截止时间16天以前收到的要求澄清的问题予以答复。

2.2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。

2.2.2.3 投标人在收到澄清通知后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该澄清通知。

#### 2.2.3 招标文件的修改

2.2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3.2 投标人收到修改通知后，应在1天内以书面形式通知招标人，确认己收到该修改通知。

#### 2.2.4 招标文件的质疑

投标人如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日15天前同时向招标人、招标代理机构和招投标管理机构书面反映，逾期不得再对招标文件提出质疑。

### 2.3 现场考察

2.3.1 招标人不组织投标人勘察现场。

2.3.2 投标人可自行对工程现场和周围环境进行现场勘察，以便编制投标文件。其费用由投标人承担。在现场勘察中所发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。

2.3.3 投标人编制投标文件时使用的在现场察勘中取得的资料和数据，招标人（或招标代理人）不对其使用上述资料和数据所作的分析判断和推论负责。

2.3.4 招标人不组织召开标前会议。

### 2.4 投标文件的编制

#### 2.4.1 投标文件的语言文字

投标文件、投标人与招标人（或招标代理人）之间来往的所有书面文件均使用汉语文字。

#### 2.4.2 投标文件的组成

投标人应按招标文件规定的内容和要求编写投标文件，其内容如下：

- 投标报价书；

- 授权委托书；

- 投标报价计算书；

- 投标保证金；

- 资格文件；

- 监理大纲；

- 招标文件规定提交的其他资料。

#### 2.4.3 投标报价

2.4.3.1 不允许任一投标人对同一招标项目提出两个或两个以上不同的投标报价。

2.4.3.2 投标报价应包括投标人提供正常监理服务所必需的监理人员费、设备和设施的购置及使用费、管理费、利润及税金等。

2.4.3.3本合同施工监理服务投标报价最高限价为73.76万元，超出最高限价范围的为无效投标。

2.4.3.4 投标报价计算书应包括报价依据、各报价项目计算过程和报价汇总等内容。

2.4.3.5 除招标人无偿提供的工作场地外，投标人为实施监理另需的工作、生活设施及相关费用，在投标报价中单项列报并计入总报价。

2.4.3.6 监理工作所需的检测试验和检验费用由招标人承担，不计入投标报价。

2.4.3.7 投标人可以在投标截止时间前修改投标报价，但应同时提交修改的投标报价计算书。

#### 2.4.4 投标文件有效期

2.4.4.1 投标文件的有效期为自投标截止时间起90天。

2.4.4.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延长投标文件的有效期时，将以书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过90天。投标人应以书面形式答复招标人（或招标代理人）的上述要求。投标人若拒绝招标人（或招标代理人）的要求，可在原定有效期期满后收回投标担保，投标文件无效，若接受招标人（或招标代理人）的要求，则投标文件继续有效，但仍不允许修改，并相应延长投标担保的有效期。在延长期内，本须知第2.4.5条的规定仍适用。

#### 2.4.5 投标保证金

2.4.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额递交投标保证金。投标人应在投标截止时间前，将投标保证金汇入招标人指定的银行帐户，其金额20000元人民币（大写贰万元人民币）。

投标保证金采用银行转账或电汇形式。投标保证金必须从投标单位企业注册地银行基本账户汇出，不得通过投标单位分支机构或第三者账户转入，不得现金解入。各投标单位必须在投标文件提交截止时间前一天（即2012年10月 11 日下午16时前，以汇到为准）将投标保证金到账至文成县公共资源交易中心银行账户（开户名：文成县公共资源交易中心，帐  号：201000018961378，开户行：文成县农村信用合作联社）并到中心结算窗口开具收据，然后在提交投标文件时将收据原件递交给招标代理单位。注：汇款时，资金用途栏或备注栏必须注明项目编号，否则后果自负。

2.4.5.2投标人不按本章第2.4.5.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

2.4.5.3招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

2.4.5.4若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。

1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

#### 2.4.6 投标文件的份数和签署要求

2.4.6.1 投标人应按本须知第2.4.2 条规定的内容编制投标文件。投标文件一式伍份，其中正本壹份，副本伍份，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。正本与副本不一致时以正本为准。投标文件正、副本均须用A4 纸装订成（图页可除外），并逐页标注页码，不得采用活页夹。

2.4.6.2 投标文件的正本应使用打印或不易褪色的蓝黑墨水笔书写，在规定的位置必须由法定代表人签名（或印鉴），或授权代表人签名，同时加盖单位公章；每页均应盖单位公章。副本可复印，并在规定的位置加盖单位公章。

2.4.6.3 投标文件涂改、插字或删除均须由法定代表人或其授权代表人在修改处签名确认。

### 2.5 投标文件的递交

#### 2.5.1 投标文件的密封和标记

2.5.1.1 投标人应将投标文件的技术标与商务标分开包装，并在封套上加贴密封条，在每一包封密封处加盖投标人和法定代表人（或委托代理人）印章，封套上应有“技术标”、“商务标”标记。

2.5.1.2 投标文件封袋面上应写明：

1）投标的合同名称及合同编号；

2）招标人的名称；

3）投标人的名称和通讯地址，并加盖单位公章;

4）在2012年 月 日  时  分（注：规定的开标日期和时间）前不得启封。

2.5.1.3 技术标、商务标的内容

技术标：

- 法定代表人资格证明书或授权委托书；

- 投标保证金（交款凭证复印件）；

- 监理大纲；

- 监理人员到位承诺书；

- 资格文件；

- 招标文件规定提交的其他技术资料。

商务标：

- 投标报价书；

- 投标报价计算书；

- 招标文件规定提交的其他商务资料。

#### 2.5.2 投标截止时间

2.5.2.1 投标截止时间为2012年  月  日   时  分，投标人应在此时间前将投标文件送达文成县公共资源交易中心收标区。

2.5.2.2 招标人（或招标代理人）认为有必要延后投标截止时间时，将发出补充通知。在此情况下，招标文件规定的招标人（或招标代理人）和投标人与投标截止时间有关的义务和权利也将适用至延长后的投标截止时间。

#### 2.5.3 迟到的投标文件

在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人（或招标代理人）将不予接收。

#### 2.5.4 投标文件的修改与撤回

2.5.4.1 投标人若需修改或撤回投标文件，必须在本须知第2.5.2 条规定的投标截止时间前，将修改或撤回的书面通知送达招标代理人签收。

2.5.4.2 投标人的修改或撤回通知应按本须知第2.4.6条和第2.5.1条的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。

2.5.4.3 在投标文件有效期内，投标人不得修改或撤回投标文件。如投标人在投标文件有效期内撤回投标文件，招标代理人按本须知第2.4.5.4 款的规定可没收其投标担保。

### 2.6 投标文件的拒绝

属于下列情况之一的投标文件，招标人（或招标代理人）可以拒绝：

（1）投标人的法定代表人或其授权代表人未参加开标会议；

（2）投标文件未按照招标文件要求密封或逾期送达；

（3）投标人不以自己的名义或未按招标文件的要求提供投标保证金或提供的保证金有缺陷而不能接受的。

### 2.7 开标与评标

#### 2.7.1 开标

2.7.1.1招标人将于2012年10 月13 日 09 时 00 分，在文成县公共资源交易中心公开开标，所有投标人均应派法定代表人（随带身份证原件）或委托代理人（随带授权委托书原件和身份证原件）参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未按上述要求出席开标会议（在开标身份验证时未到或不能提供要求的证件，视作缺席），则招标人可宣布其已放弃投标，该投标文件不开。

2.7.1.2 开标会议由招标代理人组织并主持，技术标与商务标同时开启。开标会上将公布投标人名称、投标报价、修正报价（如果有）和其他需宣布的内容等。

2.7.1.3 招标代理人负责开标会议记录并归档。若招标代理人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经招标监督部门当场核查确认后，招标代理人应重新宣读其投标文件。投标人的法定代表人或其授权代表人应在开标记录上签名确认。

#### 2.7.2 评标

2.7.2.1 由招标人依法组建的评标委员会，依据招标文件规定的评标办法对所有有效投标文件进行评审，并向招标人书面提出评标报告。

2.7.2.2 本次评标采用综合评估法，详见第3章《评标办法》。

#### 2.7.3 算术性修正

2.7.3.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标委员会将校核其投标

报价是否存在算术错误。修正错误的原则为：

l）大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准；

2）当单价和数量的乘积与总额不一致时，以总价为准；

3）投标人的最终投标报价（文字表示的金额）一经开标宣布，除属招标文件交代不清楚而引起投标报价内容和口径不一致外，其余无论何种原因，均不得调整。

2.7.3.2 评标委员会将按上述算术性错误修正原则修正投标人的投标报价，并书面通知投标人确认。如投标人确认，修正后的报价对投标人起约束作用。如投标人不接受修正后的报价，则其投标将被否决。

#### 2.7.4 投标文件的澄清

2.7.4.1 评标过程中，评标委员会可以要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容或与招标文件的偏差作必要的澄清或说明。

2.7.4.2 投标人对澄清的问题需书面答复的，应由投标人法定代表人或其授权代表人签名确认，并作为投标文件的组成部分。

2.7.4.3 除按照本招标文件2.7.3.1 条规定的算术性修正外，投标人的澄清不得修改投标报价或投标文件中的其他实质性内容。

### 2.8 中标

#### 2.8.1 中标人的确定

2.8.1.1 招标人根据评标委员会提出的评标报告确定中标人。

2.8.1.2 招标人不保证投标报价最低的投标人中标，也无义务对未中标的投标人作任何解释和说明。

#### 2.8.2 中标通知

在本须知第2.4.4 条规定的投标文件有效期内，招标代理人应向中标人发出中标通知书，不再另行通知其他未中标人。

### 2.9 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1)投标截止时，投标人少于3家或经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足符合性要求时，招标人应否决所有投标，重新招标。

经评审，当有效标不足3个时，评标委员会可根据有效标的竞争性情况决定是否继续评标。

(2)经考察，中标人和预备中标人均存在提供虚假材料等违法违规行为的，招标人应否决所有投标，重新招标。

(3)由于招标人原因中止招标或未能在第2.4.4.2款规定的延长后的投标文件有效期内，确定中标人和发出中标通知，招标人根据《中华人民共和国合同法》的规定，应双倍返还投标保证金（监督部门办案调查时间除外）。

### 2.10 履约担保

2.10.1 中标人收到中标通知书后，应在签订合同前，向招标人提交经招标人同意的银行出具的履约保函或银行汇票，担保金额为合同价格的 10 ％。履约保证金在工程完工验收合格后的30天内无息退还。

### 2.11 签订合同

2.11.1 招标人与中标人自中标通知书发出之日起 15 天内，订立书面合同。

2.11.2 中标人在规定时间内不与招标人签订合同，又无正当理由，或未按本须知第2.10.1 条的规定提交履约担保，招标人可取消其中标资格，并没收投标保证金。在此情况下，招标人可依序与确定的其他中标候选人签订合同。

2.11.3 发出中标通知书后，若发包人拒签合同，发包人应双倍返还投标保证金。

## 3、评 标 办 法

根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标办法暂行规定》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》、《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》（浙政发【2009】22号）等有关法规，结合本工程实际，按照公平、公正、科学的原则确定按以下评标办法择优选择建设监理单位。

3.1 评标组织

评标委员会由招标人依法组建。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员为5人及以上单数，原则上招标人不派代表参加评标委员会，确需参加的，只允许派1名代表参加。其余专家从文成县评标专家库中随机抽取。

3.2 本评标办法采用综合评估法。先评审技术标，再评审商务标。按投标书送达时间先后的逆顺序宣读投标函内容。

3.3 投标文件的符合性审查

开标后，评标委员会首先对投标书进行符合性审核，剔除无效标。属于下列情况之一的投标文件，可按无效标处理：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖投标人公章；未经法定代表人签名（或印鉴），或其授权代表人签名；

（3）投标文件字迹模糊导致无法确认监理大纲、投标价格等内容；

（4）投标文件未按照招标文件规定的格式、内容和要求编制；

（5）投标人未按要求对投标文件进行澄清、说明或补正；

（6）投标人在一份投标文件中，对同一招标工程有两个或两个以上报价；或投标报价超出招标文件规定的最高限价、最低限价的；

（7）投标文件中含有虚假资料；

（8）未响应招标文件中规定的其他实质性要求。

3.4 技术标评审

（1）监理大纲

在认真审阅、分析有效的投标书的基础上，按照评分标准的要求和规定，对监理大纲、项目总监的素质和能力、监理资源配置、监理单位资信进行详细评审，由各评标委员会成员自行判定评分。

在统计得分时，如发现某个单位的评分超过了评分细则所规定的分值范围，则该张评分表无效。最终得分为所有评标专家有效评分的算术平均值。

（2）总监情况

总监是全面履行监理任务的关键所在，因此评标委员会成员应在审阅投标书中总监材料的基础上，重点对总监类似工程业绩、类似工程的经验、专业职称、身体条件（年龄）、对本工程的思路及现场到位率等进行审核评定。

（3）监理人员配备情况

合理的监理人员结构是较好完成监理任务的保证，评标委员会成员应对监理人员的专业配备、类似工程的经验、年龄结构、上岗资格及数量等进行审核评定。

（4）企业资信

3.5 商务标评审

通过对在限价范围内的投标书的投标报价范围、费用组成和总价等进行全面审核和对比分析，并计算商务得分。

3.6 综合评分

投标单位的综合得分为技术标和商务标得分的总和，最高得分为100分。以上内容评分时保留两位小数。

评分标准表

| 序号 | 项目与标准 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高 | 最低 |
| 一 | 技术标 | 65 | 26 |
| 1 | 监理大纲 | 28 | 18 |
| ⑴ | 监理大纲：内容齐全与否（针对三控制二管理一协调） | 7 | 4 |
| ⑵ | 监理控制措施：是否切合工程特点、难点、有针对性（对项目关键问题的理解和针对性的监理措施） | 7 | 4 |
| ⑶ | 监理程序、手段：是否合理、明确 | 4 | 3 |
| ⑷ | 监理工作制度：是否严密 | 3 | 2 |
| ⑸ | 监理目标及服务：是否目标明确、服务可靠 | 3 | 2 |
| (6) | 监理旁站措施：监理旁站工序周全、控制措施到位 | 4 | 3 |
| 2 | 项目总监的素质和能力 | 16 | 2 |
| ⑴ | 以总监身份担任过类似工程{类似工程指完成单项200万元以上的山塘水库整治或50万元以上的高效节水灌溉工程或300万元以上的灌区改造工程，需提供监理情况和证明文件（中标通知书或监理合同、水行政主管部门出具的完（或竣）工验收证书（或质量评定报告书），缺一不可）}每一个得2分，最多得5分，基本分0分。 | 5 | 0 |
| ⑵ | 以总监身份近五年来监理的水利工程项目，每获一个省级以上优质工程得1分，最多得2分，基本分3分。 | 5 | 0 |
| ⑶ | 年龄：60周岁（含60周岁）以下，35周岁（含35周岁）以上者得3分；其余得1分。 | 3 | 1 |
| ⑷ | 职称：具有高级及以上职称的得3分；其余得1分。 | 3 | 1 |
| 3 | 监理资源配置 | 18 | 6 |
| ⑴ | 专业配套：拟派监理人员专业（4个水工专业、1个造价专业、总监1人）是否齐全：除总监外每少一个专业扣1分，6~1分。 | 6 | 1 |
| ⑵ | 资格：有水利监理工程师注册证书3人及以上者得6分；2人得4分，2人以下得2分； | 6 | 2 |
| ⑶ | 年龄：监理人员年龄30～55岁人数占拟派总人数80%及以上者得6分；80%以下者得3分。 | 6 | 3 |
| 4 | 监理单位资信 | 3 | 0 |
| ⑴ | 企业信用报告：企业具有AAA信用等级证书得3分，AA级得2分，A级得1分，其他不得分。 | 3 | 0 |
| 二 | 商务标 | 35 | 10 |
|  | 满分35分：以各投标人的有效报价的平均值作为最佳报价值。报价等于最佳报价值的为满分基准，每增1%扣2分，每减1%扣1分。如不足一个百分点时，使用直线插入法计算，保留二位小数。最低分为10分。监理服务费采用限价为：最高不得超过73.76万元。 | 35 | 10 |
| 三 | 合 计 | 100 | 36 |

投标文件中需提供下述材料的原件：

①总监理工程师、监理工程师、监理人员的身份证、职称证书、资格（注册、岗位）证书，若有业绩证明材料需提供业绩证明【中标通知书或监理合同、水行政主管部门出具的完（或竣）工验收证书（或质量评定报告书）】；

②投标人的营业执照、资质证书、企业信用报告《企业信用报告》。

企业资信按投标人的《企业信用报告》评分，评分依据：根据《关于进一步规范省重点建设工程招投标活动的通知》（浙发改基综[2007]58号）文件，用以评分的《企业信用报告（浙江省招标投标领域适用）》应符合以下所有条件：

a、《企业信用报告》由第三方信用服务机构出具；

b、 出具《企业信用报告》的机构已经浙江省发改委（浙江省信用浙江建设领导小组办公室）备案；

c、 信用等级信息已在“信用浙江”网上公示；

d、 在有效期（1年）内。

③评标工作涉及的其他原件。

3.7 推荐中标候选人

评标委员会根据综合评分由高到低对投标人进行排序，依次推荐前一至三名中标候选人。评分相同时，报价低者优先。评分、报价均相同时，由评标委员会全体成员记名投票（不得弃权）决定排序。

3.8 评标报告

(1)评标委员会对投标文件作出的评审结论，应当符合有关法律、法规、规章和招标文件的规定。

(2)评标委员会应根据评标情况和结果，向招标人提交评标报告。评标报告应由评标委员会起草，经评标委员会三分之二以上的成员同意通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

(3)评标报告应包括以下内容：

1）开标记录；

2）评标的内容、过程和结果；

3）废标情况详细说明及相关依据；

4）询标澄清纪要；

5）中标侯选人的优劣对比和存在问题；

6）其他建议。

(4)中标候选人按照《浙江省招标投标条例》规定进行公示，投标人如发现权益受到侵害，应当按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）的规定向有关监督部门提出投诉。

3.9、决标

（1）决标由招标人（或招标领导小组）负责，参与决标的人员不少于应到成员（或招标领导小组）的三分之二。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（2）决标应当坚持排名第一的中标候选人为中标人的原则。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因同样原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

（3）如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人可以在其他中标候选人中按照推荐的排序确定中标人。当所有中标候选人经查实都存在违法、违规行为时，将重新依法组织招标。

（4）根据浙招办[2009]51号文有关规定，招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派本标段的项目总监的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格；根据浙江省水利厅的有关规定，招标人将对水利建设市场主体不良行为档案记录进行查询。

（5）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

（6）招标人与中标候选人应当严格履行招标投标的约定和承诺。第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

（7）建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：

1) 招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

2) 招标人（或招标代理机构）泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密的事项；

3) 不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

4) 不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金；

5) 不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

6) 不同投标人的投标文件内容出现非正常一致，或者报价细目呈明显规律性变化；

7) 不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

8) 不同投标人的投标文件相互混装；

9) 法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

（8）在办理工程招标的决标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下内容进行核验：

1)投标人资质证书；

2)总监理工程师的水利部注册的水利水电专业监理工程师岗位资格证书；

3)根据浙水建［2008］13号文规定，审核近三年内投标人无行贿犯罪档案记录及在浙江省内无水利建设市场主体不良行为档案记录；

上述各项凡一项核验不合格的，取消中标资格，按照中标候选人的推荐顺序依次递补。

（9）招标人将招标投标情况和决标结果报省水利厅招标办备案后，向中标人发出中标通知书。

## 4、合同文件

水利工程施工监理合同书

委托人：  文成县中央财政小型农田水利重点县工程建设指挥部

监理人：

合同编号：

合同名称：

依据国家有关法律、法规，    （委托人名称）    （以下简称委托人）,

委托    （监理人名称）  （以下简称监理人）提供    （工程名称）

工程    （监理项目名称）    监理服务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1、工程名称：文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目

2、建设地点：浙江省温州市文成县

3、工程等别（级）:

4、工程总投资（人民币，下同）:

5、工期：

二、监理范围

1、监理项目名称：文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目监理标

2、监理项目内容及主要特性参数:

3、监理项目投资：

4、监理阶段：      (施工期、保修期)

三、监理服务内容、期限

l、监理服务内容:按专用合同条款约定

2、监理服务期限：

自     年      月     日至     年      月     日

四、监理报务酬金

监理正常服务酬金为（大写）                           元，由委托人按专用合同条款约定的方式、时间向监理人支付。

五、监理合同的组成文件及解释顺序

l、监理合同书（含补充协议）;

2、中标通知书；

3、投标报价书；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；

6、监理大纲：

7、双方确认需进入合同的其他文件。

六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。

七、本合同书正本一式贰份，具有同等法律效力，由双方各执一份；副本     份，委托人执      份，监理人执     份。

委托人：       （盖章）          监理人：       （盖章）

法定代表人：       （盖章）      法定代表人：        （盖章）

或授权代表人：       （盖章）    或授权代表人：       （盖章）

单位地址：                       单位地址：

邮政编码：                       邮政编码：

电  话：                         电  话：

电子信箱：                       电子信箱：

传   真：                        传   真：

开户银行：                       开户银行：

帐   号：                        帐   号：

签订地点：

签订时间：     年     月     日

## 第一部分  通用合同条款

词语涵义及适用语言

第一条 下列名词和用语，除上下文另有约定外，具有本条所赋予的涵义：

一、“委托人”指承担工程建设项目直接建设管理责任，委托监理业务的法人或其合法继承人。

二、“监理人”指受委托人委托，提供监理服务的法人或其合法继承人。

三、“承包人”指与委托人（发包人）签订了施工合同，承担工程施工的法人或其合法继承人。

四、“监理机构”指监理人派驻工程现场直接开展监理业务的组织，由总监理工程师、监理工程师和监理员以及其他人员组成。

五、“监理项目”是指委托人委托监理人实施建设监理的工程建设项目。

六、“服务”是指监理人根据监理合同约定所承担的各项工作，包括正常服务和附加服务。

七、“正常服务”指监理人按照合同约定的监理范围、内容和期限所提供的服务。

八、“附加服务”指监理人为委托人提供正常服务以外的服务。

九、“服务酬金”指本合同中监理人完成“正常服务”、“附加服务”应得到的正常服务酬金和附加服务酬金。

十、“天”指日历天。

十一、“现场”指监理项目实施的场所。

第二条 本合同适用的语言文字为汉语文字。

监理依据

第三条  监理的依据是有关工程建设的法律、法规、规章和规范性文件；工程建设强制性条文、有关技术标准；经批准的工程建设项目设计文件及其相关文件；监理合同、施工合同等合同文件。具体内容在专用合同条款中约定。

通知和联系

第四条  委托人应指定一名联系人，负责与监理机构联系。更换联系人时，应提前通知监理人。

第五条  在监理合同实施过程中，双方的联系均应以书面函件为准。在不做出紧急处理即可能导致安全、质量事故的情况下，可先以口头形式通知，并在48 小时内补做书面通知。

第六条  委托人对委托监理范围内工程项目实施的意见和决策，应通过监理机构下达，法律、法规另有规定的除外。

委托人的权利

第七条  委托人享有如下权利：

一、对监理工作进行监督、检查，并提出撤换不能胜任监理工作人员的建议或要求：

二、对工程建设中质量、安全、投资、进度方面的重大问题的决策权；

三、核定监理人签发的工程计量、付款凭证；

四、要求监理人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告；

五、当监理人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同。

监理人的权利

第八条 委托人赋予监理人如下权利：

一、审查承包人拟选择的分包项目和分包人，报委托人批准；

二、审查承包人提交的施工组织设计、安全技术措施及专项施工方案等各类文件；

三、核查并签发施工图纸;

四、签发合同项目开工令、暂停施工指示，但应事先征得委托人同意；签发进场通知、复工通知；

五、审核和签发工程计量、付款凭证；

六、核查承包人现场工作人员数量及相应岗位资格，有权要求承包人撤换不称职的现场工作人员；

七、发现承包人使用的施工设备影响工程质量或进度时，有权要求承包人增加或更换施工设备；

八、当委托人发生本合同专用条款约定的违约情形时，有权解除本合同；

九、专用合同条款约定的其他权利。

委托人的义务

第九条  工程建设外部环境的协调工作。

第十条  按专用合同条款约定的时间、数量、方式，免费向监理机构提供开展监理服务的有关本工程建设的资料。

第十一条  在专用合同条款约定的时间内，就监理机构书面提交并要求作出决定的问题作出书面决定，并及时送达监理机构。超过约定时间，监理机构未收到委托人的书面决定，且委托人未说明理由，监理机构可认为委托人对其提出的事宜已无不同意见，无须再作确认。

第十二条  与承包人签订的施工合同中明确其赋予监理人的权限，并在工程开工前将监理单位、总监理工程师通知承包人。

第十三条  提供监理人员在现场的工作和生活条件，具体内容在专用合同条款中明确。如果不能提供上述条件的，应按实际发生费用给予监理人补偿。

第十四条  按本合同约定及时、足额支付监理服务酬金。

第十五条  为监理机构指定具有检验、试验资质的机构并承担检验、试验相关费用。

第十六条  维护监理机构工作的独立性，不干涉监理机构正常开展监理业务，不擅自作出有悖于监理机构在合同授权范围内所作出的指示的决定；未经监理机构签字确认，不得支付工程款。

第十七条  为监理人员投保人身意外伤害险和第三者责任险。如要求监

理人自己投保，则应同意监理人将投保的费用计入报价中。

第十八条  将投保工程险的保险合同提供给监理人作为工程合同管理的一部分。

第十九条  未经监理人同意，不得将监理人用于本工程监理服务的任何

文件直接或间接用于其他工程建设之中。

监理人的义务

第二十条  本着“守法、诚信、公正、科学”的原则，按专用合同条款约定的监理服务内容为委托人提供优质服务。

第二十一条  在专用合同条款约定的时间内组建监理机构，并进驻现场。及时将监理规划、监理机构及其主要人员名单提交委托人，将监理机构及其人员名单、监理工程师和监理员的授权范围通知承包人；实施期间有变化的，应当及时通知承包人。更换总监理工程师和其他主要监理人员应征得委托人同意。

第二十二条  发现设计文件不符合有关规定或合同约定时，应向委托人报告。

第二十三条  核验建筑材料、建筑构配件和设备质量，检查、检验并确认工程的施工质量；检查施工安全生产情况。发现存在质量、安全事故隐患，或发生质量、安全事故，应按有关规定及时采取相应的监理措施。

第二十四条  监督、检查工程施工进度。

第二十五条  按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

第二十六条  协调施工合同各方之间的关系。

第二十七条  按照施工作业程序，采取旁站、巡视、跟踪检测和平行检测等方法实施监理。需要旁站的重要部位和关键工序在专用合同条款中约定。

第二十八条  及时做好工程施工过程各种监理信息的收集、整理和归档，并保证现场记录、试验、检验、检查等资料的完整和真实。

第二十九条  编制《 监理日志》，并向委托人提交监理月报、监理专题报告、监理工作报告和监理工作总结报告。

第三十条  按有关规定参加工程验收，做好相关配合工作。委托人委托监理人主持的分部工程验收由专用合同条款约定。

第三十一条  妥善做好委托人所提供的工程建设文件资料的保存、回收及保密工作。在本合同期限内或专用合同条款约定的合同终止后的一定期限内，未征得委托人同意，不得公开涉及委托人的专利、专有技术或其他需保密的资料，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条  监理正常服务酬金的支付时间和支付方式在专用合同条款中约定。

第三十三条  除不可抗力外，有下列情形之一且由此引起监理工作量增加或服务期限延长，均应视为监理机构的附加服务，监理人应得到监理附加服务酬金：

一、由于委托人、第三方责任、设计变更及不良地质条件等非监理人原因致使正常的监理服务受到阻碍或延误；

二、在本合同履行过程中，委托人要求监理机构完成监理合同约定范围和内容以外的服务；

三、由于非监理人原因暂停或终止监理业务时，其善后工作或恢复执行监理业务的工作。

监理人完成附加服务应得到的酬金，按专用合同条款约定的方法或监理补充协议计取和支付。

第三十四条  国家有关法律、法规、规章和监理酬金标准发生变化时，应按有关规定调整监理服务酬金。

第三十五条  委托人对监理人申请支付的监理酬金项目及金额有异议时，应当在收到监理人支付申请书后7 天内向监理人发出异议通知，由双方协商解决。7天内未发出异议通知，则按通用合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条的约定支付。

合同变更与终止

第三十六条  因工程建设计划调整、较大的工程设计变更、不良地质条件等非监理人原因致使本合同约定的服务范围、内容和服务形式发生较大变化时，双方对监理服务酬金计取、监理服务期限等有关合同条款应当充分协商，签订监理补充协议。

第三十七条  当发生法律或本合同约定的解除合同的情形时，有权解除合同的一方要求解除合同的，应书面通知对方；若通知送达后28 天未收到对方的答复，可发出终止监理合同的通知，本合同即行终止。因解除合同遭受损失的，除依法可以免除责任的外，应由责任方赔偿损失。

第三十八条  在监理服务期内，由于国家政策致使工程建设计划重大调整，或不可抗力致使合同不能履行时，双方协商解决因合同终止所产生的遗留问题。

第三十九条  本合同在监理期限届满并结清监理服务酬金后即终止。

违约责任

第四十条  委托人未履行合同条款第十条、第十一条、第十三条、第十四条、第十五条，第十六条、第十七条、第十九条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向监理人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

第四十一条 委托人未按合同条款第三十二条、第三十三条、第三十四条约定支付监理服务酬金，除按专用合同条款约定向监理人支付逾期付款违约金外，还应继续履行合同约定的支付义务。

第四十二条 监理人未履行合同条款第二十一条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十一条约定的义务和责任，除按专用合同条款约定向委托人支付违约金外，还应继续履行合同约定的义务和责任。

争议的解决

第四十三条  本合同发生争议，由当事人双方协商解决；也可由工程项目主管部门或合同争议调解机构调解；协商或调解未果时，经当事人双方同意可由仲裁机构仲裁；或向人民法院起诉。争议调解机构、仲裁机构在专用合同条款中约定。

第四十四条  在争议协商、调解、仲裁或起诉过程中，双力仍应继续履行本合同约定的责任和义务。

其他

第四十五条  委托人可以对监理人提出并落实的合理化建议给予奖励。奖励办法在专用合同条款中约定。

## 第二部分  专用合同条款

监理依据

第三条  本合同的监理依据为：

国家法律、法规、规章及技术标准；

相关的监理规范；

工程建设合同、勘测设计合同及监理合同；

上级有关主管部门对本工程的有关指示文件或批件；

设计文件、技术要求和图纸；

发包人制定的适合本工程的有关制度、办法和规定。

委托人的权利

第七条

五、当监理人发生下列违约情形时，委托人有权解除合同；

1、未经发包人同意，入驻工地的总监及监理工程师与投标文件不一致。

2、未经发包人同意，擅自更换总监理工程师；

3、因监理人原因给工程造成损失或工期延误的；

4、总监每月驻工地时间未达到招标文件要求的。

监理人的权利

第八条

八、当委托人发生下列违约情形时，监理人有权解除合同：

1、支付监理服务费超过合同规定时间3个月以上 ；

2、                                         ；

3、                              ；

九、委托人赋予监理人的其他权利：

无

委托人的义务

第十条   委托人向监理机构免费提供的资料为：

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 提供时间 | 收回时间 | 保存和保密要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工招标文件 | 1 | 根据招标进度提供 | 按第十七条的规定 | 保存完整，不得泄露 |
| 2 | 施工投标文件 | 1 | 根据招标进度提供 | 按第十七条的规定 | 保存完整，不得泄露 |
| 3 | 施工图 | 4 | 根据工程进度，逐步提供 | 按第十七条的规定 | 保存完整，不得泄露 |
| 4 | 施工承包合同 | 1 | 签订施工合同后7天 | 按第十七条的规定 | 保存完整，不得泄露 |

第十一条  委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定并送达的时限：

一般文件  7  天；紧急事项、变更文件发包人应在签收后一个经双方协商的能满足工程要求的更短时间内予以回复 。

第十三条  本条款改为：

发包人不提供任何工作、生活设施。

监理期间监理机构的工作、生活设施等费用均由监理人自行承担，并已包含在监理报酬报价中。

第十七条 监理人员的人身意外伤害险和第三者责任险由监理人投保，投保的费用应已计入报价中。

监理人的义务

第二十条  监理服务内容：文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工期及保修期监理。

第二十一条  监理人应当在本合同生效后10天内组建监理机构，并进驻现场。

本条款补充如下：

1、总监理工程师或监理工程师未经委托人同意不得擅自更换。如因监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。

2、拟派监理人员可以根据工程实际进度情况适当安排人数，但人数的增加或减少必须事先向委托人提出书面申请，征得委托人同意。本项目要求每个标段至少配备一名监理人员。

3、监理人员到位承诺：总监理工程师和其他监理人员应及时进驻工程且每月驻工地时间不得少于22天。

4、为了保证工程质量，监理单位必须按每个分项目分别聘请一个村级质量监督员。

5、监理单位中标后必须在文成县城内设置一处固定办公场所，并挂牌。

第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是：基础灌浆衬砌、套井回填、隧洞衬砌、隐敝工程部位等。

需旁站监理的关键工序是：钢筋砼浇筑、横缝止水、机电安装等。

第三十条  委托人委托监理人主持的分部工程验收：    无    。

第三十一条  在本合同终止后365天内，未征得委托人同意，不得泄露与本合同业务有关的技术、商务等秘密。

监理服务酬金

第三十二条 监理正常服务酬金支付方法：

监理服务费采用总价承包，一次包死，与工程实施中造价的调整无关。

监理范围内的项目开工后14天内，第一次支付监理服务酬金为监理服务酬金的10%。在工程进展顺利的前提下，以后每个月末等额支付一次。保留金总额为监理服务酬金的5%，在每次支付中扣除，工程完工前扣留完毕，在工程保修期（缺陷责任期）满后14天内退回。

第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法：  无  。

本款补充如下：监理人应根据施工强度合理安排监理人力资源，并应充分考虑施工进度安排，完成监理任务。工期推迟或延误时监理服务酬金均不予增加，监理人在投标报价时应充分考虑该风险因素。

违约责任

第四十条 委托人违约，应支付给监理人违约金。

违约金： 监理报酬的1%/每次。

第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法：逾期付款违约金=违约金额×同期中国人民银行存款利率×延期付款时间。

第四十二条 监理人违约，应支付给委托人违约金。

违约金：监理合同价的1%/每次。

本条款补充如下：

1、如由监理人原因要求更换总监理工程师或监理工程师的，必须经委托人同意。若擅自更换总监理工程师的，扣除监理服务酬金叁万元人民币作为违约金；若擅自更换监理工程师的，扣除监理服务酬金壹万元人民币作为违约金。

2、总监理工程师应及时进驻工地且每月驻工地时间不得少于22天。若驻工地时间每月少于22天，则总监理工程师每不足一天扣1000元作为违约金。

3、职责到位：发包人每发现一起监理人未履行职责，发包人将给予警告，每起视情节处以5000元以下违约金。

4、若监理单位未按要求配备监理人员到位，按每缺一名监理人员扣2~5万元作为违约金，并根据情节严重情况进行通报。

5、监理单位中标后若未在文成县城内设置一处固定办公场所及挂牌，则扣罚10万元。

争议的解决

第四十三条 争议调解、仲裁机构：

一、争议调解机构为： 工程所在地上级主管部门。

二、仲裁机构为： 合同履行所在地的仲裁机构。

其他

第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为：双方另行协商 。

第三部分  附件

本合同监理服务内容：文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工期和保修期监理。

（一）设计方面

l、核查并签发施工图，发现问题向委托人反映，重大问题向委托人做专题报告。

2、主持或与委托人联合主持设计技术交底会议，编写会议纪要。

3、协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。

4、审核承包人对施工图的意见和建议，协助委托人会同设计人进行研究。

5、其他相关业务。

（二）施工方面

1、协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。

2、全面管理工程施工合同，审查承包人选择的分包单位，并报委托人批准。

3、督促委托人按工程施工合同的约定，落实必须提供的施工条件；检查承包人的开工准备工作。

4、审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。

5、审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划；审核工艺试验成果等。

6、进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划，审批承包人编制的进度计划：检查实施情况，督促承包人采取措施，实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时，要求承包人调整进度计划：向委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。

7、施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施；审查承包人的实验室条件；依据工程施工合同文件、设计文件、技术标准，对施工全过程进行检查，对重要部位、关键工序进行旁站监理；按照有关规定，对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、中间产品进行跟踪检测和平行检测，复核承包人自评的工程质量等级；审核承包人提出的工程质量缺陷处理方案，参与调查质量事故。

8、资金控制。协助委托人编制付款计划；审查承包人提交的资金流计划；核定承包人完成的工程量，审核承包人提交的支付申请，签发付款凭证；受理索赔申请，提出处理建议意见；处理工程变更。

9、施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案，并检查实施情况；检查防洪度汛措施落实情况；参与安全事故调查。

10、协调施工合同各方之间的关系。

11、按有关规定参加工程验收，负责完成监理资料的汇总、整理，协助委托人检查承包人的合同执行情况；做好验收的各项准备工作或者配合工作，提供工程监理资料，提交监理工作报告。

12、档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈，做好监理文档管理工作，合同期限届满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。

13、监督承包人执行保修期工作计划，检查和验收尾工项目，对已移交工程中出现的质量缺陷等调查原因并提出处理意见。

14、按照委托人签订的工程保险合同，做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保险公司及时提供一切必要的材料和证据。

15、其他相关工作。

## 5、投标文件格式

文成县2012年度中央财政小型农田水利

重点县建设项目监理标

投

标

文

件

投   标  人：             （全称并盖章）

编 制 日 期：         年        月        日

### 5.1 技术标特征值表及投标报价书

#### 5.1.1 技术标特征值表

| 序号 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目总监 |  |
| 2 | 监理人数 |  |
| 3 | 监理服务期 |  |
| 4 | 施工质量控制目标 |  |

注：技术标特征值表必须放在技术标的首页。

投          标          人：         （名称）

（单位章）

法定代表人（或委托代理人）：        （姓名）

（签名或盖章）

年     月     日

#### 5.1.2 投标报价书

投标报价书（格式）

合同名称：

合同编号：

（发包人名称）                            ：

1.我方已全面阅读和研究了文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的要约内容，以本投标书向你方发包的文成县2012年度中央财政小型农田水利重点县建设项目施工监理合同的工程监理全部内容进行投标。

监理服务费（监理报酬）为人民币（大写）            元。监理服务期为     个月，其中：工程现场服务期    月，缺陷责任期    个月。项目总监理工程师为                   （身份证号码                       ）。

2. 我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件规定参加投标，并理解你方不一定接受最低价的投标，对决标结果也没有解释义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起    天内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签订监理合同，并提交合同价的10%履约担保，履行规定的一切责任和义务。

3. 本投标书自递交你方起 90 天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币    万元。（1）投标人在规定的投标文件有效期内撤回其投标文件；投标人不接受对其投标价算术错误的修正。（2）中标人在收到中标通知后，擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款。（3）中标人在收到中标通知后在规定期限内拒签合同或拒交履约担保证件。（4）投标人相互串通投标、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假等违反国家、省及地方有关招标投标法律、法规及规定。

4. 本投标书包括以下内容：

- 法定代表人签署的授权处理本工程投标事项的授权委托书；

- 投标保证金；

- 投标说明：企业概况、业绩、特长（主要是计划进场的监理班子，并附有关证明材料和证件）承担本工程监理业务的总体设想、要求和建议，对招标文件的承诺意见。

- 监理大纲；

- 监理人员到位承诺书；

- 派驻现场监理人员的资格、业绩简介；

- 监理服务费报价组成分析及说明；

- 其它应提供的资料、文件。

联系地址：                                 邮编：

联 系 人：                                 电话：

电子信箱：                                 传真：

投          标          人：         （名称）

（单位章）

法定代表人（或委托代理人）：        （姓名）

（签名或盖章）

年     月     日

### 5.2 授权委托书

授权委托书

致     （招标人或招标代理人全称）           ：

兹委托       （被授权人姓名、职务）            （居民身份证编号： ）

为我单位授权代表人：就     （招标工程名称）      （合同编号：         ）签署投标文件、出席开标会议、进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜，其签名真迹如本授权委托书签名所示。

授权委托单位：            （全称）

（盖章）

法定代表人：          （签名）

授权代表人：          （签名）

年     月     日

### 5.3 资格文件

#### 5.3.1 投标人基本情况表

投标人基本情况表（格式）

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 电子信箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 技术负责人 |  | 姓名 |  |  |  |  |  | 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |
| 专业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  | 资质等级证书编号 |  |  |  |  |  |  |
| 法人营业执照证号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户行名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |  |  |  |
| 单位总人数（人） |  |  | 其中 |  | 总监理工程师（人） |  |  |  |  | 高级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监理工程师（人） |  |  |  |  | 中级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其 他（人） |  |  |  |  | 初级职称人员（人） |  |  |  |  |  |
| 近三年监理合同总价（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （全称）

（盖章）

法定代表人（或授权代表人）：

（签名）

年    月 ＿日

说明：本表后应附有单位简介、营业执照副本复印件、监理单位资质等级证书副本复印件，并加盖公章（原件随身携带备查）。

#### 5.3.2 业绩证明材料

表5.3.2-1

已完成或正在承担的类似工程监理情况

| 序号 | 工程名称 | 工程等别（级） | 监理 项目投资 （万元） | 发包人 | 监理 范围 | 总监理工程师 | 监理人员数量 | 监理服务起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、上表应填写投标人已完成或正在承担的类似工程监理情况；类似工程要求详见招标公告。

2、本表应附有相应工程项目的证明材料（原件随身携带备查）：已完成项目的业绩证明材料为：中标通知书或施工合同、水行政主管部门出具的完（或竣）工验收证书（或质量评定报告书），缺一不可。正在承担的项目业绩证明材料为：中标通知书或监理合同。

3、本表应加盖投标人公章，填写空间不足可根据需要另行文字说明，说明也应盖章。

表5.3.2-2                投标人获奖情况

| 序号 | 获奖名称 | 获奖日期 | 获奖级别 | 颁证单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、本表应附有获奖证书（复印件），否则该项无效；获奖级别包括国家级、省部级、司局、厅、地市级；

2、本表应加盖投标人公章。

#### 5.3.3 无在建工程承诺书

承诺书

我方已仔细研究和阅读了招标文件，并郑重承诺如下：

我方拟派的项目总监理工程师近二年内未发生重大质量安全事故，且在投标截止日前无在建工程。如有虚假, 且影响整个招投标活动时，自愿承担以下三项责任：（1）自愿放弃中标资格；（2）接受扣押投标保证金，并赔偿招标人损失；（3）接受有关行政部门的相关处理。（4）2009年9月1日以来，投标人及拟派总监无行贿犯罪记录。

特此承诺。

投标人：      （盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：          （签名）

年       月       日

#### 5.3.4 财务状况

投标人应提供近三年财务报表中的资产负债表和损益表（复印件）, 或其他证明材料。财务会计报表复印件须加盖投标人公章。

#### 5.3.5 单位信用、企业信用报告及诉讼情况说明

投标人应提供银行资信或其他信用证明材料并加盖投标人公章。

投标人应对其近三年涉及的诉讼情况专题说明并加盖投标人公章。如未涉及，应声明本单位近三年未涉及任何诉讼事件；如涉及，应详细说明诉讼具体情况。

附《企业信用报告》：在“信用浙江网”的公示网页打印件并加盖投标人公章。

#### 5.3.6 质量管理体系认证说明

投标人如通过质量管理体系认证，提供认证证书（复印件），并加盖投标人公章。

#### 5.3.7 主要监理人员情况

表5.3.7 – 1    拟参加本工程监理工作的监理人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 从事监理工作年限 | 总监理工程师岗位证书编号 | 监理工程师注册证书编号 | 监理员资格证书编号 | 拟任职务 | 拟进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表应加盖投标人公章。

表5.3.7-2     拟任本工程主要监理人员情况表

| 姓名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学 历 |  | 毕业时间 |  |
| 毕业院校 |  |  | 所学专业 |  |  |
| 监理专业 |  |  |  |  |  |
| 工作年限 |  |  | 从事监理工作 年限 |  |  |
| 拟在本工程中承担的职务 |  |  |  |  |  |
| 监理工程师注册证书编号 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

说明：1 、“主要人员”是指总监理工程师、副总监理工程师；监理工程师；

2 、本表应相应附有身份证、职称证书、资格（注册、岗位）证书、业绩证明材料（中标通知书或施工合同、水行政主管部门出具的完（或竣）工验收证书（或质量评定报告书），缺一不可）等复印件；

3 、本表应加盖投标人公章。

### 5.4 监理大纲

监理大纲应包括（但不限于）下列内容：

一、监理工程概况；

二、监理工作范围、服务内容、监理依据及目标；

三、监理机构设置、组成人员名单，监理人员岗位职责；

四、监理工作程序、方法和制度；

五、监理人员进场工作计划表；

六、质量、安全、投资、进度、环境控制措施；

七、合同、信息管理方案；

八、组织协调内容及措施；

九、监理工作重点与难点分析及对策；

十、拟投入的监理设施、设备及配置计划；

十一、对业主的建议或要求；

十二、对招标文件的承诺。

### 5.5 监理人员到位承诺书

总监理工程师到位承诺书

(按到位承诺基本内容填写)

投          标          人：         （名称）

（单位章）

法定代表人（或委托代理人）：        （姓名）

（签名或盖章）

年     月     日

监理工程师及监理员到位承诺书

(按到位承诺基本内容填写)

投          标          人：         （名称）

（单位章）

法定代表人（或委托代理人）：        （姓名）

（签名或盖章）

年     月     日

### 5.6 投标报价计算书

#### 5.6.1 报价组成

各投标人可根据国家发展改革委、建设部发布的《建设工程监理与相关服务收费标准》（发改价格〔2007〕670号）计算并结合自身实际进行投标报价。本合同施工监理服务收费投标报价最高不得超过73.76万，超过最高限价的均为无效投标。

投标报价包括投标人中标后按照合同约定提供本招标工程正常监理服务所需费用，包括监理人员费、工作生活设施设备购置和使用费、管理费、利润、税金等。投标人应按上述5项分项计算列报，汇总计入投标报价。

为了保证工程质量，监理单位必须按每个子项目分别聘请一个村级质量监督员，其相应的费用由投标人自行考虑在报价中。

#### 5.6.2 投标报价汇总

正常监理服务酬金投标报价汇总表

单位：元

| 项号 | 项目 | 合价金额 |
| --- | --- | --- |
| A | 监理人员费 |  |
| B | 设施设备购置和使用费 |  |
| C | 管理费 |  |
| D | 利润 |  |
| E | 税金 |  |
| 投标报价 |  |  |

投标人：            （全称）

（盖章）

法定代表人

或授权代表人：           （签名）

年     月     日

#### 5.6.3 报价组成计算

#### A 监理人员费计算表

单位：   元

| 序号 | 岗位设置 | 人月数 | 标准 （元/人月） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总监理工程师 |  |  |  |
| 2 | 副总监理工程师 |  |  |  |
| 3 | 监理工程师 |  |  |  |
| 4 | 监理员 |  |  |  |
| 5 | 辅助人员 |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |

投标人：         （全称）

（盖章）

法定代表人

或授权代表人：     （签名）

年   月   日

#### B 设施设备购置和使用费计算表

单位：元

| 序号 | 设施设备名称 | 规格 | 数量 | 购置费 （或折旧费） | 运行 费用 | 金额（小计） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公生活设施 |  |  |  |  |  |
| 二 | 通讯设施 |  |  |  |  |  |
| 三 | 交通工具 |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人：      （全称）

（盖章）

法定代表人：

或授权代表人：     （签名）

年    月    日

目  录

1、招标公告	1

2、投标须知	2

2.1 总则	3

2.2 招标文件的组成、澄清和修改	3

2.3 现场考察	3

2.4 投标文件的编制	3

2.5 投标文件的递交	3

2.6 投标文件的拒绝	3

2.7 开标与评标	3

2.8 中标	3

2.9 重新招标	3

2.10 履约担保	3

2.11 签订合同	3

3、评 标 办 法	3

4、合同文件	3

第一部分  通用合同条款	3

第二部分  专用合同条款	3

第三部分  附件	3

5、投标文件格式	3

5.1 技术标特征值表及投标报价书	3

5.2 授权委托书	3

5.3 资格文件	3

5.4 监理大纲	3

5.5 监理人员到位承诺书	3

5.6 投标报价计算书	3

文成县2012年度中央财政小型农田水利

重点县建设项目

监理招标文件

招  标  人 ：文成县中央财政小型农田水利重点县工程

建设指挥部

招标代理人 ：浙江水利水电工程审价中心

日       期：二○一二年九月