文成县百丈漈景区旅游配套基础设施建设工程—

百丈漈景区旅游服务中心监理招标

招  标 文 件

项目编号： JS2014035

建设单位：文成县百丈漈--飞云湖旅游开发投资有限公司

监督单位：文成县公共资源交易管理委员会办公室

招标代理:   温州市建衡工程造价咨询有限公司

日    期:        二0一四年六月

目    录

第一章  招 标 公 告	1

7. 发布公告的媒介	2

第二章  投标须知前附表及投标须知	3

一、投标须知前附表	3

二、投标须知	5

（一）总   则	5

（二）招标文件	6

（三）投标文件内容及编制要求	7

（四）投标文件的提交	11

（五）开   标	12

（六）评   标	13

（七）合同的授予	20

第三章  合同条款	21

第四章  技术规范	26

第五章  图纸	27

第六章 投标文件格式	28

建设工程项目投标保证金办理须知	46

# 第一章  招 标 公 告

项目编号JS2014035

1. 招标条件

本招标项目文成县百丈漈景区旅游配套基础设施建设工程—百丈漈景区旅游服务中心监理招标已经主管部门批准立项建设，项目建设单位为文成县百丈漈--飞云湖旅游开发投资有限公司，建设资金来自自筹及财政拨款。项目已具备招标条件并经核准，现对该项目的施工监理发包采用资格后审方式向社会公开招标。

2. 项目概况

2.1本工程为文成县百丈漈景区旅游配套基础设施建设工程--百丈漈景区旅游服务中心，总投资5884.85万元，建设项目建筑总占地面积4208㎡，总建筑面积15225.7㎡，其中地上建筑面积11485.7㎡（服务中心7982.9㎡，换乘中心3502.8㎡），地下建筑面积3740㎡，招标范围：项目各单项的建筑、安装工程：（1）基础工程、（2）主体结构工程、（3）防水工程、（4）屋面工程、（5）门窗工程、（6）楼地面工程、（7）电施系统工程，（8）通风系统工程、（9）给排水工程（含消防水），具体内容以工程量清单、设计图纸、会审纪要等为准。

监理的招标范围：项目准备阶段、实施阶段、竣工验收、全过程监理，即本工程实施全过程中的质量、进度、投资控制、生产安全监督和合同管理等。计划在本次招标工作结束并确定中标人后立即进场监理。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备资质为：房屋建筑工程监理乙级及以上资质，且具有独立法人资格的监理企业，总监理工程师要求：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师，总监为专职人员，应持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，且具有5年及以上工作经验，以《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》颁发的时间为准。

4. 招标文件的获取

4.1本项目采用资格后审， 2014年6月20日开始在文成县公共资源交易中心网站：www.wczbtb.com上的建设工程交易栏下的招标公告中开始下载招标文件、电子图纸，提交投标文件时缴纳招标文件工本费500元现金支付。

5.招标文件疑问提交：请用文字描述方式传真提供给代理单位和电子稿发送到125516343@QQ.com留言。

6.投标文件的递交时间

（1）投标文件递交的截止时间为2014年7月10日 09 时30 分，地点为文成县城西门街50号文成县公共资源交易中心开标室。

（2）逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

（3）有效交易证办理按文资管办〔2014〕1号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行，具体见文成县公共资源交易中心网址：www.wczbtb.com 。

- 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http:www.wczbtb.com）和浙江招标投标网（http:www.zjbid.cn）及中国采购与招标网（http:www.chinabidding.com）上发布。

8. 联系方式

招 标 人：文成县百丈漈--飞云湖旅游开发 招标代理机构：温州市建衡工程造价咨询有限公司

投资有限公司

联 系 人：赵汉增                       联 系 人：胡城航

电 话：13706616677                     电 话：13676404529

文成县百丈漈--飞云湖旅游开发投资有限公司

2014年6月20日

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

## 一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 工程概况 | 工程名称：文成县百丈漈景区旅游配套基础设施建设工程—百丈漈景区旅游服务中心监理招标 建设地点：文成县大峃镇徐村 工程规模：本工程预算为28303619元。 |
| 2 | 1 | 招标人 | 招标人：文成县百丈漈--飞云湖旅游开发投资有限公司 联系人：赵汉增 电 话：13706616677 |
| 3 | 1 | 招标代理机构 | 招标代理机构：温州市建衡工程造价咨询有限公司 联系人：胡城航 电 话：13676404529（684179） |
| 4 | 1 | 工期要求 | 396日历天：施工准备阶段、工程全部施工的工期，直至工程竣工验收合格并办理竣工结算，保修期满为止, 本工程延期免费监理1个月，超过1个月的监理费招标人按延期监理费计算。 |
| 5 | 1 | 质量要求 | 符合国家法律、法规和规范标准，满足约定的服务内容。 |
| 6 | 2.1 | 招标范围 | 项目准备阶段、实施阶段、竣工验收、全过程监理，即本工程实施全过程中的质量、进度、投资控制、生产安全监督和合同管理等。 |
| 7 | 3.1 | 资金来源 | 自筹及财政拨款 |
| 8 | 1.2 | 招标方式 | 公开 |
| 9 | 4.1 | 投标人资质等级、总监要求及业绩要求 | 1、投标人资质要求：房屋建筑工程监理乙级及以上资质 ，且具有独立法人资格的监理企业 2、总监理工程师要求：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师，总监为专职人员，应持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，且具有5年及以上工作经验，以《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》颁发的时间为准。 |
| 10 | 4.2 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 11 | 15.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额壹万元整投标人必须将投标保证金在2014年7月9日16时30分前（入账截止时间）汇入文成县公共资源交易中心投标保证金账户，缴纳的时间以投标保证金到帐的时间为准。开取投标保证金收款收据的时间为投标文件递交的截止之前，请投标人在领取投标保证金发票时，仔细校对发票上的日期、投标单位、保证金金额等，如发现有误。请马上要求改正。其他时间来办理的风险自负。 3、对于未能按要求提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而拒绝。 4、本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准。 |
| 12 | 5.1 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织踏勘现场，投标申请人自行到现场踏勘。 |
| 13 | 8.1 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不记名方式，问题提交至邮箱125516343@qq.com |
| 14 | 8.1 | 招标人澄清的时间 | 投标人提出答疑3日内招标人回复澄清。在文成县公共资源交易中心网站：www.wczbtb.com上公布。 |
| 15 | 14.1 | 投标文件有效期 | 60日历天（从投标截止之日起算） |
| 16 | 16.1 | 投标文件份数 | 1、技术标一式六份： 不分正本副本； 2、商务标一式六份：一份正本，五份副本； 3、资格后审申请书：一份正本，两份副本 4、证书原件：一套。 |
| 17 | 19.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：温州市建衡工程造价咨询有限公司 地 点: 文成县城西门街50号文成县公共资源交易中心一楼收标室 投标截止时间: 2014年7月10日上午09：30时 |
| 18 | 23.1 | 开 标 | 时间: 2014年7月10日上午09：30时 地点: 文成县城西门街50号文成县公共资源交易中心一楼开标室 |
| 19 | 36 | 评标方法及标准 | 综合评标法 |
| 20 | 15.2 | 履约担保 | 监理合同价的10％，（可采用银行转账形式） |
| 21 |  | 其他事项 | 1、投标人应在投标截止时间前及时上网（文成县公共资源交易中心网址：http://www.wczbtb.com）关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果由投标人自负。 2、根据温检会（预）【2010】1号文件精神《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》，本工程规定如下： 2.1、对公示的推荐中标候选单位、法定代表人和拟委任的项目总监，招标人将向检察机关职务犯罪预防部门进行行贿犯罪档案查询，查实自 2010 年7月1日以来中标候选单位、法定代表人或拟委任的项目总监有行贿犯罪行为的（以法院判决书认定行为及出具时间为准），则取消该中标候选人的中标资格。 3.本次招标采用中标后备案方式。招标人在发中标通知书之前，中标单位必须办理完毕建设主管部门备案资料。 |

注：本表关于招标工程项目的具体资料是对“投标须知”的具体补充或修改，如有矛盾之处，应以本表为准。

## 二、投标须知

### （一）总   则

- 工程说明

1.1本招标工程项目说明详见投标须知前附表第1项；

1.2本工程建设资金已落实。

1.3本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标申请备案，通过公开招标方式择优选定承包人。

1.4 本工程的招标工作由文成县百丈漈--飞云湖旅游开发投资有限公司委托温州市建衡工程造价咨询有限公司组织实施，文成县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。

1.5 中标单位必须严格按照市级文明标化工地要求进行目标管理。

- 施工监理服务工作范围及内容要求：

2.1施工图纸所包含的房建、安装工程等全部工程内容（包括资料归档）的施工的监理工作，具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB50319-2000）和《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法（试行）》（建市[2002]189号）组织实施。

2.2工作内容包括：项目准备阶段、实施阶段、竣工验收、全过程监理，即本工程实施全过程中的质量、进度、投资控制、生产安全监督和合同管理等。

- 资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第7项。

- 合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见投标须知前附表第9项。

4.2本招标工程项目采用投标须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

- 踏勘现场

5.1招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.3经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

6.2投标人在提交投标文件时，须交纳500元的资料工本费。

### （二）招标文件

- 招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告（或投标邀请书）

第二章  投标须知前附表及投标须知

第三章 合同条款

第四章 技术规范

第五章 图纸

- 投标文件格式

第七章 其他

7.2除7.1内容外，招标人在规定时间前，在文成县公共资源交易网（http://www.wczbtb.com）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人将按招标公告规定的时间和网址下载招标文件。

7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后按须知前附表规定的时间及方式提交招标答疑，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

8.1招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表第13项所规定的时间及方式提出。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将根据投标须知前附表第14项所规定的时间及方式予以澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标须知前附表第13项所规定的时间及方式提出。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在文成县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在文成县公共资源交易中心网www.wczbtb.com上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在文成县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

9.6投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人将自收到异议之日起3日内作出答复。

### （三）投标文件内容及编制要求

- 投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成：由技术标、商务标、资格后审申请书、证书原件四部分组成。

11.1技术标装订、标记、书写

（1）本工程技术标采用暗标方式进行评审，技术标内容中不得有任何泄漏投标人名称及有关人员姓名的一切信息。

（2）投标文件要求采用统一打印方式编制，封面及正文采用白色A4复印纸（70g/m2），单面打印；幅面超过A4的附图、附表采用白色普通A3复印纸（70g/m2），单面打印，字体采用宋体，字体大小间距等可自行编排；

（3）标题、正文等文字采用小四号宋体字体，并不得作任何修饰（常规字形），上下左右页边距均设置为2.5厘米，段落行距设置为固定值25磅，字符间距标准，并不得有涂改、插字和增删。；

（4）页码统一编制，页码采用小四号宋体并不作任何修饰，位置固定在页面下方中间。

（5）采用左侧两枚订书针装订，订书针露出在外。

（6）技术标封面采用白色普通A4复印纸（70g/m2）打印（具体格式见附件，打印时去掉页眉、页码和说明，其它不得修改），封底为无字白色普通A4复印纸（70g/m2）。

（7）技术标密封：标函封袋、封条必须统一使用由文成县公共资源交易管理委员会办公室监制的标函袋，密封袋外表面无须标有单位名称公章、法定代表人的签名或盖章不得做任何修饰。

★（8）特别提醒：若技术标未按上述要求将按无效标处理。

技术标主要包括下列内容：

11.1.1质量目标控制及手段；

11.1.2进度目标控制及手段；

11.1.3投资目标控制及手段；

11.1.4对现场安全、市级文明标化工地目标管理的措施及手段；

11.1.5须旁站监理的主要部位，针对本工程难点采取的监理措施；

11.1.6其他如合同管理、工程信息资料管理措施；

11.1.7对各专业工程配合，协调管理的措施；

11.1.8关于结算、节约投资等其他针对本工程的合理化建议；

11.1.9拟投入本工程检测仪器、设备；

11.1.10技术标编制质量及其他。

11.2商务标应包括下列内容：

11.2.1法定代表人身份证明

11.2.2 法定代表人授权委托书；

11.2.3投标函；

11.2.4投标保证金收据（或保函收讫凭证）复印件

11.2.5工程施工监理投标报价表；

11.3资格后审申请书部分：

11.3.1资格后审申请书

11.3.2资格后审申请书附件

11.3.2.1投标人一般状况；

11.3.2.2投标总监一般状况；

11.3.2.3拟派驻本工程现场监理机构人员一览表，（见20页）；

11.3.2.4监理人员简历表；

11.3.2.5未被禁止投标、财产被接管或冻结的承诺书；

11.3.2.6承诺书；

11.3.2.7人员到位的承诺书；

11.3.3相关证书及资料复印件：

11.3.3.1申请人的《营业执照证书》副本；

11.3.3.2申请人的《监理资质证书》；

11.3.3.3项目总监理工程师注册执业证书；

11.3.3.4监理机构其他人员执业证书或岗位证书等；

11.3.3.5拟派本项目监理机构所有人员本单位的有效社保证明（开标前三个月内，下同）；

11.3.3.6其他资料。

11.4证书原件：

11.4.1营业执照副本；

11.4.2企业资质证书；

11.4.3总监理工程师注册执业证书；

11.4.4各专业监理工程师证书；

11.4.5监理机构其他人员执业证书或岗位证书；

11.4.6拟派本项目监理机构所有人员本单位的有效社保证明。

11.4.7其他

- 投标文件格式

  - 投标文件至少包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 投标货币

  - 本工程投标报价采用的币种为人民币。

- 投标有效期

  - 投标有效期见投标须知前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

- 担保

15.1 投标保证金

15.1.1投标人必须在投标须知前附表列出的时间前，将投标保证金到达公共资源交易中心专户。具体办理见《建设工程项目投标保证金办理须知》；

15.1.2.中标通知书发出之日5日内，未中标人办理保证金退回手续。

15.1.3 投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作投标无效处理。

15.1.4投标人在投标有效期内撤回投标文件的；中标通知书发出后中标人放弃中标项目的；无正当理由不与招标人签订合同的；在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者没有提交所要求的履约保证金的；招标人将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金额的，中标人应当对超过部分予以赔偿，且对负有责任的投标人的处罚并不免除其行为带来的其他后果的法律责任。

15.2履约担保

15.2.1中标人提供的履约担保金额为合同价的10%（其中总监理工程师的到位率的保证金占合同履约保证金的40%，总监的到位率必须为每月实际日历天数的80%以上；投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占合同履约保证金的40%，未达到控制目标的没收相应的履约保证金；其余项目监理人员到位的保证金占合同履约保证金的20%，其余项目监理人员和专业监理工程师，到位率为每月实际日历天数的90%。

15.2.2中标以后的监理全过程，总监以及主要监理人员必须按投标人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得擅自更换。符合规定确需要更换的，更换人员须应征得招标单位同意和并经有关行业主管部门备案后中标单位才可更换，且更换后的人员不得低于原投标人承诺人员具有的资格。其中被更换的总监理工程师在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

16、投标文件的签署

16.1投标文件份数见投标须知前附表第16项；

16.2投标文件应按本招标文件要求经单位盖公章（不得以投标专用章、分公司章、办事处等其他形式印章代替）和法定代表人或授权委托人签字。

16.3全套投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或授权委托人签字。

17、其它注意事项

17.1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，投标文件必须由投标人自行编制，不得私拉其他单位人员参与编制工作。

17.2、各投标人在投标期间，应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》和省、市有关招标投标的规定，不得互相打听、互相串通、哄抬标价。投标人不得在投标和评标过程中向招标人或有关人员透露投标文件内容。

17.3、各投标人必须严格依法从业，严禁挂靠或中标后转包监理。

17.4、各投标人在编制投标文件时，要认真理解招标文件及有关附件，对可能影响招标和监理工作的有关规定及其他各种需要了解的情况，在不违反法规的情况下，自行调查了解。

### （四）投标文件的提交

18、投标文件的密封和标记

18.1、投标文件的标记：

18.1.1技术标：技术标封面见第六章“投标文件格式”，文本上不得盖有投标人印章，也不得出现投标人名称或其它可能泄露投标人情况的文字或符号，否则投标文件作为投标无效处理。

18.1.2商务标的封面要有投标项目名称，投标人名称，商务标字样、加盖投标人公章，并应有法定代表人的签字或盖章，或授权委托人签字。；

18.1.3资格后审申请书：相应需要盖章及签字处必须盖有单位公章及单位法定代表人或授权委托人签字。

18.1.4证书原件：一套。

18.2、投标文件的密封要求

18.2.1技术标、商务标分别单独密封于标函袋中，贴上各自标书封条后，将技术标、商务标装在一个统一的标箱内，标箱外加贴标箱封条；标函封袋、封条、标箱上均不得出现投标单位印章，也不得出现投标单位名字或其他可能泄露投标单位信息的文字或符号；标函封袋、标箱、封条由公共资源交易中心统一提供，投标文件必须满足以上密封要求，否则其投标文件作投标无效处理。

18.2.2资格后审申请书及证书原件应分别单独密封提交，外封套（可投标人自制）上写明招标项目名称、投标人名称、资格后审申请书、证书原件字样，在密封条处加盖投标单位公章，

★18.3未按本章第18.1、18.2 项要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理或经评标委员会认定后作为投标无效标处理。

19、投标文件的提交

19.1投标人应按投标须知前附表第17项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

递交投标文件的同时，须按本章第12-13页23.条规定提交。否则拒收其投标文件。

20、投标文件提交的截止时间

20.1 投标文件的截止时间见投标须知前附表第17项规定。

20.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21、迟交的投标文件

21.1招标人在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将予以拒绝并退回给投标人。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### （五）开   标

23.开标时间和地点

23.1.1招标人兹决定按投标须知前附表列出的时间在文成县公共资源交易中心（文成县城西门街50号）公开开标；投标人应派法定代表人或委托代理人和项目总监准时参加会议，否则拒收投标文件。

23.1.2由行业主管部门核对法定代表人身份证明书（格式见附表）原件或授权委托代理人的授权委托书（格式见附表）原件和有效身份证原件、项目总监理工程师的注册监理工程师证书复印件和有效身份证原件，由公共资源交易中心核对投标保证金收据原件、公共资源交易中心交易证。在核对期间，如出现某投标人的开标代表临时不在场，而在核对其他投标人的相关证件结束之前到达现场的，此投标人的相关证件有效，否则为无效。

23.1.3投标人未按招标文件规定派代表参加开标会议或投标人所派的开标代表经审查不合格的，招标人将拒绝其投标文件。

### （六）评   标

24、评标机构

24.1本工程评标委员会根据有关规定依法组建。评标委员会可由招标人的代表和专家评委组成，成员人数5人以上单数（含5人），若招标人委派代表参加，则应当具备评标专家的相应条件，其中专家评委不少于评标委员会成员总数的三分之二。

24.2评标委员会仅根据招标文件中规定的评标标准和方法对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

25、评标原则

25.1坚持公正、公平、科学的原则，根据投标须知前附表第19项规定，按评审后的总分由高至低的顺序推荐中标候选人。

25.2为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应以书面方式进行，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作投标无效处理。

25.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

26、评标纪律

26.   评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况。对招标人或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记、翻印和外传。

26.2  评标委员会成员不得收受投标人或其有关人员的任何财物或其它好处，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。

26.3  评标委员会成员应当客观、公正履行职责，遵守职业道德，按照招标文件规定的评标标准和方法，认真进行评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

26.4  评议中应充分发挥民主，各抒己见，评标委员会形成的评标结论应遵循少数服从多数原则。

26.5 评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

26.6  评标委员会提交书面评标报告后即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其它资料不得带出评标现场。

27、评标程序

评标委员会按技术标评审、商务标评审、资格审查的顺序进行评标。

28、技术标评审

28.1 将技术标提交评标委员会评审；

28.2 评委对通过响应性审查的技术标进行评审，技术标采取由评委分别打分；

28.3 待技术标评审完毕后，再对投标人技术标进行分数汇总。

30、 商务标评审

30.1 由评标委员会进行商务标的响应性评审，实质性不响应招标文件要求的作投标无效处理；

30.2 按照评分标准对投标人的商务标进行评审打分。

31、资格审查：

按综合得分（技术标和商务标得分相加为综合得分）从高到低选取3家进行资格审查。若经审查合格投标单位不足3家时，按综合得分从高到低依次递补至3家进入资格审查，直至合格的投标单位不少于3家为止，不再进行余下的投标单位资格审查，或者直至全部投标单位资格审查完毕。若全部投标单位资格审查完毕时有效投标单位少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法向招标人推荐一名或二名有排序的中标候选人。

32、投标文件的响应性鉴定

32.1投标文件有下列情形之一的，经评标委员会评审后其投标文件应当作投标无效处理：

32.1.1技术标上出现投标单位名称或其他可能泄露投标单位信息的文字或符号；

32.1.2投标文件未按本招标文件规定加盖投标人公章，未经法定代表人或授权委托人签字的，投标文件由授权委托人签字的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；

32.1.3未提供“投标函”的，“投标函”上出现的工程名称或招标人名称同招标文件中载明不一致的;

32.1.4投标文件未按规定要求编写、字迹模糊、内容不全或粗制滥造、辨认不清的；

32.1.5投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，且未声明哪一份有效；投标文件中有两个或两个以上不同的大写报价，且未声明哪一个有效；

32.1.6未响应招标文件的实质性要求和条件的；

32.1.7未按招标文件要求提交投标保证金；

32.1.8各投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

32.1.9投标人的投标报价高于最高限价或低于最低限价的；

32.1.10投标人提交的资格后审申请材料及承诺书内容有虚假或隐瞒的；

32.1.11投标函中拟派的总监理工程师与资格后审申请书中提交的不一致的;

32.1.12法律、法规及招标文件的其他属于投标无效的情况。

32.2  实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

33、评标办法和标准

33.1 评标委员会将仅对按照本须知要求确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

33.2本招标工程项目采用综合评标法的评标办法，以计分的方法衡量投标文件是否最大限度地满足招标文件中规定的各项评价标准，技术标得分＋商务标得分＝综合得分。（小数点后保留两位小数，第三位小数四舍五入）

33.3 评标委员会依据法律法规及招标文件有关规定对投标文件进行详细评审并打分后，在有效标中按综合得分由高到低进行排名，排名前二名分别为第一中标候选人、第二中标候选人。

33.4、技术标评审（满分40分）

33.4.1技术标由评标委员会全体成员在认真审阅、分析技术标主要内容的基础上，采用记名方式各自评分，如发现某个单项的评分超过了技术标计分表所规定的范围的，则该张评分表无效。评标委员会成员对各投标文件的技术标汇总分数里去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标人技术标的最后得分（小数点后取二位小数，第三位四舍五入）。评标委员会成员对自己的打分结果签名认可。

33.4.2技术标由评标委员会根据技术标中的各项内容横向比较，分出三个档次，技术标满分为40分，查表-1可得各项得分。

技术标计分表（40分）                           表-1

| 评分内容 | 分值 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、质量目标控制及手段 | 5 | 5-3.4 | 3.3-1.7 | 1.6-0 |
| 2、进度目标控制及手段 | 5 | 5-3.4 | 3.3-1.7 | 1.6-0 |
| 3、投资目标控制及手段 | 5 | 5-3.4 | 3.3-1.7 | 1.6-0 |
| 4、对现场安全、市级文明标化工地目标管理的措施及手段 | 5 | 5-3.4 | 3.3-1.7 | 1.6-0 |
| 5、须旁站监理的主要部位，针对工程难点采取的监理措施 | 8 | 8-5.3 | 5.2-2.8 | 2.7-0 |
| 6、其他如合同管理、工程信息资料管理等措施 | 4 | 4-2.7 | 2.6-1.4 | 1.3-0 |
| 7、对各专业工程配合，协调管理的措施 | 3 | 3-2.1 | 2-1.1 | 1-0 |
| 8、关于结算、节约投资等其他方面针对本工程合理化建议 | 3 | 3-2.1 | 2-1.1 | 1-0 |
| 9、投入本工程主要仪器、检测设备 | 1 | 1-0.7 | 0.6-0.4 | 0.3-0 |
| 10、技术标编制质量及其他 | 1 | 1-0.7 | 0.6-0.4 | 0.3-0 |

33.6、商务标的分项评分标准（满分60分）

33.6.1监理费的报价要求：

投标人的监理费应当是在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。本次监理服务期为施工准备阶段、工程全部施工的工期，直至工程竣工验收合格并办理竣工结算，保修期满为止。各投标人在投标时应充分考虑施工而产生的间歇性停工或其他原因使施工工期延长的风险（含本工程因施工分标段而产生的服务期延长，免费期为1个月内），如免费期超过1个月后，如果施工延期非监理方造成工期延误，延期监理费投标人根据本工程特点，考虑风险自行报价，报价范围为：每月（伍仟元至壹万元），当延期监理费报价超出此规定范围时，按投标无效处理。

监理额外工作报酬、附加工作报酬、其他技术咨询服务等报酬在合同专用条款中明确约定。

本工程按预算价2830.3619万元作为取费基数，按国家发改委价格【2007】670号文件标准计取监理基准价为69.9244万元。★今后结算监理费=中标费率×工程的施工结算造价+ 延期监理费（如有），中标费率=监理中标价/2830.3619万元×100%。

此次监理服务费投标费率幅度为1.7786%- 2.6679%（含临界值），即相应的监理费报价范围为最低限价为50.34万元，最高限价为75.51万元，当投标费率或报价超出此规定的幅度范围时，按投标无效处理。

a、监理费投标报价=监理费取费基数（2830.3619万元）×投标费率。

b、施工监理服务收费基准价==施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数，其中专业调整系数为1.0，工程复杂程度调整系数为0.85，高程调整系数为1.0。

c、施工监理服务收费基价按《建设工程监理与相关服务收费管理规定》中附件《建设工程监理与相关服务收费标准》的附表二《施工监理服务收费计价表》确定。

33.6.2做投标无效、无效标处理的，则该投标文件的报价不再进入有关最佳报价值的计算。

33.6.3以最低投标费率计算的最低限价为最佳报价值，即最佳报价值为50.34万元，通过投标人有效投标报价与最佳报价的对比，计算商务标投标费率报价得分(满分55分)。

a、投标报价等于最佳报价值50.34万元，得满分55分

b、投标报价每高于最佳报价值1%，扣3分

以上计算得分时，如不足一个百分点时，使用直线插入法计算，得分小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），评分扣完55分为止。

33.6.4通过投标人延期报价与最佳延期报价的对比，计算商务标中的延期报价得分(满分5分)。

a、投标延期报价等于最佳延期报价值0.5万元的，得满分5分。

b、投标延期报价每高于最佳报价值1%，扣1分。

投标报价每高于最佳报价一个百分点扣 1 分。（不足一个百分点时，使用直线插入法计算, 得分小数点后保留二位小数，第三位四舍五入）评分扣完5分为止。

33.7对合格单位进行资格审查

按综合得分（技术标得分＋商务标得分）从高到低选取3家进行资格审查。若经审查合格投标单位不足3家时，按综合得分从高到低依次递补至3家进入资格审查，直至合格的投标单位不少于3家为止，不再进行余下的投标单位资格审查，或者直至全部投标单位资格审查完毕。若全部投标单位资格审查完毕时有效投标单位少于3家的时候，经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法向招标人推荐一名或二名有排序的中标候选人。

投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件作投标无效处理）：

33.7.1应提供营业执照，企业营业执照有效且主营范围和年检符合要求；

33.7.2企业资质要求：房屋建筑工程监理乙级及以上资质 ，且具有独立法人资格的监理企业；

33.7.3总监理工程师为国家注册监理工程师（房屋建筑工程专业），须提供有效的注册证书，注册单位和投标单位应一致（注册执业证书正在办理续期注册，需提供中华人民共和国住房和城乡建设部网中国工程监理与咨询服务网公布的注册监理工程师人员名单的公告）。

一名总监理工程师只宜担任一项委托监理合同的项目总监理工程师工作。若总监在相关网站上有在监项目记录（相关网站参见20页33.7.6规定），但该项目已竣工还未办理消除记录的，则投标人必须提供工程竣工的证明材料（证明材料应为竣工备案表或竣工验收意见表、或行政建设主管部门出具的竣工验收证明或质量监督部门出具的竣工验收证明）原件。

①房建工程专业监理工程师1名或以上，安装工程专业监理工程师1名或以上，必须具有国家注册监理工程师或省级（直辖市）监理工程师资格，一名专业监理工程师只担任一个项目的专业监理工程师工作。

②房建工程专业监理员1名或以上，安装工程专业监理员1名或以上，必须具备监理员岗位证书。

③见证员1名或以上，见证员需具有岗位证书。

④投资控制员具有房建专业1名或以上，必须具备房建专业《全国建设工程造价员资格证书》或《中华人民共和国造价工程师注册执业证书》。

本项目施工过程各阶段监理人员的配置情况如下表要求：（本表针对以上监理人员进行分配）

| 序号 | 阶段 | 周期（月） | 监理人员数量 | 人员组成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合计 |  |
| 1 | 施工准备与基础工程阶段 |  | 4人 | 总监1人；土建专监1人、土建监理员1人、见证员1人。 |
| 2 | 主体施工阶段 |  | 5人 | 总监1人；土建专监1人、土建监理员人1、投资控制员1人；见证员1人。 |
| 3 | 安装、装修阶段、其他工程阶段 |  | 5人 | 总监1人；土建专监1人、安装专监1人、安装监理员1人、见证员1人。 |
| 4 | 收尾验收阶段 |  | 5人 | 总监1人；土建专监1人、土建监理员1人；安装监理员1人。投资控制员1人； |
| 5 | 保修阶段 | 保修期 | 2人 | 土建专监1人、安装监理员1人， |

注：以上表内的有关人员必须常驻现场（每月出勤不少于投标承诺保证书天数），如果施工单位为赶施工进度监理单位要增加人员配备，配合施工进度。本表中的周期仅为各阶段的估计持续时间，与实际情况可能有所偏差，该偏差由监理企业在报价时予以必要的考虑。

33.7.4拟派本项目所有人员的本单位有效社保证明；

33.7.5提供符合要求的资格后审申请书及附件表格和承诺书等；

33.7.6投标人没有被温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制参加投标。投标人没有温州市住建委或浙江省住建厅（含浙江省建筑业管理局）或住建部限制，已经确认并公示（或公布）的正处于（或公布）期间的不良行为记录。

在投标截止前，投标人若无正在公示（或发布）的不良行为记录，则本工程认定该投标人无不良行为记录。

注：现场监理机构人员应证明是本单位的人员，应具备良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中，监理机构的人员不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

33.8定标

33.8.1评标委员会完成评标工作后，向招标人提交书面评标报告。在合格的投标人中，以综合得分最高者为第一中标候选人，综合得分次高者为第二中标候选人。（若出现并列分数，则以技术标得分高者为优先单位；再相同时则由总分一致者中，由业主随机抽取一名作为优先单位。）

33.8.2国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

33.8.3中标人放弃中标，招标人不退还投标保证金，所造成损失由中标人负责，招标人有权要求赔偿。

### （七）合同的授予

34  合同的授予

34.1本招标工程的合同将授予按本须知第33款所确定的中标人。

34.2在中标候选人公示期间，发现中标候选人的项目总监在监工程不符合要求的或根据浙政发〔2009〕22号 《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》文件精神中标候选人存在被更换的项目总监在原承担的合同工程项目未通过竣工验收的，取消其中标候选人资格。

35、中标通知书

35.1 确定中标人后，招标人在发中标通知书之前，中标单位必须办理完毕建设主管部门备案资料，招标人应在15日内将招投标情况报告及评标有关资料报送文成县公共资源交易管理委员会办公室，经备案后向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。无论中标结果如何，均不做任何形式的解释。

35.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

35.3 本工程的中标人若隐瞒真实情况，弄虚作假，经有关部门查实后将取消其中标资格并承担由此产生的所有责任。

35.4 第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，招标人将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。并上报有关行政监督部门将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

36  合同协议书的签署

36.1中标人收到中标通知书后，向招标人交纳本招标文件规定数额的履约保证金，并于30天内与招标人签订建设工程监理合同。格式采用建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF-2000-0202）。必须依照《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件双方签订建设监理合同。超过合同签订时限而未与招标人签订监理合同的视为中标人自行放弃中标，招标人将没收其投标保证金。

# 第三章  合同条款

监理合同格式

本工程的监理合同采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理指定《建设工程委托监理(示范文本)》（GF—2000—0202）。

第一部分 建设工程委托监理合同

委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。参照«建设工程委托监理(示范文本)»（GF—2000—0202）的第一部分。

第二部分 标准条件

建设工程委托监理合同适用的法律是指国家的法律、行政法规，以及专用条件中议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章。参照《建设工程委托监理(示范文本)》（GF—2000—0202）的第二部分。

第三部分  专用条件

第二条 本合同适用的法律及监理依据：

1、国家、温州市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定；建设工程监理规范（GB50319—2000）

2、依法成立的工程建设合同及监理合同；

3、经上级主管部门批准的项目报建书及批准文件，施工图纸和其它有关文件；

4、施工的招投标文件及相关记录；

5、现行的工程建设规范和质量检验评定标准；

6、其它有关的文件及要求；

7、建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）。

第四条 监理范围和监理工作内容：

（一） 监理的范围：施工准备阶段、工程全部施工的工期，直至工程竣工验收合格并办理竣工结算，保修期满为止

（二）监理的内容

1．协助委托人审查承包人资质并签订施工承包合同；

2．验收施工图设计文件；

3．审查施工图设计预算；

4．协助委托人与施工单位编写开、复工报告，编制整体的监理工作实施细则，每个月的工作计划；

5．组织设计交底与图纸会审，编制项目协调手册，明确各方（委托人、监理部、施工承包商、检测承包商、供应商等）工作接口；

6．审核承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划，建立建立文件管理系统，明确信息传递程序和方法，对工程建设过程中德质量检验及安全问题进行审核签证；制定工程安全、健康和环保监理体系，并监督实施

7．对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和要求（包括索赔要求）进行审核，并拿出处置意见。参与违约事件的处理；

8．审查承建单位提出的材料和设备清单，并审查材料和设备供应单位资质，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查并对技术规格书进行审查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；

9．检查工程进度、检查施工技术措施、安全防护措施和施工质量，向委托人提供工程进度报告和专题报告，对施工方违反规范、规程者及时要求承包人更正，并向委托人提供备忘录；对隐蔽工程监理人员必须到场，并书面通知甲方人员。在施工方通知的验收分部分项工程和各项隐蔽工程，签署每月的工程量单和支付报表以合同终止时支付报表，以作为委托人向承包人支付的依据；

10．组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并对事故和问题的处理进行验收和签证,审查承包商上报的施工组织设计和施工难点段的技术方案，在施工过程中，配合委托人协调设计、施工、检测、供应各方关系；

11．根据2004年2月1日起实施的《建设工程安全生产管理条例》督促施工单位做好安全工作。

12．整理监理文件和技术档案资料；按«建设工程文件归档整理规范»要求整理档案资料。

13．组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；

14．协助委托人进行竣工验收工作；

15．提交监理工作总结报告；

16．未尽事宜见《建设工程监理规范》。

第九条 外部条件包括：

委托人将监理工作内容、职责、权限通知到承包人，以便保证监理工作顺利进行；同时协调好工程外部条件及地方关系。甲方工程部负责对外协调、公司内部部门科室的联系和停气碰头施工安全工作。

第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间：

委托人在开工前将下列文件全部或部分提交给监理方；

1、施工图纸及相关的设计文件；

2、委托人项目立项的有关批文等证明文件；

第十一条 委托人应在7天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。

第十二条  委托人的常驻代表为

第十六条  若监理人数不能满足工程需要，委托人可要求增加监理人员，并无须为此付出额外费用。监理人应自备满足施工监理工作所必须得各种设施和设备，并自行解决现场住房、交通、办公、通讯及生活条件，所有费用均包含合同价款之中

第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿金不超过监理报酬总数（扣税）]:

赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

但因监理人原因造成第三人损害，其赔偿数额不包括在此项中。

第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付监理人的报酬：

1.在签订合同、监理单位提交履约保证金后，招标人支付监理费中标价10%的预付款。

2.监理费的支付方式：在签订合同且监理单位提交履约保证金后，支付监理费预付款为合同价的10%，并从开始支付监理费起分三次等额扣回。本工程监理费按季度以审核工程量逐季支付相应监理费的85%（注结合本季项目配备人员到位率），（季度应支付监理费=季度审核工程量造价×中标费率×85%）。在工程竣工验收合格后，监理人提交签证完毕的监理资料和监理工作总结报告且经城建档案馆资料验收合格后10天内支付至监理费总额的95%。

第四十一条 用人民币支付费用。

3.剩余的5%监理费作为缺陷责任期，保证金在质量保修期1年满后和工程结算审价经审计部门核定后支付，期间无息。

4．本工程监理费调整按招标文件要求执行。

第四十一条  双方同意用人民币支付报酬，按 / 汇率计付。委托人在第一笔监理费中抵扣壹万元作为风险抵押，合同终止后委托人给予全额返还。

第四十九条  本合同在履行过程中发生争议时，当事人双方应及时协商解决。协商不成时，可向人民法院起诉）。双方不履行合同规定义务而导致合同解除或不能履行，违约方支付守约方违约金伍万元。合同提前终止，提出方必须提前3个月告知对方。

附加协议条款：

1. 在以后的监理全过程中，总监以及主要监理人员必须按投标人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得随意更换。因符合规定确需要更换的，更换人员须应征得招标单位同意和并经有关行业主管部门备案后投标单位才可更换，更换总监理工程师1人处以5万元违约金，更换其他班子成员每更换1人处以3万元违约金。如果监理人员（包括总监理工程师）工作不称职，招标单位有权要求中标单位更换，并按上述规定支付违约金。其中总监及主要监理人员不到位违约金分配如下：总监到位率须在80%，（填百分比）以上即每月少于24 日历天，每少一天处违约金2000元，罚款总额不超过履约担保的40%；项目专监及监理员到位率须在90%，（填百分比）以上即每月不少于27日历天（如当月为28日历天，则按25日历天计算），每少一天处违约金1000元，罚款总额不超过履约担保的20%。

2. 总监以及主要监理人员，出现下列情况，招标人有权没收相应的履约保证金。处罚的方法：按发生的累计次数计算，发现第一次罚款3万元，发现第二次罚款6万元并强制换人。

⑴．与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价；

⑵．将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字；

⑶．向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利的；

⑷．施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的；

⑸．不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体；

⑹．验收不认真虽未造成事故但质量把关不严，造成严重质量问题；

⑺．不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；

⑻．承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的；

⑼．承包商未按设计要求施工、偷工减料，监理单位未发现和报告；

⑽．节假日或夜间施工监理部未配合的，总监未巡视和专监未从严把关。

3.签订合同时，监理方提供合同价的10%的履约保证金；若监理方在施工监理期间的履约保证金不足时，招标人将从当期的应付监理费中扣除。

4.本项目可能发生夜间施工，监理人应无条件给予配合。

5.严格按委托人批准的监理细则开展工作。

6.监理单位和监理人员对于施工单位上报的工程量、设计变更和工程结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须由监理单位的专业造价人员进行审核确认。

# 第四章  技术规范

1、法律、法规和规范

《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质理管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》以及相关法律、法规。

2、建设部和交通部颁发的强制性标准。

3、建设工程监理规范

4、施工图设计文件所指的技术规范、标准、规程、图集等。

5、在合同履行期间，如果工程适用的技术标准或规范有修改或重新颁布，应遵照执行。

# 第五章  图纸

# 第六章 投标文件格式

目  录

一 、资格后审申请书格式

1、资信审查申请书

2、资信审查申请书附件

（1）投标人一般状况；

（2）投标总监一般状况；

（3）拟派驻本工程现场监理机构人员一览表；

（4）监理人员简历表；

（4）未被禁止投标、财产被接管或冻结的承诺书；

（5）承诺书；

（6）人员到位的承诺书。

二、商务标格式

（1）法定代表人身份证明；

（2）授权委托书；

（3）投标函；

（4）工程施工监理投标报价表。

三、技术标格式

（1）技术标封面；

（2）拟投入本项目仪器设备一览表。

资格后审申请书

（招标人）

1、经研究并充分了解本工程的招标文件和资格审查合格条件中的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交相关的资格审查申请资料，对             （工程名称）           工程的投标提出申请，并接受资格审查。

2、你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本公司的能力、经验和信誉有关的声明和资料。

3、我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，并为此承担全部责任。

4、本申请充分理解下列情况：

4.1  资格审查合格的申请人才有可能被授予合同；

4.2  你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标人；

4.3  你方将不对上述行为承担责任，亦无义务向申请人解释其原因。

5、若我方申请未被接受，我方表示理解你方任何情况下也不负担我方任何资格审查费用。

投  标  人：                        （公章）

法定代表人或授权委托人 ：          （签字 ）

联系电话：

日期     年      月      日

资格后审申请书附件

投标人一般状况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 代表处地址 （使用进温企业） |  |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件（另外准备原件核对） |  |
| 6 | 主营范围 |  |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对） |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

投标总监一般状况

| 1 | 总监姓名 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 性别 年龄 职称 |  |
| 3 | 总监注册证书 总监资格证书 并附上有关证书复印件（另外准备原件核对） |  |
| 4 | 原受聘单位 现工作单位 |  |
| 5 | 总监在建工程的情况 | 总监已变更工程未竣工的情况 |
|  | 有或无 | 有或无 |
| 6 | 工作简历： 工作业绩： |  |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |

拟派驻本工程现场监理机构人员一览表

| 投 标 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 分 工 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 执业证书 | 执业证书编号 |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（盖章）： 法定代表人或授权委托人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：本表若不够填写，可另加附件补充说明。

监 理 人 员 简 历 表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  | 出生年月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  |  | 专 业 |  |  |  | 专业年限 |  |  |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  | 岗位资格 |  |  |
| 拟在本项目中担任的岗位职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要监理工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 工程 地点 | 结构类型 | 工程 时间 |  | 工程 造价 | 在项目中担任职务 | 获奖情况 |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（盖章）： 法定代表人或授权委托人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

未被禁止投标、财产被接管或冻结的承诺书

（招标人）：

我（法定代表人或授权委托人）系     （投标人）    的法定代表人或授权委托人，现承诺    （投标人）              在本工程招投标期间不存在被依法禁止投标、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，我司愿承担一切责任及后果。

投  标  人：                     （公章）

法定代表人或授权委托人：               （签字）

年      月      日

承诺书

文成县公共资源交易管理委员会办公室：

（招标人名称）：

1、我公司参加                          工程的资格后审申请，所提交的资格后审申请资料均为真实有效，保证据实提供企业、总监的各种表格、各类证书、证明、工程业绩和总监在监和已经承接或正在参加投标工程项目清单等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。

总监目前在监工程的项目清单

| 序号 | 工程名称 | 规模 | 进度情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

注：在监工程指目前正在监理的工程。如果没有在监工程，要注明“无”。

总监已承接工程的项目清单

| 序号 | 工程名称 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

注：已承接工程指已经中标未开始监理的工程。如果没有已承接工程，要注明“无”。

2、专业监理工程师无在监项目或已承接的工程项目。

3、我公司在本工程的招投标各个阶段提供的证书的原件及复印件均为真实有效的，复印件和原件完全一致。若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

4、我公司若有串通投标、哄抬标价等行为的，愿意承担一切后果，被取消投标资格或中标资格，并被作为不良行为记入信用档案，接受文成县公共资源交易管理委员会办公室的处罚。

5、我公司若无故放弃投标的，愿意承担一切后果，并被作为不良行为记入信用档案，接受文成县公共资源交易管理委员会办公室的处罚。

6、我公司对上述内容作出慎重承诺，如在招投标过程中被发现有弄虚作假、隐瞒等不良行为的，愿承担一切后果，被取消投标资格或中标资格，并被作为不良行为记入信用档案，接受温州市建设工程招标投标监理处的处罚。

单位（公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

总监签字：                                                  日期：    年  月  日

人员到位的承诺书

致：   （招  标  人  名  称）

如中标，参与                      工程的施工监理，我公司将派具有类似监理经验的                   （填写项目总监名字、监理执业注册号）为本工程的项目总监，并保证项目总监到位率在    %（填百分比）以上即每月不少于    日历天。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

总监签字：

日       期：       年     月    日

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件粘贴处

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

授权委托书

本人    （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人，以本公司的名义参加                                           工程的投标活动。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称）施工投标文件、参加开标询标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                  。

代理人无转委托权。

附：授权委托人身份证复印件

身份证复印件粘贴处

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：

授权委托人：                             （签字）

身份证号码：

年     月     日

投 标 函

致：（招标人）

1、根据你方                         （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意以监理费投标费率：       %，监理费投标报价人民币（大写）                       （小写）：￥       元），延期监理费人民币（大写）                       （小写：￥       元）。承接上述工程的的施工及保修阶段监理业务，并保证在招标文件规定的期限内达到招标文件规定的质量标准。

2、一旦我方中标，我方保证代表业主利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设项目的投资目标、进度目标和质量目标得以实现。我方将派驻             作为本项目的总监。

3、一旦我方中标，我方同意合同专用条款的规定并受此专用条款约束。

4、我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”第13项所述的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投  标  人：			      	（公章）

法定代表人或授权委托人 ：            （签字）

单位地址：					             邮政编码：

电    话：					              传   真：

开户银行：

银行账号：

开户行地址：

工程施工监理投标报价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 数 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理费取费基数 | 2830.3619万元 | 费率幅度为1.7786%- 2.6679%（含临界值） |
| 2 | 监理费投标费率 | % |  |
| 3 | 监理费投标报价（1×2） |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |
| 4 | 延期监理费 | 元/每月 |  |
| 投标单位（公章）： 法定代表人（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

注：（投标费率小数点保留4位）

1、投标报价监理费有效范围：50.34万元≤投标报价≤75.51万元，即 50.34万元至75.51万元之间均为有效投标报价范围，超出此范围的作废标处理。

2. 监理费投标费率幅度为1.7786%- 2.6679%（含临界值）超出此范围的作废标处理。

3、本次招标的延期费报价按：X元/ 每月计算，延期监理费报价范围为：每月（伍仟元至壹万元），当延期监理费报价超出此规定范围时，按投标无效处理。

技

术

标

说明：使用时去掉页眉、页码和本说明。

拟投入本项目仪器设备一览表

| 序号 | 仪器设备名称 |  | 仪器设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 规格型号 | 产地 | 备注 |
|  | 检 测 设 备 |  |  |  |  |  |
|  | 通讯设备 |  |  |  |  |  |
|  | 办公设备 |  |  |  |  |  |
|  | 其他设备 |  |  |  |  |  |

# 建设工程项目投标保证金办理须知

各投标企业、单位：

（一）各投标单位要严格按照招标文件中关于投标保证金缴纳时间、金额、方式等规定，及时、准确地将投标保证金缴入文成县公共资源交易中心保证金账户。

保证金账户一：
    户名：文成县公共资源交易中心
    账号：2010  0001  8961  378
    开户银行：文成县农村信用合作联社

各投标单位在缴纳保证金时应有一定的提前时间，以确保保证金能及时到账。

（一）投标单位凭交入投标保证金专户的银行进账单（外地参加投标的单位必须使用电汇）到公共资源交易中心财务室，由财务室认真审核确认到账后开具往来款收据并进行登记。

（二）投标单位投标保证金必须由投标单位设立的基本账户直接通过银行转至县公共资源交易中心保证金账户。缴纳投标保证金不得使用现金方式。

（三）投标单位凭县公共资源交易中心财务室所开具的往来款收据参加开标会，业务经办科室在开标之前对投标单位进行勾对。
　投标保证金退付工作
　（一）  一般退付保证金程序：
　　1、业务经办人在签署中标通知书（确认书）当天，汇总该项目未中标单位名单及应退付保证金数额，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。
　　2、未中标单位凭单位的收款收据和公共资源交易中心财务室开具的往来款收据复印件，到财务室办理退款手续。
　　3、中标单位凭单位的收款收据和公共资源交易中心开具的往来款收据复印件以及其他需要的资料（如履约保证金、经相关主管部门备案的合同等）到业务承办科室申请退款。
　　4、业务承办人审核中标单位的上述资料后，打印中标单位名单及应退付保证金金额，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。

投标保证金不得以现金介入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入，否则取消投标资格.