温 州 市 华 夏 建 设 工 程 招 标 代 理 有 限 公 司

WENZHOU HUAXIA CONSTRUCTION TENDERING AGENT CO.LTD

文成县巨屿镇垟地边农房改造集聚配电工程

项目编号:JS2015006

施工招标文件

招   标   人(盖章)：文成县巨屿新农村建设投资有限公司

招标代理机构(盖章)：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

监  督 机 构(盖章)：文成县公共资源交易管理委员会办室

2015年2月

目     录

第一章 招标公告

1．招标条件

2．项目概况与招标范围

3．投标人资格要求

4．招标文件的获取

5．投标文件的递交

6．发布公告的媒介

7．联系方式

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

1、总则

2、招标文件

3、投标文件

4、投标

5、开标

6、评标

7、合同授予

8、重新招标和不再招标

9．纪律和监督

10、需要补充的其他内容

第三章评标办法

评标办法前附表

1、评标方法

2、评审标准

3、评标程序

第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

第二节 专用合同条款

第三节 合同附件格式

第五章 工程量清单

1、总则

2、投标报价说明

3、评审

4、其他

第六章 图纸

第七章 技术标准和要求

第八章工程量清单和投标文件格式

一、投标函

二、法定代表人身份证明、授权委托书（开标时携带）

三、工程量清单（另行提供）

四、技术标

五、拟分包项目情况表

六、资格审查资料

七、承诺书

# 第一章 招标公告

项目编号:JS2015006

1、招标条件

本招标项目文成县巨屿镇垟地边农房改造集聚配电工程（重）已由文成县发改局以文发改基 [2011]54号批准建设，项目业主为文成县巨屿新农村建设投资有限公司，建设资金来源为自筹，招标人文成县巨屿新农村建设投资有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

2.1工程概况

| 序号 | 工程名称 | 工程概况 | 建设地点 | 工期要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 文成县巨屿镇垟地边农房改造集聚配电工程（重） | 文成县巨屿镇垟地边农房改造集聚配电房内设备采购、电气安装等附属工程 | 文成县 巨屿镇 | 90日历天 |

2.2  招标范围：工程量清单协定的所有内容。

2.3  资格审查方式：资格后审。

2.4  项目质量要求：合格。

3. 投标人资格要求

3.1具有电力工程施工总承包三级及三级以上，送变电工程专业承包三级及三级以上，符合其中之一即可。拟派工程项目负责人具备机电专业二级及二级以上注册建造师资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

3.2  本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1投标人在文成县公共资源交易中心网站（www.wczbtb.com）的建设工程交易栏内的招标公告中，于2015年3月9日起至2015年3月31日投标截止时间前，下载招标文件、工程量清单、施工电子图纸。

4.2招标文件每套售价500元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2015年3月31日10时00分，地点为文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、交易证原件、授权委托书，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，否则其投标文件将被拒收。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn）上发布。

7. 交易证

投标人办理交易证按文资管办〔2015〕05号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。

8．联系方式

招标人：文成县巨屿新农村建设投资有限公司  代理机构：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

地  址：文成县巨屿镇                      地    址： 文成县老干部活动中心5楼

联系人：季先生                            联 系 人： 高小姐

电  话：:0577-67703996                   电    话： 13868688604    0577-67834011

文成县巨屿新农村建设投资有限公司

文成县公共资源交易中心

2015年3月9 日

# 第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：文成县巨屿新农村建设投资有限公司 地址：文成县巨屿镇 联系人：季先生 电话：0577-67703996 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：温州市华夏建设工程招标代理有限公司 地址：文成县老干部活动中心5楼 联系人：高益秀 电话：13868688604 0577-67834011 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 文成县巨屿镇垟地边农房改造集聚配电工程（重） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 文成县巨屿镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 各单项工程的建筑、安装等工程，具体内容以工程量清单、设计图纸、会审纪要等为准。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期： 90日历天 计划开工日期：以监理单位发出的开工令次日起计。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：电力工程施工总承包三级及三级以上，送变电工程专业承包三级及三级以上，符合其中之一即可。 信誉要求：详见本附表10.2项 项目负责人资格：具备机电专业二级及二级以上注册建造师资格，且未担任其他在施建设工程项目的项目负责人。 其他要求：详见本附表10.3项 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出 问题的截止时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止15日前不记名提交至75694063@qq.com邮箱。 |
| 1.10.3 | 招标人书面 澄清的时间 | 招标人在自收到异议之日起3日内在网上作出澄清或修改。 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 接受分包的第三人资质要求： |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件 的其他材料 | 图纸光盘、补充通知、纪要（如有）等。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 同本附表第1.10.3项。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2015年3月31日10时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间和方式 | 本工程招标文件的澄清、修改、补充等内容经文成县公共资源交易管理委员会办公室备案后，在http://www.wczbtb.com上发布信息向所有投标人公告，投标人应自行察看并下载上述内容，不须作收到确认。 |
| 2.3.1 | 招标文件的修改时间 | 同本章前附表2.2.2 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的方式 | 同本章前附表2.2.3 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 招标文件要求提供的其他材料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60个工作日。 |
| 3.4 | 投标保证金 | 投标保证金的形式：电汇 投标保证金的金额：壹拾万元正。 提交投标保证金及办理投标保证金收据截止时间：开标截止前到文成公共资源交易中心办理投标保证金收据。 投标人必须将投标保证金在投标截止前（入账截止时间）汇入文成县公共资源交易中心投标保证金账户，缴纳的时间以投标保证金到帐的时间为准。投标人在递交投标文件前须在文成县公共资源交易中心，开取投标保证金收款收据的时间为投标截止前，请投标人在领取投标保证金收款收据时，仔细核对收款收据上的日期、投标单位名称、金额等，如发现有误，须马上要求改正。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 不要求提供 □要求提供； 年 |
| 3.5.4 | 正在施工和新承接的项目要求 | 不要求提供 □要求提供； 年 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 不要求提供 □要求提供； 年 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 商务标、资格审查资料相应地方应加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替,下同）并经单位法定代表人签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 1、商务标：正本一份，副本四份，刻录有商务标内容的电子光盘一份； 2、资格后审材料：正本一份，副本四份； 3、证书原件一份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 根据本章第3.1.1项规定的投标文件组成内容，按以下要求装订： □不分册装订 分册装订，分别为： （1）商务标（含电子光盘，可使用多个封套）； （2）资格后审材料； （3）证书原件（无需装订，单独密封） |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1、各标函袋上应清楚分别标明招标人名称、工程名称及“商务标”、 “资格后审材料”、“证书原件”字样。 2、标函封袋必须统一使用由文成县公共资源交易管理委员会办公室监制的标函袋，否则代理单位有权拒收投标文件，投标单位自行购买。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 文成县公共资源交易中心开标室（地点：西门街50号） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否，资格审查资料原件除外 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号） |
| 5.2 | 开标程序 | （4）密封情况检查：符合本章第4.1.1款的要求。 （5）开标顺序：①开启资格后审材料，送到评标室；②公布最高投标限价，开启通过资格审查的商务标（后送达先开），在评标室送商务标评审。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人及5人以上单数。 评标专家确定方式：由专家库中抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐的中标候选人数：2名。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | 履约保证金的形式：采用银行转账方式汇入发包人账户或采用银行保函。 履约担保的金额：工程合同价款的10%。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 工程造价 | 工程预算价 6568756元（本工程暂列金额300000元，最高投标限价由专家现场确定） |
| 10.2 | 信誉要求 | 1、在2012年3月6日至投标截止时间当日，投标人没有被限制参加投标。在投标截止时间当日，投标人没有被确认并公示（或发布）的正处于公示（或发布）期间的不良行为记录； 2、限制参加投标或不良行为记录的查询办法：国家住建部网站、浙江省建设信息港、温州市公共资源交易网、温州市住建委网站、文成县住建局网站。 |
| 10.3 | 是否要求 项目经理到场 | 否 □是。要求见正文 |
| 10.4 | 其他要求 | 1、项目负责人负责管理过的施工项目，如有发生项目负责人更换的，被更换的项目负责人在原承担的合同工程项目未通过竣工验收前不得参加本工程建设项目的投标活动。 2、中标候选人如为温州市外企业必须在中标公示期结束后5个工作日内提供温州市住建委有关建筑施工企业备案资料。否则招标人取消其中标资格，并不予退还投标保证金。 |
| 10.5 | 串通投标行为的认定 | 串通投标行为具体见根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》及温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》的文件 |
| 10.6 | 企业《安全生产许可证》和企业主要负责人的“三类人员”A类证书审查要求 | 根据建建发[2005]266号《关于在建设工程招标投标管理和颁发施工许可证时对施工企业安全生产条件及相关管理人员安全生产任职资格进行审查的通知》，本工程规定如下： 1、投标人应提供企业《安全生产许可证》（副本）和企业主要负责人的“三类人员”A类证书的原件及复印件以备审查。企业主要负责人包括企业法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理以及企业技术负责人。 2、A类证书中的企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人必须和《建筑业企业资质等级证书》副本上载明的情况一致，A类证书中的企业分管安全生产副经理必须与提供的任职文件相一致。 3、企业主要负责人的“A类证书”需提供原件，对能够通过“浙江省建设信息港”或其他省级及以上建设行政主管部门网站上查询到的必须提供网站查询结果的打印件，否则视为查询不到。若投标人既提供原件又能在网站上查询到的则以原件为准。 |
| 10.7 | 中标候选人 行贿犯罪档案查询 | 根据温检会（预）【2010】1号文件精神《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》，本工程规定如下： 1、参加投标的单位及其拟派参加投标的项目负责人不得有行贿犯罪档案记录（行贿犯罪档案的查询期限为10年），否则取消中标候选人资格； 2、投标人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件； 3、在投标文件提交截止之日前3个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。 |
| 10.8 | 中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定 | 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 |
| 10.9 | 中标无效 | 一、投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标的，中标无效。 二、投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效。 （1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 （2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为： ①使用伪造、变造的许可证件； ②提供虚假的财务状况或者业绩； ③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明； ④提供虚假的信用状况； ⑤其他弄虚作假的行为。 三、依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。 |
| 10.11 | 投标保证金 注意事项 | 投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件。 投标保证金汇入户名：文成县公共资源交易中心 账号：2010 0001 8961 378 开户银行：文成县农村信用合作联社 ①电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到招投标中心结算窗口开具保证金发票（异地结算约3天到帐）； 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天到中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理开户保证金发票手续。 |
| 10.12 | 清单报价有较大偏离的处理办法 | 1、本项目工程量清单详细评审的项目为招标人提供的工程量清单所有项目。 2、本项目工程量清单综合单价的标准偏离率为15%； 3、计算评审项目基准单价( A )的方法为：以招标预算造价中的综合单价下浮10%为基准单价 4、筛选偏离价格(B),通过计算机辅助评标系统对投标文件进行不平衡报价检测，筛选出与对应子目基准价相比超过标准偏离率的单项； 5、修正较大偏离工程量清单项目。按以下公式对投标人相对于招标文件的严重不平衡报价进行修正： 正偏离修正价格（T）﹦A×（1+标准偏离率） 负偏离修正价格（P）﹦B×（1+标准偏离率） 当P＞A×（1-标准偏离率）时，取P﹦A×（1-标准偏离率） 6、在正式工程量清单核对完成后，对投标人有较大偏离工程量清单报价进行修正，但不改变投标总价。经修正的综合单价适用于工程量清单的工程数量有误或实施过程中工程变更引起的工程量增减。 |
| 10.14 | 建筑业企业职工工资支付保障金 | 建筑业企业在中标后、领取施工许可证前办理工资支付保障金手续，凭工资支付保障金缴纳凭证办理施工许可证。 |
| 10.15 | 其他 | 建设工程项目中标公示结束前，根据招标文件的规定提供项目负责人注册建造师证书、安全生产考核B类证书、施工员证书、安全员证书和安全生产考核C类证书。 |
| 10.16 | 特别提醒 | 本招标文件如有相抵触的内容以投标须知前附表为准。 |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

（13）被同一家公司控股且有参股关系的，参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目投标的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件形式（提交至邮箱75694063@qq.com,下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间在相关网站向所有投标人公布。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间和方式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件的修改按投标人须知前附表规定的时间在相关网站向所有投标人公布。

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件包括商务标、资格后审材料和证书原件三部分。

3.1.2投标文件商务标应包括下列部分：

（1）封面；

（2）投标函；

（3）法定代表人身份证明

（4）已标价工程量清单；

1）、投标总价

2）、总说明

3）、工程项目投标报价汇总表

4）、单位(专业)工程预算费用计算表

5）、分部分项工程费计算表

6）、其他项目清单汇总表

7)、主要工日价格表

8）、主要材料价格表

9）、主要机械台班价格表

10)、主要设备应满足招标文件的技术规范书要求，须提供有效的型式试验报告，国家实行强制许可或认证制度的产品，须具有相应许可或认证证明材料。

3.1.3资格后审材料（一份正本、四份副本），资格后审材料（格式见附件），内容包括：资格审查资料（原件单独密封）：

1）、投标人基本情况表；

2）、项目管理机构一览表；

3）、企业营业执照副本原件及复印件；

4）、企业资质证书副本原件及复印件；

5）、项目负责人建造师证书原件及复印件；

6）、企业《安全生产许可证》证书副本原件及复印件；

7）、企业主要负责人的“三类人员”A类证书的原件及复印件；

8）、企业分管安全生产副经理的任职文件原件及复印件；

9）、拟派项目负责人无在建工程承诺书；

10）、建筑业企业职工工资支付保障承诺书；

11）、单位备案要求：根据浙电监发[2013]8号文规定，投标人如为①浙江电监办颁发许可的承装（修、试）电力设施企业在浙江设立的分公司，或②非浙江电监办颁发许可的承装（修、试）电力设施企业，或③非浙江电监办颁发许可的承装（修、试）电力设施企业在浙江省设立的分公司的，在投标时，都必须提供通过浙江电监办工程作业备案审查的备案证明文件（提供证明原件备查），否则作废标处理。

12）、如外地企业需在工程所在地市域范围内设有固定的具有工商登记的售后服务网点。（本次招标不接受投标人采取授权、委托、挂靠等形式的售后服务，不接受售后服务采用合作形式的投标人同时参加本次招标）。（提供工商登记证明原件备查）

如有正在申请办理延期手续的安全生产许可证和三类人员证书，须提供建设行政主管部门出具的证明文件复印件；注册建造师资格证书如还在办理之中，须提供发证机关出具的证明文件复印件，注明注册单位且时间在有效期内。安全人员数量按建设部《建质[2004]213号》文件相关规定执行。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4投标保证金

3.4.1投标人应按招标文件要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向文成县公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入，否则将否决其投标。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件及复印件，对于未能提交投标保证金收据原件及复印件的，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。投标人提供由中国人民银行发放的基本帐户许可证复印件。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金或银行保函，不计利息。

3.4.3投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。中标人为温州市外企业，未按投标人须知前附表10.3规定提供温州市住建委有关建筑施工企业备案资料，取消其中标资格，投标保证金不予退还。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本、副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的密封，见投标须知前附表。

4.1.2电子光盘与商务标一起密封。商务标、资格后审材料、证书原件分别单独密封。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理或评标委员会否决其投标。

4.1.4投标文件的密封：商务标、技术标、资格后审材料、证书原件应分别装入密封袋里。标函封袋必须统一使用由文成县公共资源交易管理委员会办公室监制的标函袋。投标人应当在密封袋封面上清楚地分别标明 “商务标”、 “资格后审材料”、“证书原件”字样，招标人、投标人全称等信息，且在封面上和档案袋密封条上分别加盖单位公章和单位法定代表人的印章或签字（企业公章、法定代表人印章，复印章或扫描章无效）；光盘的非数据面用注明投标人名称和项目名称。未按上述要求密封、标注、签字、盖章的投标文件代理单位有权拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，但资格审查资料原件除外。

4.2.4 招标人收到投标文件后，接收人和递交人均需在收标记录表上签字确认。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。（注：委托代理人提交标书时应出示有效交易证和身份证，否则代理单位有权拒收投标文件）。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（9）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.1.3需重新评标的，则必须依法重新组建评标委员会，原评标委员会成员不得进入重新组建的评标委员会。（浙政发[2009]22号文件十四条规定）

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）评标委员会将认定为否决投标的排除后，有效投标少于三个，使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

在开评标期间，投标人委托代理人不得离开开标现场。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容详见投标人须知前附表。

10.1最高投标限价的要求

本项目的招标预算价见投标人须知前附表。

10.2串通投标行为的认定

1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》有下列情形之一的，属于串通投标行为：

- 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

- 投标人之间约定中标人；

- 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

- 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

- 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（10）不同投标人的投标文件相互混装；

（11）不同投标人的投标金从同一单位或者个人的账户转出；

（12）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

（13）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

（14）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（15）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（16）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（17）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为；

2、根据温委发[2011]89号《关于进一步整顿规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》，有下列情形之一的，属于串通投标行为：

（1）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标撤换投标文件夹、更改报价的；

（2）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（3）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（4）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）；

（5）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（6）不同投标的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（7）不同投标的投标总报价相近和各分项报价、综合单位分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（8）不同投标的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（9）不同投标的投标相互混装的；

（10）不同投标的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（11）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（12）不同投标的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（13）法律、法规或者规章规定的其他串通投标行为。

10.7中标候选人行贿犯罪档案查询

根据温检会（预）【2010】1号文件精神《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》，本工程规定如下：

(1)参加投标的单位及其拟派参加投标的项目经理不得有行贿犯罪档案记录，行贿犯罪档案的查询期限为10年，否则取消中标候选人资格；

(2)投标人提供检察机关出具的行贿犯罪档案查询结果证明原件；

(3)在投标文件提交截止之日前3个月内，各级各地检察机关的行贿犯罪查询结果均有效。

10.13创文明施工标准化工地要求

(1)创文明标化供地要求见投标须知前附表。

(2)根据温州市住建委温住建发[2011]19号文件《关于全面开展安全生产文明施工标准化工地创建活动的通知》要求，投标人在投标书中就创建文明标化工地做出承诺，没有达到文明标化工地标准的，将被作为违约的不良行为接受建设行政主管部门的公示、记录在信用档案，并退出温州建筑市场。

10.8中标候选人放弃中标及经营、财务状况发生变化的约定

（1）国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

（2）中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

10.4弄虚作假投标行为的认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。

（2）投标人有下列情形之一的，属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为：

①使用伪造、变造的许可证件；

②提供虚假的财务状况或者业绩；

③提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

④提供虚假的信用状况；

⑤其他弄虚作假的行为。

10.5招标、评标、中标无效

依法必须进行招标的项目的招标投标活动违反招标投标法和招标投标法实施条例的规定，对中标结果造成实质性影响，且不能采取补救措施予以纠正的，招标、投标、中标无效，应当依法重新招标或者评标。

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 形式 评审 标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  | 投标文件签字盖章 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”第3.7.3项规定 |
|  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  | 联合体投标人 |  | 不接受联合体 |
|  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价，出现下列情形之一，作否决其投标处理： 1、投标人递交两份或多份内容不同的投标文件； 2、在一份投标文件中对同一招标项目报价有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（大小写、正副本不一致除外）； 3、投标文件中投标函上的报价与投标总价上的报价不一致； 4、商务标中未提供投标函或提供的投标函无投标报价。 |
|  | 参加开标会议 及到场人员 |  | 1、所有投标人的法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书。 |
|  | 投标文件的密封 和标记 |  | 符合第二章“投标人须知”第4.1款要求。 |
| 2.1.2 资格 评审 标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |
|  | 资质等级 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  | “三类人员”A类证书审查 |  | 符合第二章“投标人须知”第10.6款规定 |
|  | 项目负责人 |  | 1、符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定； 2、项目负责人建造师证书原件（必须提供建造师注册证书）。 3、投标函的项目负责人必须与资格审查资料中的项目负责人一致。 |
|  | 其他要求 |  | 1、符合第二章“投标人须知”第10.4项规定 2、符合第二章“投标人须知”第3.1.3项规定 |
|  | 串通投标行为 |  | 符合第二章“投标人须知”第10.9款规定的任何一种情形的否决其投标。 |
|  | 弄虚作假行为 |  | 符合第二章“投标人须知”第10.9款规定的任何一种情形的否决其投标。 |
| 2.1.3 响应性 评审 标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  | 工期 |  | 符合专用招标文件第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定和3.1.2项规定 |
|  | 技术标准和要求 |  | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  | 投标总报价 |  | 投标总报价不得超过招标人设定的评标最高限价，否则否决其投标。 |
|  | 投标承诺 |  | 未按要求提供承诺书或违反承诺书中约定的,否决其投标。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) |  | 1、商务标：100分。 |
| 2.2.2 | 评标基准价（C） 计算方法 |  | 1、出现以下情况时,该投标报价不进入评标基准价的计算范围（投标报价以投标人投标函中的投标报价为准，下同）：①投标人的投标报价高于最高投标限价的；②开商务标前已经被否决其投标的；③未提供投标函或投标函中无报价或投标函中出现两个及以上不同报价且未声明哪一个有效的（大小写不一致除外）。④投标报价低于成本警戒值的。⑤资格审查不合格的投标报价、商务评审不合格的投标报价及其他原因废标的投标报价。 2、除上述情况外的投标人数量≥4家时，则除上述情况外的投标人的投标报价中，去掉一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为C值。 除上述情况外的投标人数量≤3家时，则除上述情况外的各投标人的投标报价的算术平均值作为C值。 成本警戒值为招标控制价的85%。 3、投标人报价低于成本警戒值的需向招标人提交报价与成本警戒值差额部分金额的风险抵押金。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率（F%）=100% ×（投标报价 - 评标基准价）/评标基准价。 F保留小数点后2位，第3位四舍五入。 |
| 2.2.4 (1) | 投标报价评分标准 | 投标 报价 得分 计算 | 计算公式： 1、如果投标人的报价≥评标基准价，则投标报价得分＝F-偏差率×100×E1； 2、如果投标人的报价＜评标基准价，则投标报价得分＝F+偏差率×100×E2； 其中；F值是投标报价所占的权重分值；E1是投标报价每高于评标基准价一个百分点的扣分值；E2是投标报价每低于评标基准价一个百分点的扣分值。 E1=3，E2= 2，F=100 |
|  |  | 商务 标算 术性 错误 修正 | 商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。 ①用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准； ②当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外;； ③合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准; ④正本与副本不一致的以正本为准。 |
| 注意事项 | 投标人须知中要求提供证书、资料原件及复印件的，评审时以原件为准，未提供原件的做否决投标处理。 |  |  |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。（本评标办法中涉及到评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，抽签确定名次优先者。本评标办法中涉及到小数位的计算除另有约定外，均保留二位小数，第三位四舍五入。)

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务标：见评标办法前附表；

（2）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务标评分标准：见评标办法前附表；

（2）其他评分因素评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

根据工程情况由招标代理机构和招标人约定开标程序。本工程采用经评审的综合评估法，分三个阶段分别进行：第一阶段为投标人资格审查；第二阶段为商务标评审，评委根据以上规定依据法律及招标文件有关规定对投标文件进行详细评审后，在合格的有效标中按商务标得分从高到底进行排名，并向招标人推荐排名第一、第二的投标人分别为第一、第二中标候选人。

- 3.2评标区间

- 3.2.1招标控制价

- 本工程设招标控制价

招标控制价=（工程预算价-暂列金额×103.513%）×(1-下浮率) +暂列金额×103.513%

- 工程预算价：见评标办法前附表。

本工程暂列金额300000元（其中：安装工程250000元，土建工程50000元）。

下浮率由评标委员会在开标前确定。

成本警戒值：见评标办法前附表。

- 评标基准价、成本警戒值按上述方法确定后，除计算错误外，不再受其他任何因素（包括招标控制价编制出现重大失误或对投标报价错误进行修正等因素）的影响而改变。

3.3.2评标区间（入围方式）的确定：

投标人综合得分=商务报价得分

按投标人综合得分排名，按分值从高到低进行排名,排名前2名的进入评标区间，若在评审过程中有被否决投标的,应按排序先后依次递补。

- 3.3商务标评审

- 3.3.1评标基准值确定后，除计算错误外不再受其他任何因素的影响而改变。

- 3.3.2凡招标文件要求或工程造价组成应计算的费用而投标人未报，且投标文件中未阐明充分理由并提供足够证据者，均视为缺漏费用。

- 对工程量清单漏项的计算原则是：漏项的工程量×所有有效投标人中该项综合单价最高报价后计取规费、税金等；对工程量清单变动的计算原则是：增加或减少的数量×该项综合单价后计取规费、税金等。

- 招标控制价是按照《建设工程工程量清单计价规范》和浙江省新计价依据的要求，遵循四统一的原则，由具有编制招标文件能力的招标人或者其委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构、招标代理机构编制。造价咨询机构严格按有关计价规则和计价依据编制招标控制价，确保招标控制价成果的质量。

- 3.3.3商务标算术性错误：

- 商务标中出现以下情况时，由投标人的法定代表人或其授权委托人予以签字确认。如果投标人拒绝签字，则按投标违约对待。

- （1）用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

- （2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误除外；

- （3）合计累计金额与小计(合计)金额不一致的，以合计累计金额为准;

- （4）正本与副本不一致的以正本为准。

- 3.4投标人文件审查

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审、响应性评审和资格评审，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表形式评审、响应性评审和资格评审中规定的任何一项评审标准的，评标委员会应当否决其投标。投标人须知中要求提供证书、资料原件及复印件的，评审时以原件为准，未提供原件的做否决投标处理。

3.5投标文件的澄清和补正

3.5.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5.4投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，评标委员会可否决其投标。

3.6评标结果

3.6.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务标计算出得分A；

3.6.2投标人得分见评标办法前附表。

3.6.3除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.6.4投标人得分=A。

3.6.5评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

第一部分 通用合同条款

详见：《标准施工招标文件通用合同条款》

第二部分 专用合同条款

专 用 条 款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: 1、协议书；2、中标通知书；3、专用条款；4、投标书及其附件；5、招标文件及其相关纪要（含工程量清单）；6、通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、施工图纸；9、关于控制价的有关规定。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用           /                语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:       使用现行已公布的法律和法规

3.3适用标准、规范

1、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

2、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

3、《建筑电气安装工程图集》（水利电力出版社）；

4、其他与本工程相关的行业规范、标准等。

发包人提供标准、规范的时间:

国内没有相应标准、规范时的约定:          按设计要求

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:签定合同后3天内提供全套施工图陆份

发包人对图纸的保密要求: 承包人未经发包人同意，不得将业务需求、技术规范、管理要求等信息向任何第三方泄露。在工程完工后，承包人需将方案、图纸等技术资料全部移交发包人，若因承包人原因资料泄露对发包人造成损失的，承包应承担相应经济赔偿及法律责任。

使用国外图纸的要求及费用承担:                  无

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的工程师

姓名：                   职务:          总监

发包人委托的职权: 全过程负责工程质量、进度、投资三控制及合同管理、信息管理，执行《建设工程监理规范（GB50319-199---200）》规定的总监工程师应履行的职责。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、工期延期、暂停施工、恢复施工、设计变更及合同价款调整、追加合同价款、技术联系单、索赔处理等以及有关现场签证;以及总监派现场代表。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：     另定              职务:       甲方驻现场代表

职权: 对工程施工进行全过程的进度计划、施工质量、安全生产文明施工等督促工作，对工程款的支付进行审核和签认；工程结算复核签认。

5.4不实行监理的，工程师的职权:    不适用

7．项目负责人

姓名: 投标函所填报的建造师       职务:    项目负责人

8. 发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备进场条件

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：所需供电供水电讯线路承包和项目部协商解决，施工中发生的各项费用由承包方自理。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:     施工进场前。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：  合同签定后由发包人提供

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 施工许可证及其他报批、备案手续等委托承包人办理，费用由承包人承担，在投标报价中予以考虑，其审批手续的报批时间必须以不影响整个施工为限。

(6)水准点与座标控制点交验要求：        开工前完成交验

(7)图纸会审和设计交底时间:       根据承包方进度另行通知。

(8)协讨处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 发包人协调处理施工场地周围地下管线，承包人负责保护。根据费用发生起因，双方协商解决。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行协商解决

8.2发包人委托承包人办理的工作：

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:

（1）需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不适用

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间: 开工前提供工程的施工进度(投资)计划表；每月25日前提供由监理工程师认可的当月实际完成工程量月报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、负责安全保卫，并承担费用。

（4）向发包人和监理提供的办公和生活房屋及设施的要求:费用由承包人承担。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按现行国家政策法规及地方补充条例规定办理有关手续，其费用由承包人在结算时，以联系单的形式经发包人书面确认后计入施工费用。

（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担: 在施工期间承包人应配合发包人确保施工场地及邻近原有建筑及电气设备和其他地上地下管线的安全工作。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人应配合发包人施工场地地下管线和邻近建筑物和构筑物及古树名木的保护工作。

（8）施工现场清洁卫生的要求：承包人应配合发包人做好现场清洁卫生工作。

（9）双方约定承包人应做的其他工作： 安全生产、文明施工；并做好施工现场交通秩序维护，所需费用由承包方承担。发包人不提供办公和生活房屋及设施，如有需要，投标人自行考虑。

（10）施工期间所需要的供水、供电接口要求：   由总承包方提供

（11）施工合同签订后要求：承包方和发包方签订施工合同后须在7天内进场开始该项目施工

（12）关于此项目一期施工组织方案要求：承包方在进行一期施工时，必须为此项目二期施工预留接口，以便一期工程和二期工程相衔接。

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：  合同签定后七日内。

工程师确认的时间：       提供后八天内，审核、批复和回函

10.2群体工程中有关进度计划的要求：    无

13．工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况: 因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式提前通知承包人，推迟开工日期。竣工日期作相应在顺延，但发包人不对承包人因此造成的损失进行赔偿。

四、质量与验收    按质量验收相关标准及规范执行

17．隐蔽工程和中间验收：          按通用条款、相关标准及规范执行

17.1双方约定中间验收部位：     按相关标准及规范执行

19．工程试车·

19.5试车费用的承担：

五、安全施工

必须按照安全施工规范要求做好现场安全防护工作，及时作好安全宣传工作。

六、合何价款与支付

23．合同价款及调整

23.2本合同价款采用    （1）    方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除设计和签证变更外均不再调整。

风险费用的计算方法：  自行考虑，已包括在投标报价内

风险范围以外合同价款调整方法：工程设计和签证变更引起的工程量增减按标文规定调整，

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    不适用

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定: 不适用

23.3双方约定合同价款调整按下列方法进行:

(1)设计和签证变更引起新的工程量项目，其相应单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目单价的，可参考新增项目计价规定执行。

(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原单价为基础，仅就变更部分相应子目调整单价。

(3)设计和签证变更引起工程数量增减，应执行原有单价。

(4) 如个别项目单价超过市场价10%及以上的，日后其因工程量变更增加部分按招标文件对工程设计和签证变更新增项目的计价要求重新组价，减少部分按中标价进行退价。

23.5其他

23.6合同价格调整程序

(1)承包人应在合同约定的工程价款调整事项发生后的14天（或合同约定期限）内，并结合工程价款结算支付办法，向招标人提出合同价款调整报告，报告应说明价款调整的理由，工程量及单价计算的依据，调整合同价款的金额等。逾期未提出合同价款调整报告的，则视为该事项不涉及合同价款调整。

(2)招标人或委托的咨询单位工程师在收到合同价款调整报告之日起14天（或合同约定期限）内予以审核并答复。逾期不答复的，自合同价格调整报告送达之日起14天（或合同约定期限）后视为该报告已被确认。

23.7对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定条款的原则办理。

23.8工程新增项目（包括暂定综合价项目）的计价规定

工程规费及税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）规定执行。

23.9工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算×折算系数确定作为新增项目的工程结算造价。

折算系数=（投标总价—暂估价）/（工程标底—暂估价）×100%

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:本合同生效之日起叁天内，甲方向乙方预付工程承包款的30%，计人民币       万元整。

扣回预付工程款的时间、比例:  工程款开始支付，次月开始起扣，在二次进度款中等额扣回。

26．工程款(进度款)支付。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

1、进场施工七天内，甲方再向乙方支付合同总价款的40%，计人民币      元；工程竣工验收合格后，甲方根据协商变更的工程情况进行工程结算，甲方支付至决算审计造价的100%；乙方向甲方提供决算交易额的5%作为保留金，采用中国境内注册的银行出具的银行保函担保合同形式。一年保修期到期后，工程没问题归还乙方决算交易额的5%保留金。

七、材料设备供应

27．发包人供应

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符：不适用

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:   不适用

(3)承包人可代为调剂串换的材料：   不适用

(4)到货地点与一览表不符：         不适用

(5)供应数量与一览表不符：          不适用

(6)到货时间与一览表不符：          不适用

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

28．承包人采购材料设备（采购材料设备品牌须在浙江省电力公司入围产品）。

28.1承包人采购材料设备的约定：不适用

八、工程变更：按招标文件要求进行

九、竣工验收与结算

32．竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后15天内提供叁套完整竣工资料及竣工图给发包人

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：    按相关规定执行

32.7其他：

33 工程质量保修范围、期限和责任：见本招标文件中的“工程质量保修书”。

十、违约、索赔和争议

35．违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

本合同通用条款第22.2条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款协商解决

双方约定的发包人其他违约责任:        双方协商解决

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

承包人违约承担的违约责任: 因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任；每延期1天，罚款额按照中标额的0.03%，尾数不足1天的按1天计算，延期赔偿费的最高限额为合同价款的3% ，一旦达到最高限额，发包人可考虑立即终止合同，并要求承包人赔偿相应经济损失，发包人也可以要求承包人继续履行合同，并要求承包人赔偿相应经济损失。

承包人违约应承担的违约责任: 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还必须支付合同价款5%的违约金，承包人仍需继续返工直至合格，由此造成的工期损失由承包人负责，工期不顺延，并由承包人承担由此造成的一切费用。

双方约定的承包人其他违约责任: 本工程的合同履约保证金为合同价的10%，其中项目负责人履约担保占合同履约保证金20%，项目负责人实行一贯制，且不得中途调换；项目负责人不得在中途、随意调换，如因特殊情况，必须经发包人同意后方可调换，若发包人同意调换后，发现承包人以弄虚作假的方式骗取发包人同意其调换项目负责人或者是该项目负责人在另一个工程承接业务的，发包人有权终止施工合同。

施工项目班子技术管理人员履约担保占合同履约保证金15%，要求到位率达到100%，由监理单位和建设单位组织按每月的实际日历天数考核，不到位一天罚款额占履约保证金的0.03%，施工项目班子技术管理人员有事不能到岗时的，应事先以书面的形式报监理机构或发包人，经总监或现场业主代表书面认可，否则按未到位处理，若违约累计达到合同工期的10%，则发包人有权终止施工合同或者要求承包人经济赔偿；施工项目班子技术管理人员不得在中途、随意调换，如因特殊情况，必须经发包人同意后方可调换，若发包人同意调换后，发现承包人以弄虚作假的方式骗取发包人同意其调换，发包人每发现一次罚2000元/人，并有权终止施工合同，由此造成的经济损失由承包人承担；则建设单位有权终止施工合同或者要求承包人经济赔偿。

工程安全占合同履约保证金15%，若发生重大安全事故，发包人一次性扣回其安全履约保证金，并由承包人承担由此造成发包人的经济损失。

文明施工履约担保占合同履约保证金10%，若发生违约，发包人一次性扣回本工程的文明措施费，并由承包人承担由此造成的经济损失。

工期履约担保占合同履约保证金20%，若违约则一次性扣回其履约保证金，并执行本合同专用条款35.2（1）的规定；质量履约担保占承包商履约保证金20%，若违约，则一次性扣回其履约保证金，并执行本合同专用条款35.2（2）的规定。中标单位自中标后的一个星期内向招标人提交履约保证金。 若在到位率考核签到时，发现被人代签的，发现一次按不到位的双倍罚款，依次类推。

（4）若承包人的违约金额超过履约保证金的最高金额，发包人将从工程款中扣除相应罚款款项。

37争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本工程采用第 1  种方式。如有争议工程施工应正常进行，承包人不得以此而停工或怠工。
(1)请温州市仲裁委员会提请仲裁调解；
(2)向   文成县   人民法院提起诉讼。

十一、其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:   无

分包施工单位为:

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定: 由县级以上有关部门正式认定达不可抗力程度的地震、洪水、台风、暴雨、大雪等自然灾害。

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下:

(l)发包人投保内容:     本方人员的生命财产险

发包人委托承包人办理的保险事项:       无

(2)承包人投保内容: 从事危险作业职工的意外伤害险、施工人员人身安全保险以及施工机械设备的财产险、第三方责任险等。

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下:

(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为: 中国境内注册的银行出具的银行保函担保合同

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 本工程履约保证金为合同总价的10%，承包人采用银行转账或中国境内注册的银行出具的银行保函担保合同。

(3)双方约定的其他担保事项: /

46．合同份数

46.1双方约定合同副本份数:       正本贰份，副本捌份

47．补充条款

承包人在施工期间，应严格执行有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

48．合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

附件:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设规模 | 工程内容 | 工程造价(元) | 开工日期 | 计划竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件:

发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料 名称 | 规格 品种 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对文成县巨屿镇垟地边农房改造集聚配电工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围及内容，双方约定如下：

按照竣工图及变更联系单范围的内容工程进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护管养，质量问题均由承包人负责，并承担所发生的一切费用。

2、质量保修期：

2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质[2005]7号）及有关规定，约定本工程质量保修期 壹  年。

2.2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4、质量保修完成后，由发包有组织验收。

4、保修费用

4.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1、双方约定的其他工程质量保修事项：  工程竣工验收合格后，承包人以中国境内注册的银行出具银行保函的形式预留工程质量保修金，保修金为结算造价的5%。

5.2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                  承包人：（公章）：

法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：

年    月    日                               年   月   日

# 第五章  工程量清单

1.工程量清单说明

1.1本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸、地质勘察资料等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础。实际工程计量、结算价格的确定以及价款支付应遵循合同条款（包括通用条款和专用条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。

1.4执行温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）

2.投标报价说明

2.1投标人应以工程项目为单位分别进行报价，报价采用工料单价法。

2.2报价范围：为完成招标文件规定的工作内容的各项费用，应包括但不限于：人工、材料、机械、施工管理、临时设施、移交前的维护、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。具体有：

（1）工程招标范围的配电设备、材料采购、运输、吊装及安装、调试费、验收及其他费用；

（2）向工程师提供在施工现场办公和生活用房及办公桌和椅子费用。

2.3报价参考依据：

2.3.1工程报价参考依据

2.3.1.1定额版本:按《浙江省安装工程预算定额》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》、《浙江省市政工程预算定额（2010版）》。

2.3.1.2项目取费标准：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）。

2.3.2材料价格：按照当地近期信息价；设备价格：参照近期的市场价。

2.4投标人应根据工程实际，企业自身的情况，市场信息以及竞争因素组织报价。

2.5费用的调整：设计和签证变更，经招标人确认后予以调整，详情见专用合同条款。

2.5.措施项目按下列要求报价：

2.5.1投标人根据工程量清单中所列的措施项目清单自主报价。以分部分项工程量清单方式计价的，采用工料单价；以费率方式计价的，除另有规定外可参照《浙江省建设工程施工费用定额》计取。投标人认为清单所列措施项目中不发生费用的，应以“0”计价，不得删除。

2.5.2本工程定额工期为150日历天，招标工期见投标人须知前附表，清单中的提前竣工增加费结合本工程实际和自身情况报价。

2.5.3其他施工措施费：见专用招标文件和工程量清单。

2.6 其他项目按下列要求报价：

2.6.1暂列金额：按工程量清单规定的金额计算，不得变动。

2.7 规费、税金按下列要求报价：

2.7.1 排污费、社保费、公积金，以及税金应按《浙江省建设工程施工费用定额（2010版）》规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.7.2 民工工伤保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取，不得作为竞争性费用。

2.8本工程清单中的安全文明施工费投标报价应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定计取，若中标单位低于规定报价的，按文件规定调整并保持投标总价不变。

2.9民工意外伤害保险费应按温州市住建委《关于建设工程部分施工费用费率调整的通知》（温住建发【2014】100号）规定的费率计取。

3. 评审

如投标报价中暂列金额、暂估价发生变动，或规费、税金、安全文明施工费等不按规定计取的，均视为投标报价计算错误，按招标文件有关规定执行。

4.其他

4.1本工程中标单位在接到中标通知书后30个日历天内，根据商务标和电子光盘的内容，必须向招标人提供光盘中内容打印书面文件一式陆份，作为签订合同、工程施工变更、办理竣工结算的有效依据之一。

第六章  图  纸

1. 图纸在文成县公共资源交易中心网站www.wczbtb.com与本招标文件一起发布，招标人自行下载。

第七章  技术标准和要求

技术规范及验收标准（但不限于）：

1、《供配电系统设计规范》								（GB 50052-2009）

2、《低压配电设计规范》									（GB50054-2011）；

3、《建筑电气安装工程图集》						  		（水利电力出版社）；

4、《电力金具通用技术条件》                               GB 2314-2008

5、《电力设施保护条例》（国务院1998年第239号令颁布）

6、《安全生产法》

7、《国家电网公司安全生产规程规定》

8、《电力建设安全健康与环境管理工作规定》    （国电电源[2002]49号文）

9、《安全生产监督规定》

10、《铝绞线及钢芯铝绞线》                             GB1179-2008

11、《镀锌钢绞线》                                     GB1200-88

12、《输电线路铁塔制造技术条件》                       GB2694-2003

执行的标准规范不仅限于上述。如果采用其它标准，其要求不得低于上述标准。上述标准如有新版本，以最新的版本为准。

第八章  工程量清单和投标文件格式

1. 工程量清单和商务标格式图纸在文成县公共资源交易中心网站www.wczbtb.com与本招标文件一起发布，招标人自行下载。

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                      （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总报价，项目经理（姓名）         ，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金（或银行保函）一份，金额为人民币（大写）        元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

7．承包负责人（姓名）：          （没有承包负责人则不需填写，如有承包负责人则应填写且按招标文件要求提供相关资料）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年        月        日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

授权委托书（开标时携带）

本人          （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                 （签字或盖章）

身份证号码：

年       月       日

注：本授权委托书开标时携带，不装入标函袋内。

资格审查资料

#### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（六）项目管理机构一览表

| 姓名 | 本工程 拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 职称 | 安排上岗的起止时间 | 类似工程经历、业绩情况 （或另附简历） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 质检员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |

并附项目经理建造师证书原件及复印件

（七）拟派项目负责人无在建工程承诺书

：

针对        工程的招标我方作出如下承诺：

根据本工程的实际情况，我公司委派         作为项目负责人参加        工程的投标，该项目负责人目前无在建工程，也不存在“项目负责人原承担的合同工程项目未通过验收但已更换”的情形（项目负责人简历见附表）。

我公司承诺以上情况属实，如瞒报、虚报或不能履约承诺的，一经查实，我方愿意接受相关行政主管部门对我方进行的任何处罚，并在温州市市级报刊登报向招标人公开致歉，并承担一切后果和法律责任。

投标申请人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：

（八）建筑业企业职工工资支付保障承诺书

为更好贯彻国家、省、市有关劳动保障法律法规，落实工资支付相关规定，切实保障劳动者合法权益，特作如下郑重承诺并保证履行：
　　1．自觉遵守国家和省、市劳动保障和建筑市场管理的有关法律法规规定，自觉服从劳动保障、建设（市政园林）行政主管部门的监督和管理。依法招用工，依法与劳动者签订劳动合同，严格执行工资卡制度。按照《温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法》规定，在指定银行开立工资支付保障金账户并存入相应的工资支付保障金，或办理《工资支付保障金保函》。
　　2．本企业确保向所有参与工程施工的劳动者按时足额支付工资。本企业及所承包工程若出现拖欠劳动者工资情况，经劳动保障监察机构查实并责令整改，期满后仍未支付的，同意劳动保障部门书面通知银行直接从本企业工资支付保障金账户中划拨，用于支付拖欠的职工工资。
　　3．工资支付保障金账户中保障金被划拨用于支付拖欠的职工工资后，本企业保证在10日内向工资支付保障金账户追加等额保障金。
　　4．本企业在市区范围内所承包的最后一个工程项目竣工验收备案6个月后，办理工资支付保障金退还手续时若有涉及本企业的欠薪案件尚在处理未终结的，同意暂缓办理工资支付保障金退还手续。
　　5．同意工资支付保障金账户按银行有关规定管理并结算利息。保函在担保期满前一个月内申请并办妥下一担保期手续。工资支付保障金账户设立期间，司法机关有权对工资支付保障金账户进行查询、冻结、扣划。
　　如违反上述承诺，同意按照《温州市区建筑业企业职工工资支付保障金管理办法》和有关规定处理。

本承诺书一式五份，企业、招标人、劳动保障行政主管部门、建设或市政园林行政主管部门、开立工资支付保障金账户或出具保函的银行各一份，盖章后生效。

企业名称（盖章）：

企业地址：

年    月    日

注：投标文件中提供承诺书原件一份。

注：联合体各方均须盖章

（九）、投标人提交的原件资料清单登记表

投标人（盖章）：                                            年     月     日

| 序号 | 规定提交的原件材料 |  | 页数 | 是否提供 | 核实 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安全生产许可证副本 |  |  |  |  |  |
| 3 | 资质证书副本 |  |  |  |  |  |
| 4 | 高额工程保函（如有） |  |  |  |  |  |
| 5 | 建造师证书 |  |  |  |  |  |
| 6 | A类证书 | 法定代表人 |  |  |  |  |
|  |  | 经理 |  |  |  |  |
|  |  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  |  | 分管安全生产副经理 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表无须装订，与“证书原件”一起密封，由投标人根据实际情况填写，开标时经招标人（代理机构）核实原件后提交评标委员会作为评标依据。

2、有提供原件的，投标人在“是否提供”栏内填“有”，没有提供原件的填 “/ ”。

3、招标人核实原件后，属实的在“核实”栏内打“√”，不属实的打 “×”。

4、本表未列项目由投标人填写，格式可扩展。

5、经投标人代表、核查人签名确认后归还全部原件。

核查人（签字）：                投标人代表或其委托代理人（签字）：

文成县公共资源交易中心投标保证金代收及退付工作管理办法

为了做好投标保证金的代收及退付工作，为广大投标单位提供准确、便捷、高效的服务，维护好招投标正常交易秩序，特修订本管理办法。

一、投标保证金的代收工作

（一）各投标单位要严格按照招标文件中关于投标保证金缴纳时间、金额、方式等规定，及时、准确地将投标保证金缴入文成县公共资源交易中心保证金账户。

保证金账户一：
　　 户名：文成县公共资源交易中心
　　 账号：2010  0001  8961  378
     开户银行：文成县农村信用合作联社

各投标单位在缴纳保证金时应有一定的提前时间，以确保保证金能及时到账。

（二）投标单位凭交入投标保证金专户的银行进账单（外地参加投标的单位必须使用电汇）到公共资源交易中心财务室，由财务室认真审核确认到账后开具往来款收据并进行登记。

（三）投标单位投标保证金必须由投标单位设立的基本账户直接通过银行转至县公共资源交易中心保证金账户。缴纳投标保证金原则上不得使用现金方式，若投标单位为自然人的除外。

（四）投标单位凭县公共资源交易中心财务室所开具的往来款收据参加开标会，业务经办科室在开标之前对投标单位进行勾对。
　　 二、投标保证金退付工作
　　（一）  一般退付保证金程序：
　　1、业务经办人在签署中标通知书（确认书）当天，汇总该项目未中标单位名单及应退付保证金数额，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。
　　2、未中标单位凭单位的收款收据和公共资源交易中心财务室开具的往来款收据复印件，到财务室办理退款手续。
　　3、中标单位凭单位的收款收据和公共资源交易中心开具的往来款收据复印件以及其他需要的资料（如履约保证金、经相关主管部门备案的合同等）到业务承办科室申请退款。
　　4、业务承办人审核中标单位的上述资料后，打印中标单位名单及应退付保证金金额，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。
　　5、土地及产权出让未中标单位投标保证金的退付，由业务经办人对每家单位所带材料进行逐项审核，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。
　　6、土地及产权出让中标单位投标保证金的退付，由业务经办人将有关材料交科室长审核，经公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室办理，将投标保证金转交财政专户，做为土地出让金和应收财政收入。
　　（二）特殊退付保证金程序
　　1、遗失公共资源交易中心开具的往来款收据的：投标单位先到公共资源交易中心财务室填写挂失申请，并加盖单位公章。财务室对挂失单的内容进行确认。一周后，投标单位凭挂失单跟相关材料，按一般退款程序办理。

2、因名称变更造成退款单位与交款单位不一致的：由原交纳保证金的投标单位提供名称变更后的营业执照原件和复印件以及由相应工商部门出具的名称变更证明书，以及变更后单位出具的划款申请并加盖公章，经业务经办科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，按一般退款程序办理。
　　3、中标单位要求将投标保证金转为履约保证金的：中标单位要出具将投标保证金转为履约保证金的申请，并由业务经办人审核，科室长同意后办理。
　　4、投标保证金转为政府采购长期保证金的：未中标单位可以不退投标保证金，等到下一个项目投标时，由该单位出具承诺书，要求将留在公共资源交易中心的投标保证金转为该项目的保证金。
　　（三） 退款单位与投标单位的名称必须保持一致。
　　（四） 退付投标保证金一律不得采用现金方式。 
　　（五） 公共资源交易中心财务室在退付投标保证金后，及时将保证金退付情况反馈业务经办人。
　　三、其他事项说明

（一） 投标单位的投标保证金不计利息。
　　（二） 业务经办科室要及时提交投标保证金缴纳、退付、转交明细清单；财务室对投标保证金资金到位及缴纳、退付、转交等情况要认真审核原始凭证，加强资金核算。
　　（三） 在办理代收投标保证金过程中，各相关人员要注意作好保密工作，造成泄露的，要追究相应责任。
    （四） 任何人员都必须严格遵守本管理办法，否则，造成不良后果的，将追究相关人员的责任。
　  （五） 本管理办法由文成县公共资源交易管委会办公室负责解释。
　　（六） 本管理办法自2011年8月1施行。