文 成 县 建 设 工 程 监 理 招 标

招 标 文 件

工程名称：文成县城镇管网改造工程（百丈漈标段）监理

招 标 人:文成县公用事业投资有限公司(盖章)

招标代理机构:温州市华夏建设工程招标代理有限公司(盖章)

监督机构：文成县公共资源交易管理委员会办公室(盖章)

招标公告

项目编号：JS2016014

1.招标条件

本招标项目文成县城镇管网改造工程（百丈漈标段）监理，已由文发改基[2015]103号文件批准建设，招标人为文成县公用事业投资有限公司，建设资金来自县财政统筹安排。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：文成县百丈漈镇，工程规模：投资约1797.6441万元，招标范围：施工图范围内的所有施工工程监理，包括市政管网工程及道路修复工程（新建给水管总长约7268m,新建污水管总长约17902m，新建一体化污水提升泵站1座，路面修复面积约39979平方米）等所有工程监理，具体以工程量清单及图纸为准。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备市政公用工程监理丙级及以上，且具有独立法人资格的监理企业。不接受联合体投标。总监：市政公用工程专业国家注册监理工程师，应持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，年龄为60周岁或以下，拟派总监不得有在监工程。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1请于2016年2月1日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。招标文件每套售价300元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年2月19日15时00分，地点为文成县公共资源交易中心开标室（西门街50号）。

5.2开标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、交易证原件、加盖公章企业法人营业执照副本复印件、市政公用工程专业国家注册监理工程师证书复印件、企业资质证书副本复印件，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人还必须携带授权委托书（若非投标单位法定代表人或交易证上交易员参加投标的，应提供委托代理人在投标单位近三个月的社保证明原件）,否则其投标文件将被拒收。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）。

招 标 人：文成县公用事业投资有限公司      代理机构：温州市华夏建设工程招标代理有限公司

联 系 人：杨建平                          联 系 人： 单聪

电    话：0577--59029280                  电    话：13758431531

文成县公共资源交易中心

2016年2月1日

一、投标须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 文成县城镇管网改造工程（百丈漈标段）监理 |
| 2 | 建设地点 | 文成县百丈漈镇 |
| 3 | 建设规模 | 本工程投资约1797.6441万元 |
| 4 | 承包方式 | 总承包 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 施工图范围内的所有施工工程监理，包括市政管网工程及道路修复工程（新建给水管总长约7268m,新建污水管总长约17902m，新建一体化污水提升泵站1座，路面修复面积约39979平方米）等所有工程监理，具体以工程量清单及图纸为准。 |
| 7 | 工程监理服务内容 | 全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；中标单位应根据招标人的要求，选派符合招标人要求的专业技术管理人员，协同招标人参与本工程的前期筹备工作。 |
| 8 | 工程监理服务期 | 本次监理服务期为本工程的全部施工工期，直所有工程综合验收合格并资料移交备案且办理竣工结算审核完毕至保修期结束为止 |
| 9 | 资金来源 | 县财政统筹安排 |
| 12 | 投标人资质等级要求 | 资质条件：市政公用工程监理丙级及以上，且具有独立法人资格的监理企业。不接受联合体投标。 项目总监资格：市政公用工程专业国家注册监理工程师，应持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，年龄为60周岁或以下，拟派总监不得有在监工程 |
| 13 | 投标有效期 | 60 个工作日（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标担保金额 | 人民币1万元正，见投标保证金办理注意事项 |
| 15 | 购领招标文件 | 请于2016年2月 1 日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。招标文件每套售价300元，售后不退。 |
| 16 | 踏勘现场 | 自行前往 |
| 17 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以不记名方式，发邮件至280539244@qq.com、75694063@qq.com、1664473822@qq.com |
| 18 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 19 | 投标文件组成及份数 | 投标文件由投标函组成（一式三份） (投标单位加盖公章、签字予以确认) |
| 20 | 投标文件提交地点 | 收件人：温州市华夏建设工程招标代理有限公司 地点：文成县公共资源交易中心开标室 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2016年2月19 日15时00分 |
| 22 | 开 标 | 开始时间：2016年2月19日15时00分 地点：文成县公共资源交易中心开标室 |
| 23 | 评标方法 | 明标抽签 |
| 24 | 履约支付担保金额 | 履约担保金额：合同价的10%。 |
| 25 | 投标担保金额交纳注意事项 | 投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件。 投标保证金汇入户名：文成县公共资源交易中心 账号：2010 0001 8961 378 开户银行：文成县农村信用合作联社 ①电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到文成县公共资源交易中心财务室（202）开具保证金发票（异地结算约3天到帐）； 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天到文成县公共资源交易中心财务室（202）确认保证金到帐情况并办理开户保证金发票手续。 ☆ 汇款时须注明投标项目名称。 |
| 26 | 监理收费基准价 | 49.2434万元 |
| 27 | 本工程发包价 | 39.3947万元。 |
| 28 | 本工程监理费率 | 本工程监理费率=39.3947/1797.6441 |
| 29 | 其他注意事项 | 1、投标人办理交易证按文资管办〔2015〕5号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。 2、文成县公共资源交易中心联系电话：0577-590050560、59005061； |

注：本招标文件中如有与投标须知前附表矛盾的，一律以本“投标须知前附表”为准。

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），通过明标抽签招标方式择优选定承包人。

1.3本工程的招标工作由文成县公用事业投资有限公司委托温州市华夏建设工程招标代理有限公司组织实施，文成县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1投标人应按本须知前附表第15项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

5.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

（二）开标

7.开标

7.1  温州市华夏建设工程招标代理有限公司 按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

7.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，各投标人参加会议的人数不得超过3人。

8.开标程序：

8.1开标由温州市华夏建设工程招标代理有限公司主持，文成县公共资源交易管理委员会办公室负责监督；

明标抽签按以下程序进行：

（1）由各个投标人（法定代表人或其委托代理人）按递交投标文件的先后顺序在抽签箱里抽取一个编号；该编号即代表该投标人；

（2）由招标人代表在所有投标人抽取的编号里抽取编号，随即抽取编号相对应的投标人为中标候选人。

投标人出现以下情况，则为不合格的投标人，应当做否决其投标处理，不得参加抽签：

1、投标人未提交投标函；

2、投标函上招标人与本工程招标人不一致；

3、修改投标函中投标报价的；

4、投标函中相应处未加盖单位公章及法定代表人或委托代理人签字或盖章。

（七）合同的授予

32.合同授予

32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，招标人将于15日内向文成县公共资源交易管理委员会办公室提交招标情况书面报告。

33.2文成县公共资源交易管理委员会办公室自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

34.合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，招标人有权没收投标人投标保证金并取消中标人中标资格。中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目转让（转包）给他人。

35.工程担保

35.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额向招标人提交履约担保。

35.2若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3招标人要求中标人提交履约担保时，招标人按本须知前附表第25项规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。财政资金投资的，招标人提供由财政资金管理部门出具的资金证明。

35.4中标人的履约担保在工程竣工验收合格后全部退回

# 六、合同条款及格式

本章内容直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）

第一部分   协议书（略）

第二部分   通用条件（略）

第三部分   专用条件

第三部分  专  用  条  件

1．定义与解释

1·2解释

1·2·2监理合同文件除使用中文外，还可用  / 。

2·  监理人义务

2·1监理的范围和内容

2·1·1监理的范围包括: 本工程初步设计批复文件中包括的全部工程建设内容。（如某几项监理内容需相应监理资质分包的，该部分监理工作由监理人与具有相应监理资质单位合作并经委托人认可，费用已包括在中标的合同价中）。全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；中标单位应根据招标人的要求，选派一定数量的专业技术管理人员，协同招标人参与本工程的前期筹备工作。应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足约定的服务内容和质量等要求。

监理工作内容还包括:1．协助委托人签订施工承包合同；2．验收施工图设计文件；3．审查施工图设计预算；4．协助委托人与施工单位编写开工报告；5．组织设计交底与图纸会审；6．审核承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划；7．对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和要求（包括索赔要求）进行审核，并拿出处置意见。参与违约事件的处理；8．审查承建单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；9．检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程和各项隐蔽工程，签署每月的工程量清单和支付报表以及合同终止时支付报表（须经投资控制员审核后签章），以作为委托人向承包人支付的依据；10．组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并对事故处理进行验收和签证；11．根据2004年2月1日起实施的«建设工程安全生产管理条例»督促施工单位做好安全工作。12．整理监理文件和技术档案资料；按«建设工程文件归档整理规范»要求整理档案资料。13．组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；14．协助委托人进行竣工验收工作；15．提交监理工作总结报告；16．做好施工单位管理人员的考勤；17.未尽事宜见«建设工程监理规范»。

2·2监理与相关服务依据

2·2·1监理依据包括:

- 国家、温州市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定；建设工程监理规范（GB50319—2013）

- 依法成立的工程建设合同及监理合同；

- 经上级主管部门批准的项目报建书及批准文件，施工图纸和其它有关文件

- 施工的招投标文件及相关记录；

- 现行的工程建设规范和质量检验评定标准；

- 其它有关的文件及要求；

- 建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）

2·2·2相关服务依据包括:             /                  。

2·3   项目监理机构和人员

2·3·4更换监理人员的其他情形: 总监以及主要监理人员必须按监理人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得随意更换。否则将视为合同违约，委托人有权没收相应的履约保证金，解除合同并向监理人提出索赔。因配套工程施工需要相应专业监理工程师或监理员的，在总人数不变的情况下，经招标人要求或同意，监理单位应当合理调配。

因符合规定确需要且不违约情况下更换，更换人员须应征得招标单位同意和并经有关行业主管部门备案后投标单位才可更换。若非正常调换或违约情况下更换，更换总监理工程师1人处以10万元违约金，更换专业监理工程师每更换1人处以5万元违约金，更换监理员每更换1人处以2万元违约金。

2·4履行职责

2·4·3对监理人的授权范围:工程变更、设计变更、工期及费用索赔、影响工程造价的签证及任何付款凭证等必须取得发包人批准才能行使。

在涉及工程延期     /    天内和 (或)金额     /    万元计的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2·4·4   监理人指令承包人调换其人员的限制条件: 需经发包人同意后方可下达指令。

2·5  报告

监理人应提交报告的种类 (包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:

- 监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制， 在召开第一次工地会议前7天内报送建设单位。

- 采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制， 并报总监理工程师审批。

- 项目监理机构每月30日前向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。

- 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位。

2·7  使用委托人的财产

附录B中由委托人提供的设备、设施的所有权:  /   。

在监理与相关服务完成或监理合同终止时，监理人应在天内提交归还委托人提供的设备、设施，归还的方式和时间为:       /

3·委托人义务

3·4   委托人代表

委托人代表为:  合同签订时填写 。

3·6  答复

委托人同意在  7 天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

4·  违约责任

4·1  监理人的违约责任

4·1·1监理人赔偿金额按下列方法确定:

赔偿金=直接经济损失 × 正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑工程安装费)

5.  支付

5.1  支付货币

涉及的外币币种为：      /          ，比例为:    /       ，汇率为：     /        。

- 3  支付酬金

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 监理合同签订及监理人提交履约保函及项目管理班子人员到齐并进场后15天内 | 预付给监理人中标监理费的10% |  |
| 第二次付款（进度款） | 每三个月的月末后一周内 | 1.开工后，按施工单位已完成工程量造价×中标监理费率×70%计算相应的监理费（进度款）； 2. 在前三次进度款支付后分三次等额扣回预付给监理方的监理费； 3.当进度款总额（含预付款）支付至监理费的80%时停止支付 |  |
| 第三次付款 | 工程预验收后 | 支付至监理费总额的85% |  |
| 第四次付款 | 监理单位提交监理资料，经城建档案馆资料验收合格，办理结算后 | 支付至结算监理费总额的95%，剩余5%做为质量保证金，待质量保修期满后无息退还。 |  |
| 注： | 工程综合竣工验收合格后 | 无息退还履约保函 |  |

5.4本工程监理费率=39.3947/1797.6441，监理费最终结算价款=监理人监理范围内的所有工程的工程结算价×监理费率。如将来工程费用中的有关工程内容不实行监理的，则应当相应扣减工程结算价。

6·监理合同生效、交更与终止

6·1    生效

监理合同生效条件: 合同双方签字盖章且监理人提交履约保函后生效。

6·2   变更

6.2.6   因工程规模或范围的变化导致正常工作减少时，按减少工作内容的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.2.7本工程监理费一次性包干，工期延长，监理费不予增加，今后不再调整。

7·  争议解决

7·2  调解

监理合同争议进行调解时，可提交           (调解人)进行调解。

7·3  仲裁或诉讼

监理合同争议的最终解决方式为:  向工程所在地管辖法院诉讼    。

8·  其他

8·4   奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定:

奖励金额=工程投资节省额X奖励金额的比率;

奖励金额的比率为 / %。

8·6  保密

委托人申明的保密事项和期限:                           。

监理人申明的保密事项和期限:                           。

第三方申明的保密事项和期限:                           。

8·8    著作权

监理人在监理合同履行期间及监理合同终止后两年响出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:

9·补充条款

1、监理人员的调换及相关要求

1.1 监理人应按投标文件承诺派遣监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件中承诺的总监、专业监理工程师等主要监理人员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。

1.2 以下情况为正常调换：

（1）投标截止期后180天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（2）因故连续停工超过180天且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄影响其监理职责的正常履行的；

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；

（5）发包人认为合理并可接受的其他原因。

1.3以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉洁问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被行业主管部门、建设行政监督部门或发包人书面要求调换的；

（5）发包人认为不可接受的其他原因。

1.4有以下情况之一的，应视为监理人违约：

1．属非正常调换；

2．属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准，或替换人的监理资格、技术职称等条件低于被替换人资格条件要求。

1.5   同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：

（1）属正常调换；

（2）有关材料齐全；

（3）按1.6的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准。

1.6  若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供书面报告及证明材料（须取得发包人的书面及相关部门批准备案）以后，才能派替换的监理人员进场。

1.7  若监理人要求调换监理员，应报发包人备案。

1.8  监理人更换监理人员构成违约的，按招标文件的相关标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。

1.9监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要且不低于承诺的到位率为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监、专监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。

2、 监理办公基本设施要求

2.1   监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按有关要求进行监理办标准化建设，其生活、办公必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。办公用房由委托人提供。

3、监理人员进场及到位率要求

3.1到位率要求：①本工程的总监理工程师为     ，总监理工程师月到位率须保证达到80%以上，其它监理人员的月到位率须保证达到90%以上（其他监理人员的到位按照工程进度进场，以发包人指令为准）；②投标人中标后，原则上不得更换标书中明确的项目班子组成人员，因特殊情况，更换人员须经招标单位同意。

若合同执行期间，总监理工程师到位率未达到80%以上；其它监理人员的到位率未达到90%以上要求，除违约金外，委托人有权提出更换监理人员，或者直接终止监理合同。

3.2监理人在签定合同前提交履约担保，金额为监理费总额的10%（其中总监理工程师的到位率的保证金占 40% ，总监的到位率为每月实际日历天数的  80% 以上，每少一天罚5000 元；投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占 40% ，未达到控制目标的没收相应的履约担保；其余项目监理人员到位的保证金占20% ，其余项目监理人员到位率为每月实际日历天数的 90% 以上，每人每少一天罚1000 元）。以后的监理全过程，总监以及主要监理人员必须按投标人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位。如总监及主要监理人员不到位，招标人有权没收相应的履约担保并可采取进一步的处罚乃至终止合同。若监理人在施工监理期间的相应履约保证金不足时，委托人将从当期的进度款中扣除填补足履约保证金。

3.3项目总监及其他监理机构人员以指纹考勤管理为准。若监理人没有达到相应要求的，将扣除相应的保证金。到位率考核以指纹考勤为准，考勤有效时间为早晨6时至晚上8时之间。每天上下班两次考勤的时间间隔在8小时及以上的计一天，小于8小时或考勤只有一次的计半天。指纹考勤机由监理人提供并承担费用。

4、总监以及主要监理人员，出现下列情况，委托人有权没收相应的履约保证金。处罚的方法：按发生的累计次数计算，发现第一次罚款2万元，发现第二次罚款5万元，发现第三次罚款10万元委托人并将强制换人，并按以上规定处罚执行。：

4.1．与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价；

4.2．将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字；

4.3．向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利，遭到举报并查实的；

4.4．施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的；

4.5．不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体；

4.6．验收不认真虽未造成事故但质量把关不严，使钢筋品种、规格、数量错误，或砼、砂浆强度不合格；或桩测试不合格；或轴线标高严重偏差；或基坑围护严重开裂等严重质量问题；

4.7．不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；

4.8．承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的；

4.9．承包商未按设计要求施工、偷工减料，监理单位未发现和报告；

4.10．节假日或夜间施工监理部未配合的，特别是在打桩、地下室围护、浇捣砼时没有及时旁站，总监未巡视和专监未从严把关。

5、如工期提前竣工的不奖励，监理费用为按期完成监理任务支付。

6、质量保修期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。

7、签订合同前，监理方提供合同价10%的履约担保，采用银行转账的形式，若监理方在施工监理期间的相应履约保函不足时，委托人将从当期的工程进度款中扣除填补足履约保函。委托人在工程综合竣工验收合格后退还履约保证金（不计息）。

8、本项目可能发生夜间施工，监理人应无条件给予配合。

9、严格按委托人批准的监理细则开展工作。

10.因施工单位原因实际进度延后施工进度计划工序达到3道及以上的，监理人承担连带责任，由此造成的相关损失由监理人承担。

11、监理人和监理人员对于施工单位上报的工程量、设计变更和工程结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须由监理单位的专业造价人员进行审核确认。

12、本工程监理费已包含全部施工工期，直至该地块所有工程综合验收合格、办理结算并完成备案以及缺陷责任期满所有监理服务收费。各投标人在投标时应充分考虑本工程各种原因使施工工期延长的风险，今后如果施工工期延期，监理费不予增加。专用条款 第6·2条的内容已包含在监理费投标报价中。

13、项目实施分阶段材料动态管理时监理人需对分阶段的起始时间进行确认签证；

14、以上条款奖罚不影响合同其他条款的履约和有关法律法规的执行

投 标 函

致：（招标人）

1、根据你方                         （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意以人民币（大写）叁拾玖万叁仟玖佰肆拾柒元整的总价（小写：￥393947元）承接上述工程的的施工及保修阶段监理业务，并保证在招标文件规定的期限内达到招标文件规定的质量标准。

2、一旦我方中标，我方保证代表业主利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设项目的投资目标、进度目标和质量目标得以实现。我方将派驻      作为本项目的总监。

3、一旦我方中标，我方同意合同专用条款的规定并受此专用条款约束。

4、我方承诺：根据温州市住房和城乡建设委员会文件<温住建发[2011]19号>精神，必须创区级安全生产施工标准化工地，所需增加费用已计入投标报价中，若未达到区级标化工地，则严格按温住建发[2011]19号文件执行处罚。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”第14项所述的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方金额为人民币 10000   元的投标保证金已按招标文件规定递交。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：					             邮政编码：

电    话：					              传   真：

开户银行：

银行账号：

开户行地址：

日期：    年    月    日

开标时携带（一式三份）

开标授权委托书

文成县公用事业投资有限公司：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加文成县城镇管网改造工程（百丈漈标段）监理投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

代 理 人： 性别： 出生年月： 身份证号码： 单 位： 部 门： 代 理 时 限：

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（此页不封入标书）

法定代表人（签字）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日