文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程

施工招标文件

招   标   人(盖章)：文成县人民法院

招标代理机构(盖章)：温州市建衡工程造价咨询有限公司

目录

- 招标公告······················································3

- 投标人须知···················································4

1.投标人须知前附表······················································4

2．招标文件····························································6

2.1 招标文件的组成······················································6

2.2 招标文件的澄清······················································6

2.3 招标文件的修改······················································6

3. 投标文件·····························································6

3.1投标文件的组成·······················································6

5. 开标时间和地点·······················································7

5.2 开标程序····························································7

6.评标··································································7

6.1评标程序·····························································7

6.2评标办法·····························································7

7. 合同授予·····························································7

7.1 定标方式····························································7

7.2 中标通知····························································7

7.3 履约担保····························································7

7.4 签订合同····························································7

附件一：中标通知书·····················································9

- 评标办法·····················································10

- 合同条款及格式···············································11

附件一：合同协议书·····················································12

- 招标文件及格式··············································14

附件一：投标函·························································16

附件二：授权委托书·····················································17

- 招标公告

文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程施工招标公告

1.招标条件

本招标项目为文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程，项目业主为文成县人民法院 ，建设资金来自  上级补助，资金已落实 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：文成县珊溪镇，工程概况：文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程建设。本项目发包价为435390元整，大写为肆拾叁万伍仟叁佰玖拾元整。工期为60日历天。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须至少具备以下其中一种资质：①电力工程施工总承包三级及以上资质、②送变电工程专业承包三级及以上资质、③机电设备安装工程专业承包三级及以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理须具备机电安装工程二级及以上注册建造师资格。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标）

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2016年3月10日至2016年3月17日在文成县公共资源交易中心网(http://www.wczbtb.com)上的招标公告内下载招标文件。

4.2招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年3月17日8时30分。开标时间同投标截止时间。地点为文成县人民法院三楼会议室。

5.2开标截止前向招标代理单位提供投标保证金（现金）、法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人必须携带授权委托书,否则其投标文件将被拒收。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6. 联系方式

招 标 人：文成县人民法院                     代理机构：温州市建衡工程造价咨询有限公司

地    址：文成县大峃镇                       地    址：文成县体育场路金龙公寓2楼202

联 系 人：邓力                               联 系 人：胡城航

电    话：13868668005（668005）              电    话：13676404529（684179）

第二章 投标人须知

1.投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：文成县人民法院 地址： 文成县大峃镇 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：温州市建衡工程造价咨询有限公司 地址：文成县体育场路金龙公寓2楼202 联系人：胡城航 电话： 13676404529（684179） |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 文成县珊溪镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 上级补助及自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程建设 |
| 1.3.2 | 工期 |  | 工期：60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以不记名方式，发邮件至125516343@qq.com |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）。 |
| 2.2 | 投标截止时间 |  | 2016年3月17日8时30分 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 |  | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标人提交投标文件截止之日起计算60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 5000元整，以现金方式提交。中标单位在签订合同后退还，未中标单位在开标后退还。 |
| 5.1 | 开标时间与地点 |  | 2016年3月17日8时30分，文成县人民法院三楼会议室 |
| 6.1 | 评标办法 |  | 明标抽签（随机抽取法）详见第三章 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的金额：为签约合同价的 10%。 |
| 9.5 | 监督部门 |  | 文成县人民法院 电话： 67891310 地址：文成县大峃镇 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 本次招标要求投标人须至少具备以下其中一种资质：①电力工程施工总承包三级及以上资质、②送变电工程专业承包三级及以上资质、③机电设备安装工程专业承包三级及以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理须具备机电安装工程二级及以上注册建造师资格。 |  |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程的发包价（即签约合同价）经有关部门审核后，下浮6%，即435390元。详见预算书。 |  |
| 7.2 | 中标通知书 | 在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，并报经文成县人民法院备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 |  |
| 7.4 | 签订合同 | 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方的廉政建设、建设安全、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 |  |
| 8 | 其他 | 无 |  |
| 9.5 | 投诉 | 如有，向文成县人民法院投诉。 |  |
| 10.2 | 结果公布 | 评标结束后，招标人将评标结果、废标原因及依据在文成县人民法院公告栏进行公示，公示有效期为3天。 |  |

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；（如有）

（7）技术规范；（如有）

（8）投标文件格式；（如有）

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10.2款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

1、招标文件发出后，在前附表规定时间内，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2、投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应以书面或传真形式回复招标人，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长开标会议的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成（一式两份）

本投标文件包括：

1.投标函

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.营业执照复印件、安全生产许可证复印件、资质证书复印件

4.项目负责人注册建造师资格证书复印件

5.投标保证金

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间为2016年3月17日8时30分，地点为文成县人民法院三楼会议室。

招标人在投标人须知前附表规定的时间地点公开抽签，投标人法定代表人或其委托代理人，准时参加会议，并在《投标抽签会议登记表》上签名报到。

5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前已到场的所有投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）招标代理机构宣布抽签规则，并记录在案；

（4）从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在投标抽签会议记录上签字确认；

（6）投标抽签会议结束。

5.2.2投标抽签会议过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场宣布为无效标：

①授权委托书未经投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章，或未提供相应的法定代表人证明书或授权委托书的；

②未在投标函上填写投标总价，且投标价与招标人公布的发包价不一致的。

6评标

6.1评标办法

采用明标抽签（随即抽取法），从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。（抽取方法详见第三章）

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据抽签的结果确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人对招标人予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格并不予退还投标保证金；给招标人造成的损失，中标人对招标人予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，予以补偿损失。

7.4.3签约合同价的确定如下：

（1）本工程的发包价（即签约合同价）经相关部门审核后，下浮6%，即435390元。详见预算书。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

7.4.5如果招标人根据本有关规定，取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

附表一:中标通知书

中 标 通 知 书

:

根据中华人民共和国招投标法及有关规定，本工程于      年  月   日     现场评标，根据评标结果，现确定你公司为本招标项目的中标单位，主要中标情况如下：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地点 | 文成县境内 |
| 中标工程内 容 | 具体工程量以工程量清单及施工图为准。 |
| 中标造价 | ￥： 元， 大写： |
| 中标工期 | 日历天 |
| 质量等级 | 合格 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 | 本中标通知书未尽事宜详见招标文件和投标文件。 |

招标单位：（盖章）                        招标代理机构：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

年    月    日                          年    月    日

第三章  评标方法

一、 评标方法

本次评标采用明标抽签（随机抽取法）。

二、随机抽取法流程

1、由各个审查合格的投标人（法定代表人或其委托代理人），按递交投标文件的先后顺序在抽签箱里抽取一个号码，并登记代表该投标人的号码，每个号码所对应的投标人予以当众公布；

2、由招标人代表公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标候选人。

# 第四章 合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：文成县人民法院

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程       。

2.工程地点：                                       。

3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：            。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：             （项目负责人）        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）图纸；

（4）已标价工程量清单或预算书；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：  

地  址：             地  址：  

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

第二部分 通用合同条款

详见：《标准施工招标文件通用合同条款》

第三部分 专用合同条款

专 用 条 款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序: 1、协议书；2、中标通知书；3、专用条款；4、投标书及其附件；5、招标文件及其相关纪要（含工程量清单）；6、通用条款；7、标准、规范及有关技术文件；8、施工图纸；9、关于控制价的有关规定。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用           /                语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规:       使用现行已公布的法律和法规

3.3适用标准、规范

1、《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）；

2、《低压配电设计规范》（GB50054-2011）；

3、《建筑电气安装工程图集》（水利电力出版社）；

4、其他与本工程相关的行业规范、标准等。

发包人提供标准、规范的时间:

国内没有相应标准、规范时的约定:          按设计要求

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数:签定合同后3天内提供全套施工图陆份

发包人对图纸的保密要求: 承包人未经发包人同意，不得将业务需求、技术规范、管理要求等信息向任何第三方泄露。在工程完工后，承包人需将方案、图纸等技术资料全部移交发包人，若因承包人原因资料泄露对发包人造成损失的，承包应承担相应经济赔偿及法律责任。

使用国外图纸的要求及费用承担:                  无

二、双方一般权利和义务

5．工程师

5.1实行工程监理的，发包人应在实施监理前将委托的监理单位名称、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

5.2监理单位委派的工程师

姓名：                   职务:          总监

发包人委托的职权: 全过程负责工程质量、进度、投资三控制及合同管理、信息管理，执行《建设工程监理规范（GB50319-199---200）》规定的总监工程师应履行的职责。

需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、工期延期、暂停施工、恢复施工、设计变更及合同价款调整、追加合同价款、技术联系单、索赔处理等以及有关现场签证;以及总监派现场代表。

5.3发包人派驻的工程师

姓名：     另定              职务:       甲方驻现场代表

职权: 对工程施工进行全过程的进度计划、施工质量、安全生产文明施工等督促工作，对工程款的支付进行审核和签认；工程结算复核签认。

5.4不实行监理的，工程师的职权:    不适用

7．项目负责人

姓名: 投标函所填报的建造师       职务:    项目负责人

8. 发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 已具备进场条件

(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：所需供电供水电讯线路承包和项目部协商解决，施工中发生的各项费用由承包方自理。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:     施工进场前。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：  合同签定后由发包人提供

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 施工许可证及其他报批、备案手续等委托承包人办理，费用由承包人承担，在投标报价中予以考虑，其审批手续的报批时间必须以不影响整个施工为限。

(6)水准点与座标控制点交验要求：        开工前完成交验

(7)图纸会审和设计交底时间:       根据承包方进度另行通知。

(8)协讨处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 发包人协调处理施工场地周围地下管线，承包人负责保护。根据费用发生起因，双方协商解决。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：发生时另行协商解决

8.2发包人委托承包人办理的工作：

9．承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作:

（1）需自设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不适用

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间: 开工前提供工程的施工进度(投资)计划表；每月25日前提供由监理工程师认可的当月实际完成工程量月报表。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:

提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施、负责安全保卫，并承担费用。

（4）向发包人和监理提供的办公和生活房屋及设施的要求:费用由承包人承担。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 按现行国家政策法规及地方补充条例规定办理有关手续，其费用由承包人在结算时，以联系单的形式经发包人书面确认后计入施工费用。

（6）完工工程成品保护的特殊要求及费用承担: 在施工期间承包人应配合发包人确保施工场地及邻近原有建筑及电气设备和其他地上地下管线的安全工作。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 承包人应配合发包人施工场地地下管线和邻近建筑物和构筑物及古树名木的保护工作。

（8）施工现场清洁卫生的要求：承包人应配合发包人做好现场清洁卫生工作。

（9）双方约定承包人应做的其他工作： 安全生产、文明施工；并做好施工现场交通秩序维护，所需费用由承包方承担。发包人不提供办公和生活房屋及设施，如有需要，投标人自行考虑。

（10）施工期间所需要的供水、供电接口要求：   由总承包方提供

（11）施工合同签订后要求：承包方和发包方签订施工合同后须在7天内进场开始该项目施工

（12）关于此项目一期施工组织方案要求：承包方在进行一期施工时，必须为此项目二期施工预留接口，以便一期工程和二期工程相衔接。

三、施工组织设计和工期

10．进度计划

10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：  合同签定后七日内。

工程师确认的时间：       提供后八天内，审核、批复和回函

10.2群体工程中有关进度计划的要求：    无

13．工期延误

13.1双方约定工期顺延的其他情况: 因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式提前通知承包人，推迟开工日期。竣工日期作相应在顺延，但发包人不对承包人因此造成的损失进行赔偿。

四、质量与验收    按质量验收相关标准及规范执行

17．隐蔽工程和中间验收：          按通用条款、相关标准及规范执行

17.1双方约定中间验收部位：     按相关标准及规范执行

19．工程试车·

19.5试车费用的承担：

五、安全施工

必须按照安全施工规范要求做好现场安全防护工作，及时作好安全宣传工作。

六、合何价款与支付

23．合同价款及调整

23.2本合同价款采用    （1）    方式确定。

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：除设计和签证变更外均不再调整。

风险费用的计算方法：  自行考虑，已包括在投标报价内

风险范围以外合同价款调整方法：工程设计和签证变更引起的工程量增减按标文规定调整，

(2)采用可调价格合同，合同价款调整方法:    不适用

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定: 不适用

23.3双方约定合同价款调整按下列方法进行:

(1)设计和签证变更引起新的工程量项目，其相应单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目单价的，可参考新增项目计价规定执行。

(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原单价为基础，仅就变更部分相应子目调整单价。

(3)设计和签证变更引起工程数量增减，应执行原有单价。

(4) 如个别项目单价超过市场价10%及以上的，日后其因工程量变更增加部分按招标文件对工程设计和签证变更新增项目的计价要求重新组价，减少部分按中标价进行退价。

23.5其他

23.6合同价格调整程序

(1)承包人应在合同约定的工程价款调整事项发生后的14天（或合同约定期限）内，并结合工程价款结算支付办法，向招标人提出合同价款调整报告，报告应说明价款调整的理由，工程量及单价计算的依据，调整合同价款的金额等。逾期未提出合同价款调整报告的，则视为该事项不涉及合同价款调整。

(2)招标人或委托的咨询单位工程师在收到合同价款调整报告之日起14天（或合同约定期限）内予以审核并答复。逾期不答复的，自合同价格调整报告送达之日起14天（或合同约定期限）后视为该报告已被确认。

23.7对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定条款的原则办理。

23.8工程新增项目（包括暂定综合价项目）的计价规定

工程规费及税金按《浙江省建设工程施工费用定额》（2010版）规定执行。

23.9工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算×折算系数确定作为新增项目的工程结算造价。

折算系数=（投标总价—暂估价）/（工程标底—暂估价）×100%

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:本合同生效之日起叁天内，甲方向乙方预付工程承包款的10%，计人民币       万元整。

扣回预付工程款的时间、比例:  工程款开始支付，次月开始起扣，在二次进度款中等额扣回。

26．工程款(进度款)支付。

双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：

工程完工后，承包人提供已完成工程量及价款报表给发包人，经审核后，待通过工程竣工验收合格支付完成工程量的85%、竣工结算（以财政审、审计审核为准）后付至结算价的95%，余款结算价的5% 作为工程质量保修金。工程质量保修金在保修期满后7日内不计息退还。［保修期限为一年。］

七、材料设备供应

27．发包人供应

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下:

(1)材料设备单价与一览表不符：不适用

(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符:   不适用

(3)承包人可代为调剂串换的材料：   不适用

(4)到货地点与一览表不符：         不适用

(5)供应数量与一览表不符：          不适用

(6)到货时间与一览表不符：          不适用

27.6发包人供应材料设备的结算方法：

28．承包人采购材料设备（采购材料设备品牌须在浙江省电力公司入围产品）。

28.1承包人采购材料设备的约定：不适用

八、工程变更：按招标文件要求进行

九、竣工验收与结算

32．竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后15天内提供叁套完整竣工资料及竣工图给发包人

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：    按相关规定执行

32.7其他：

33 工程质量保修范围、期限和责任：见本招标文件中的“工程质量保修书”。

十、违约、索赔和争议

35．违约

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下，

本合同通用条款第22.2条约定发包人违约应承担的违约责任： 按通用条款协商解决

双方约定的发包人其他违约责任:        双方协商解决

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下:

承包人违约承担的违约责任: 因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任；每延期1天，罚款额按照中标额的0.03%，尾数不足1天的按1天计算，延期赔偿费的最高限额为合同价款的3% ，一旦达到最高限额，发包人可考虑立即终止合同，并要求承包人赔偿相应经济损失，发包人也可以要求承包人继续履行合同，并要求承包人赔偿相应经济损失。

承包人违约应承担的违约责任: 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任；承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还必须支付合同价款5%的违约金，承包人仍需继续返工直至合格，由此造成的工期损失由承包人负责，工期不顺延，并由承包人承担由此造成的一切费用。

双方约定的承包人其他违约责任: 本工程的合同履约保证金为合同价的10%，其中项目负责人履约担保占合同履约保证金20%，项目负责人实行一贯制，且不得中途调换；项目负责人不得在中途、随意调换，如因特殊情况，必须经发包人同意后方可调换，若发包人同意调换后，发现承包人以弄虚作假的方式骗取发包人同意其调换项目负责人或者是该项目负责人在另一个工程承接业务的，发包人有权终止施工合同。

施工项目班子技术管理人员履约担保占合同履约保证金15%，要求到位率达到100%，由监理单位和建设单位组织按每月的实际日历天数考核，不到位一天罚款额占履约保证金的0.03%，施工项目班子技术管理人员有事不能到岗时的，应事先以书面的形式报监理机构或发包人，经总监或现场业主代表书面认可，否则按未到位处理，若违约累计达到合同工期的10%，则发包人有权终止施工合同或者要求承包人经济赔偿；施工项目班子技术管理人员不得在中途、随意调换，如因特殊情况，必须经发包人同意后方可调换，若发包人同意调换后，发现承包人以弄虚作假的方式骗取发包人同意其调换，发包人每发现一次罚2000元/人，并有权终止施工合同，由此造成的经济损失由承包人承担；则建设单位有权终止施工合同或者要求承包人经济赔偿。

工程安全占合同履约保证金15%，若发生重大安全事故，发包人一次性扣回其安全履约保证金，并由承包人承担由此造成发包人的经济损失。

文明施工履约担保占合同履约保证金10%，若发生违约，发包人一次性扣回本工程的文明措施费，并由承包人承担由此造成的经济损失。

工期履约担保占合同履约保证金20%，若违约则一次性扣回其履约保证金，并执行本合同专用条款35.2（1）的规定；质量履约担保占承包商履约保证金20%，若违约，则一次性扣回其履约保证金，并执行本合同专用条款35.2（2）的规定。中标单位自中标后的一个星期内向招标人提交履约保证金。 若在到位率考核签到时，发现被人代签的，发现一次按不到位的双倍罚款，依次类推。

（4）若承包人的违约金额超过履约保证金的最高金额，发包人将从工程款中扣除相应罚款款项。

37争议

37.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：本工程采用第 1  种方式。如有争议工程施工应正常进行，承包人不得以此而停工或怠工。
(1)请温州市仲裁委员会提请仲裁调解；
(2)向   文成县   人民法院提起诉讼。

十一、其他

38．工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程:   无

分包施工单位为:

39．不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定: 由县级以上有关部门正式认定达不可抗力程度的地震、洪水、台风、暴雨、大雪等自然灾害。

40．保险

40.6本工程双方约定投保内容如下:

(l)发包人投保内容:     本方人员的生命财产险

发包人委托承包人办理的保险事项:       无

(2)承包人投保内容: 从事危险作业职工的意外伤害险、施工人员人身安全保险以及施工机械设备的财产险、第三方责任险等。

41．担保

41.3本工程双方约定担保事项如下:

(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为: 中国境内注册的银行出具的银行保函担保合同

(2)承包人向发包人提供履约担保，担保方式为: 本工程履约保证金为合同总价的10%，承包人采用银行转账或中国境内注册的银行出具的银行保函担保合同。

(3)双方约定的其他担保事项: /

46．合同份数

46.1双方约定合同副本份数:       正本贰份，副本捌份

47．补充条款

承包人在施工期间，应严格执行有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

48．合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

附件:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程 名 称 | 建设规模 | 工程内容 | 工程造价(元) | 开工日期 | 计划竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件:

发包人供应材料设备一览表

| 序 号 | 材料 名称 | 规格 品种 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 质量 等级 | 供应 时间 | 送达 地点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围及内容，双方约定如下：

按照竣工图及变更联系单范围的内容工程进行保修，承包人必须承担所施工项目范围的一切维护管养，质量问题均由承包人负责，并承担所发生的一切费用。

2、质量保修期：

2.1、双方根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》（建质[2005]7号）及有关规定，约定本工程质量保修期 壹  年。

2.2、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4、质量保修完成后，由发包有组织验收。

4、保修费用

4.1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1、双方约定的其他工程质量保修事项：                          。

5.2、本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                                  承包人：（公章）：

法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：

年    月    日                               年   月   日

第五章    投标文件及格式

1.投标函

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.营业执照复印件、安全生产许可证复印件、资质证书复印件

4.项目负责人注册建造师资格证书复印件

5.投标保证金（现金）

（项目名称）

投标文件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

附件一：                  投 标 函

致：              （招标人名称）

1.根据你方招标工程项目为文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程（项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）            元（¥           ）的投标报价及项目经理          ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期   日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表”第9条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何意义。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期

附件二：              授权委托书

文成县人民法院：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加文成县人民法院珊溪法庭160KWA配电工程投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

代 理 人： 性别： 出生年月： 身份证号码： 单 位： 部 门： 代 理 时 限：

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（此页不封入标书）

法定代表人（签字）：                           授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                              年    月   日