珊溪人民法庭附属工程

施工招标文件

招   标   人(盖章)：文成县人民法院

招标代理机构(盖章)：温州市建衡工程造价咨询有限公司

目录

- 招标公告······················································3

- 投标人须知···················································4

1.投标人须知前附表······················································4

2．招标文件····························································6

2.1 招标文件的组成······················································6

2.2 招标文件的澄清······················································6

2.3 招标文件的修改······················································6

3. 投标文件·····························································6

3.1投标文件的组成·······················································6

5. 开标时间和地点·······················································7

5.2 开标程序····························································7

6.评标··································································7

6.1评标程序·····························································7

6.2评标办法·····························································7

7. 合同授予·····························································7

7.1 定标方式····························································7

7.2 中标通知····························································7

7.3 履约担保····························································7

7.4 签订合同····························································7

附件一：中标通知书·····················································9

- 评标办法·····················································10

- 合同条款及格式···············································11

附件一：合同协议书·····················································12

- 招标文件及格式··············································14

附件一：投标函·························································16

附件二：授权委托书·····················································17

- 招标公告

珊溪人民法庭附属工程施工招标公告

1.招标条件

本招标项目为珊溪人民法庭附属工程，项目业主为文成县人民法院 ，建设资金来自  上级补助，资金已落实 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：文成县珊溪镇，工程概况：珊溪人民法庭附属工程建设。本项目发包价为414974元整，大写为肆拾壹万肆仟玖佰柒拾肆元整。工期为60日历天。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备：具有独立法人资格、房屋建筑工程总承包资质三级及以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理须具备房屋建筑专业二级及以上注册建造师资格。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其它组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股（含法定代表人控股）、管理关系的不同单位，不得参加同一标段的投标）

4、招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2016年3月10日至2016年3月17日在文成县公共资源交易中心网(http://www.wczbtb.com)上的招标公告内下载招标文件。

4.2招标文件每套售价300元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年3月17日09时30分。开标时间同投标截止时间。地点为文成县人民法院三楼会议室。

5.2开标截止前向招标代理单位提供投标保证金（现金）、法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，委托代理人必须携带授权委托书,否则其投标文件将被拒收。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 6. 联系方式

招 标 人：文成县人民法院                     代理机构：温州市建衡工程造价咨询有限公司

地    址：文成县大峃镇                       地    址：文成县体育场路金龙公寓2楼202

联 系 人：邓力                               联 系 人：胡城航

电    话：13868668005（668005）              电    话：13676404529（684179）

第二章 投标人须知

1.投标须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：文成县人民法院 地址： 文成县大峃镇 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：温州市建衡工程造价咨询有限公司 地址：文成县体育场路金龙公寓2楼202 联系人：胡城航 电话： 13676404529（684179） |
| 1.1.4 | 项目名称 |  | 珊溪人民法庭附属工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 |  | 文成县珊溪镇 |
| 1.2.1 | 资金来源 |  | 上级补助及自筹 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 珊溪人民法庭附属工程建设 |
| 1.3.2 | 工期 |  | 工期：60日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 |  | 合格； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 |  | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 |  | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以不记名方式，发邮件至125516343@qq.com |
| 1.11 | 分包 |  | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 |  | 标有编号的修正书、对招标文件的澄清等（如有）。 |
| 2.2 | 投标截止时间 |  | 2016年3月17日09时30分 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 |  | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 自投标人提交投标文件截止之日起计算60天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 5000元整，以现金方式提交。中标单位在签订合同后退还，未中标单位在开标后退还。 |
| 5.1 | 开标时间与地点 |  | 2016年3月17日09时30分，文成县人民法院三楼会议室 |
| 6.1 | 评标办法 |  | 明标抽签（随机抽取法）详见第三章 |
| 7.3.1 | 履约担保 |  | 履约担保的金额：为签约合同价的 10%。 |
| 9.5 | 监督部门 |  | 文成县人民法院 电话： 67891182 地址：文成县大峃镇 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| 1.4 | 投标人资格要求 | 资质条件：房屋建筑工程总承包资质三级及以上，在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；项目经理须具备房屋建筑二级及以上注册建造师资格。 |  |
| 3.2 | 投标报价 | 本工程的发包价（即签约合同价）经有关部门审核后，下浮6%，即414974元。发包价=（招标预算造价-暂列金-暂估价）×（1-6%）+暂列金+暂估价，详见预算书。 |  |
| 7.2 | 中标通知书 | 在本章第3.3.1款规定的投标有效期内，并报经文成县人民法院备案后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。 |  |
| 7.4 | 签订合同 | 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同、安全生产合同、工程质量责任合同和工程资金监管协议，明确双方的廉政建设、建设安全、工程质量和工程资金监管方面的权利和义务以及应承担的违约责任。 |  |
| 8 | 其他 | 无 |  |
| 9.5 | 投诉 | 如有，向文成县人民法院投诉。 |  |
| 10.2 | 结果公布 | 评标结束后，招标人将评标结果、废标原因及依据在文成县人民法院公告栏进行公示，公示有效期为3天。 |  |

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；（如有）

（7）技术规范；（如有）

（8）投标文件格式；（如有）

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10.2款、2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的资料为准。

2.2 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，要求澄清或认为有必要与招标人进行技术交流时，应按招标须知前附表规定时间内用书面或传真通知招标人。在规定时间前提交的有关疑问，如有必要，招标人将以书面形式作出答复予以澄清，必要时应将答复内容包括原提出的问题（但不标明问题查询的来源），向所有投标人发送。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

1、招标文件发出后，在前附表规定时间内，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

2、投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应以书面或传真形式回复招标人，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4、为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长开标会议的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

3. 投标文件

3.1投标文件的组成（一式两份）

本投标文件包括：

1.投标函

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.营业执照复印件、安全生产许可证复印件、资质证书复印件

4.项目负责人注册建造师资格证书复印件

5.投标保证金

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间为2016年3月17日09时30分，地点为文成县人民法院三楼会议室。

招标人在投标人须知前附表规定的时间地点公开抽签，投标人法定代表人或其委托代理人，准时参加会议，并在《投标抽签会议登记表》上签名报到。

5.2 开标程序

5.2.1  主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在投标截止时间前已到场的所有投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）招标代理机构宣布抽签规则，并记录在案；

（4）从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在投标抽签会议记录上签字确认；

（6）投标抽签会议结束。

5.2.2投标抽签会议过程中，若招标人发现投标文件出现以下任一情况，经监督人确认后当场宣布为无效标：

①授权委托书未经投标人法定代表人或其委托代理人签字并加盖投标人公章，或未提供相应的法定代表人证明书或授权委托书的；

②未在投标函上填写投标总价，且投标价与招标人公布的发包价不一致的。

6评标

6.1评标办法

采用明标抽签（随即抽取法），从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。（抽取方法详见第三章）

7. 合同授予

7.1 定标方式

招标人依据抽签的结果确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。中标人项目负责人的资质证书由业主代为保管，通过交工验收后发还。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给招标人造成的损失的，中标人对招标人予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起7天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格并不予退还投标保证金；给招标人造成的损失，中标人对招标人予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，予以补偿损失。

7.4.3签约合同价的确定如下：

（1）本工程的发包价（即签约合同价）经相关部门审核后，下浮6%，即414974元。详见预算书。

7.4.4合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。

7.4.5如果招标人根据本有关规定，取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可按规定重新组织招标。

附表一:中标通知书

中 标 通 知 书

:

根据中华人民共和国招投标法及有关规定，本工程于      年  月   日     现场评标，根据评标结果，现确定你公司为本招标项目的中标单位，主要中标情况如下：

| 工程名称 |  |
| --- | --- |
| 建设地点 | 文成县境内 |
| 中标工程内 容 | 具体工程量以工程量清单及施工图为准。 |
| 中标造价 | ￥： 元， 大写： |
| 中标工期 | 日历天 |
| 质量等级 | 合格 |
| 项目负责人 |  |
| 备 注 | 本中标通知书未尽事宜详见招标文件和投标文件。 |

招标单位：（盖章）                        招标代理机构：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

年    月    日                          年    月    日

第三章  评标方法

一、 评标方法

本次评标采用明标抽签（随机抽取法）。

二、随机抽取法流程

1、由各个审查合格的投标人（法定代表人或其委托代理人），按递交投标文件的先后顺序在抽签箱里抽取一个号码，并登记代表该投标人的号码，每个号码所对应的投标人予以当众公布；

2、由招标人代表公开随机抽取其中一个号码，该号码所对应的投标人即为中标候选人。

# 第四章 合同条款及格式

### 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：文成县人民法院

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就珊溪人民法庭附属工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：珊溪人民法庭附属工程       。

2.工程地点：                                       。

3.工程立项批准文号：              。

4.资金来源：            。

5.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

   。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                      。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：             （项目负责人）        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）图纸；

（4）已标价工程量清单或预算书；

（5）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                   承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：  

地  址：             地  址：  

邮政编码：             邮政编码：

法定代表人：                   法定代表人：      

委托代理人：                   委托代理人：

电  话：           电  话：

传  真：           传  真：  

电子信箱：                         电子信箱：

开户银行：           开户银行：

账  号：               账  号：

第二部分 通用合同条款（略）

详见：《标准施工招标文件通用合同条款》

## 第三部分 专用合同条款

一、词语定义及合同文件

2.合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、招标文件、中标通知书、施工图纸、本合同专用条款、通用条款、投标书及附件、施工规范及有关技术文件、标底、变更联系单等文件 。

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1  本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2  适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：使用现行国家法律和法规

  - 适用标准、规范的名称：

（1）建筑工程项目管理规范GB/T50326-2001；

（2）建筑工程监理规范GB50319-2001；

（3）市政工程质量检验评定标准CJJ1-90；

（4）建筑施工安全检查标准JGJ59-99；

（5）市政道路工程质量检验评定标准 CJJ 1-90；

（6）城镇道路养护技术规范 CJJ 36-2006；

（7）市政桥梁工程质量检验评定标准 CJJ 2-90；

（8）城市桥梁养护技术规范 CJJ 99-2003 ；

（9）沥青路面施工及验收规范 GB 50092-96 ；

（10）公路路基施工技术规范 JTG F10-2006；

（11）公路沥青路面施工技术规范 JTG F40-2004；

（12）《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；

（13）埋地塑料排水管道工程技术规程CJJ143-2010；

（14）《城市道路交通标志和标线设置规范》DB33/T818-2010；

（15）《道路交通标线质量要求和检测方法》GB/T16311-2005；

（16）预应力混凝土路面工程技术规范 GB 50422-2007；

（17）热拌再生沥青混合料路面施工及验收规程 CJJ 43-91 ；

（18）路面稀浆封层施工规程 CJJ66-95 ；

（19）透水砖JCT 945-2005；

（20）粉煤灰石灰类道路基层施工及验收规程 CJJ 4-97；

（21）钢渣石灰类道路基层施工及验收规范 CJJ 35-90 ；

（22）固化类路面基层和底基层技术规程 CJJ/T 80-98；

（23）施工现场临时用电安全技术规范JFJ46-88；

（24）建设工程文件归档整理规范GB/T50328-2001；

（25）建设部《市政工程基础基础设施工程施工技术文件管理规定》 [2002]221号；

（26）《城镇桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008；

（27）国家、地方、行业现行的有关材料、设备和规范和标准。

发包人提供标准、规范的时间：承包人自行解决

国内没有相应标准、规范时的约定：按设计要求或双方另行协商确定

4.图纸

4.1  发包人向承包人提供图纸日期和套数：签定合同后3天内提供全套施工图陆份

发包人对图纸的保密要求：未经发包人允许，不得转告第三人。

使用国外图纸的要求及费用承担：无

二、双方一般权利和义务

5.3  发包人派驻的工程师

姓名：_  待定           职务：甲方驻现场代表

职权：对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺和使用功能要求提出建议；审批工程施工组织设计和技术方案；主持工程建设有关协作单位的组织协调，重要事项应事先向建设单位征求意见；对工程使用的材料和施工质量进行检验；对不符合设计要求或不符合规范和质量标准的分部分项有权停工整改.返工；1、变更设计2、超清单范围的计量3、增加工程费用的施工方案4、工期延长5、工程索赔6、开工、停工、复工令等，对工程施工进行全过程的进度计划、施工质量、安全生产文明施工等督促工作，对工程款的支付进行审核和签认；工程结算复核签认。  。

7.建造师

姓名：__ 见投标函_ _  职务：____建造师______________

8.发包人工作

8.1  发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已经具备施工条件

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：由承包人自行接解决（此部分费用由承包人负责）。

（3）施工场地与公共道路通道开通的时间和要求：由承包人负责施工现场的材料运输道路开通及施工道路与城区道路开通，包含城市交通管制协调由承包人处理。费用由承包方承担。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签定后由发包人提供

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：按有关规定执行

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前完成交验

（7）图纸会审和设计交底时间：按实际施工进度进行技术交底

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责保护工作，其费用由承包人负责。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：      发生时另行协商解决

8.2  发包人委托承包人办理的工作：      办理施工许可证及完成工程有关的其他工作 。

9.承包人工作

9.1  承包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：不适用

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前提供由业主代表签证的工程进度计划、完成工程量报表及形象进度情况。  。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，并承担费用。。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：其发生的费用由承包方支付，因承包方未及时办理等责任由承包方负责 ，并书面通知发包人  。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包方负责并承担所需费用。

（6）施工场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：由承包人作好保护工作，由承包人承担费用。

（7）施工场地清洁卫生的要求：由承包人做好现场清洁卫生工作承担费用。

（8）双方约定承包人应做的其他工作：在施工现场作好安全警示和安全保卫工作，因安全防护工作不到位引发的一切事故均由承包人承担所有费用及相应的责任；施工中的相关资料必须由承包人归档上报（竣工图须提供电子版本） 。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1  承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：  工程开工前提供

工程师确认的时间：提供后五天内，审核、批复和回函

10.2  群体工程中有关进度计划的要求：不适用

13.工期延误

13.1  双方约定工期顺延的其他情况：除招标文件外按通用条款规定实施

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1  双方约定中间验收部位：             按相关规定执行验收

19.工程试车

19.5  试车费用的承担：不适用

五、安全施工

必须按照安全施工规范要求做好现场安全防护工作，及时作好安全宣传工作。具体按文成县住建局有关文件执行。

六、合同价款与支付

23．合同价款及调整

23．1本合同价款采用(２)方式确定。

(1)采用可调价格合同：不适用。

(2)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：工程包干风险及合同工期已按招标文件要求计入投标报价中。

风险费用的计算方法：承包人自行考虑，已在报价中进行了综合考虑。

风险范围以外合同价款调整方法：设计变更所产生的实际工程量按招标文件规定调整；材料、人工市场价动态管理及工程量清单项目漏项和工程量差异的，均按招标文件规定执行。

(3)采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定: 不适用。

23．2招标人与中标人应根据中标价确定合同价款，今后除标后核对调整、设计变更所产生的实际工程量按招标文件调整，人工、水泥、砖、石子、砂纳入信息动态管理：人工按照温建建[2008] 35号《关于进一步加强建设工程造价动态管理的通知》规定采用指数法调整，其中人工费总额占工程造价的比例按20%计算。水泥、砖、石子、砂材料按照温住建发〔2013〕183号《转发浙江省建设工程价格信息动态管理办法的通知》要求执行，其合价（合价=材料用量×单价）占工程造价的比例达到3%及以上，且其结算价格与编制期2015年10月份《文成县工程造价信息》价格相比上涨或下降幅度在15%及以上的，超过15%部分结算时予以调整，纳入动态管理。

23.3各投标人可根据自身的综合实力估计风险费用并在投标报价时综合考虑。

23. 4双方约定合同价款调整按下列方法进行:

(1)设计变更引起新的工程量项目，其相应综合单价的确定方法为：

A合同中有类似清单项目综合单价的，可以参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

B合同中没有类似清单项目综合单价的，可参考新增项目计价规定执行。

(2)由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应子目调整综合单价。

(3)设计变更引起工程数量增减，应执行原有综合单价。

(4)如个别项目综合单价超过市场价±15%及以上的，日后其因工程量变更增加部分按招标文件对工程设计变更新增项目的计价要求重新组价，减少部分按中标价进行退价。

23. 5零星工作项目费的结算

除合同另有约定外，其他项目清单中“投标人部分”的零星工作项目费，应按承包人实际完成并经招标人或委托的咨询单位工程师签证的数量进行结算，综合单价不变。

23. 6其他

23. 7合同价格调整程序

(1)承包人应在合同约定的工程价款调整事项发生后的7天（或合同约定期限）内，并结合工程价款结算支付办法，向招标人提出合同价款调整报告，报告应说明价款调整的理由，工程量及单价计算的依据，调整合同价款的金额等。逾期未提出合同价款调整报告的，则视为该事项不涉及合同价款调整。

(2)招标人或委托的咨询单位工程师在收到合同价款调整报告之日起14天（或合同约定期限）内予以审核并答复。逾期不答复的，自合同价格调整报告送达之日起14天（或合同约定期限）后视为该报告已被确认。

23. 8对于今后的办理竣工结算时，对于某些项目结算方法有争议的，应参照本招标文件的有关规定条款的原则办理。

23. 9工程新增项目（包括暂定综合价项目）的计价规定

(1) 《浙江省建设工程施工取费定额（2010版）》；

(2) 《浙江省建筑工程预算定额（2010版）》；

(3) 《浙江省安装工程预算定额（2010版）》；

(4) 《建设工程工程量清单计价规范GB5060－2008》；

(5) 《浙江省建设工程计价规则（2010版）》；

(6) 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》；

(7) 《浙江省施工机械台班参考单价（2010版）》；

(8) 《浙江省建设安装材料统一分类编码》；

(9) 其他。

23. 10工程量清单中未提供的新增项目的工程造价按上述规定计算后，按投标人的中标造价相对标底造价的下浮率{（标底造价（暂列金额除外）-中标造价（暂列金额除外））/标底造价（暂列金额除外）×100%}下降后即为新增项目的工程结算造价。

24．工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例: 预付工程款为合同价款总额的10%（约定开工前7天） .

扣回预付工程款的时间、比例: 从工程款支付至合同价的10%后（不含预付款），上报工程量的首期扣回。

25．工程量确认

25．1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:   支付工程款前每月25日前由承包人提交已完工程量的报表（必须经业主单位审定的工程量），作为工程价款支付的依据。

26．工程款(进度款)支付。

工程完工后，承包人提供已完成工程量及价款报表给发包人，经审核后，待通过工程竣工验收合格支付完成工程量的85%、竣工结算（以财政审、审计审核为准）后付至结算价的95%，余款结算价的5% 作为工程质量保修金。工程质量保修金在保修期满后7日内不计息退还。［保修期限为一年。］

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备

27.4  发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下：

（1）材料设备单位与一览表不符：以发包人提供的单价为准

（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：     /

（3）承包人可代为调剂串换的材料：                  /

（4）到货地点与一览表不符：                  /

（5）供应数量与一览表不符：                  /

（6）到货时间与一览表不符：                  /

27.6  发包人供应材料设备的结算方法：按通用条款

28.承包人采购材料设备

28.1  承包人采购材料设备的约定

八、工程变更

按招标文件要求进行。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1  承包人提供竣工图的约定：工程竣工后15天内提供肆套完整竣工资料及竣工图给发包人

32.6  中间交工工程的范围和竣工时间：按相关规定执行 。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1  本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款协商解决

本合同通用条款第26.4条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款协商解决

本合同通用条款第33.3条约定发包人违约应承担的违约责任：

双方约定的发包人其他违约责任：由双方协商而定

35.2  本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

承包人违约承担的违约责任: 因承包人原因不能按协议书中约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期按时竣工的责任：每天罚人民币2000元；尾数不足1天的按1天计算，延期赔偿费的最高限额为合同价款的 3 %。

承包人违约应承担的违约责任:因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付合同结算总价款的 5 %的质量违约金（包括在履约保证金内）。

双方约定的承包人其他违约责任: 双方约定的承包人其他违约责任:履约保证金的分配如下：工程质量保证金额为合同价款的2%、工期保证金额为合同价款的2%、人员到位保证金额为合同价款的   3%、民工工资按时支付保证金额为合同价款的2%，安全文明施工保证金额为合同价款的1%。工期按规定的投标工期（经发包人签证延续的工期自然延续）。项目负责人及其他管理人员以业主代表现场签到管理为准。若承包人没有达到上述相应要求的，将扣除相应的保证金。

双方约定的承包人其他违约责任: 项目负责人到位率80%以上，其他管理人员100%；项目负责人、施工员、安全员以监业主代表现场签到管理为准。每少一天按2000元/天扣罚款，项目负责人和项目技术负责人严禁同时缺勤或休假，如果同时缺勤或休假一天罚款每人2000元，其他项目组人员100%到岗，每少一天按1000元/人罚款。

本合同约定承包人违约应承担的违约责任: 因承包人原因工程质量达不到协议书中约定的质量标准的责任：承包方必须无条件返工到合格为止，如返工后仍不能达到约定要求的，发包人按不合格部分造价扣除承包人的工程款，承包人还须支付合同价款的5-10%的违约金。

承包人应按时发放工人工资，拖欠工人工资按省市有关规定给予处罚。

37.争议

37.1  双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）请温州仲裁委员会调解；

十一、其他

38.工程分包

38.1  本工程发包人同意承包人分包的工程：

分包施工单位为： _____/__

39.不可抗力

39.1  双方关于不可抗力的约定：由市级以上有关部门正式认定达不可抗力程度的地震、洪水、台风、暴雨、大雪等自然灾害。

40.保险

40.6  本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：本方人员的生命财产险。

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工人员人身安全保险以及施工机械设备的财产险、第三方责任险等

41.担保

41.3  本工程双方约定担保事项如下:

(l)发包人向承包人提供履约担保，担保方式为:

（(2)承包人向发包人提供履约保证金及提交方式为: 本工程履约保证金为中标价的10%。在签订承包合同前，承包人采用现金或银行转账方式提交，工程竣工验收合格后予以退还，不计利息。

(3)双方约定的其他担保事项:

46.合同份数

46.1双方约定合同副本份数：正本贰份、副本捌份。

47.补充条款

47.1承包人在施工期间，应严格执行本市有关建设工程安全、文明施工的规定，由于管理不善，引起政府有关部门罚款或责令停工整改等，其发生的费用或导致的损失应由承包人自行承担，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。

47.2根据温州市住房和城乡建设委员会《关于全面开展安全文明施工标准化工地创建活动的通知》<温住建发[2011]19号>的文件精神，承包人必须达到文成县施工标准工地，。

47.3文明施工工地条款约定如下：

47.3.2违约经济责任：（1）未达到文成县工地标准的，违约金按安全文明施工费30%约定。（2）本工程在施工中，在有关部门组织的检查中因安全生产文明施工被通报批评的，违约金按安全文明施工费10%约定（可按安全文明施工费的下限的10%以上）。

49.中标单位在领取中标通知书5天内必须进场进行施工准备；

50. 本项目施工环境复杂，施工场地、道路狭窄，施工用电、用水承包人自行考虑就近接入，周边不能接入或不能解决用电、用水的，承包人应当自备电源及满足施工用水设备，今后发包人不予考虑。承包人对土石方的消纳场、回填土的来源、运距、材料堆放场地自行考虑，发包人不予考虑解决。施工中承包人因周边住户因素影响施工，引起的矛盾、纠纷、政策自行处理，因上述因素影响，由此而引起的工期延误、功效降低、交叉管理等造成的费用增加除按本招标文件规定的计取外，发包人今后不予考虑。

51. 承包人必须将安全文明施工措施落实到施工全过程，并做好控制粉尘、噪音、固体废弃物、泥浆等措施，实施出施工现场车辆冲洗制度，严格按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－99）和有关安全生产法律、法规的要求做好文明安全施工，违者按合同有关条款处罚，严重者发包方有要权单方解除合同。

# 工程质量保修书

发包人(全称) _

承包人(全称)_____________________________________________________________________

为保证                       在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

承包人质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其它项目。具体保修的内容，双方约定如下：

保修内容为 承包人承包范围内的工程。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为伍年；

3、装修工程为贰年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为贰年；

5、市政管道工程为贰年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应在接到报修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修，发包人可委托其他人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《市政公用工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修金的支付

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

第五章    投标文件及格式

1.投标函

2.法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

3.营业执照复印件、安全生产许可证复印件、资质证书复印件

4.项目负责人注册建造师资格证书复印件

5.投标保证金（现金）

（项目名称）

投标文件

投标人：                         （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

附件一：                  投 标 函

致：              （招标人名称）

1.根据你方招标工程项目为珊溪人民法庭附属工程（项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）            元（¥           ）的投标报价及项目经理          ，并按上述图纸、合同条款、工程建设标准的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期   日历天内完成并移交全部工程。

4.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价 10 %的履约担保金作为履约担保。

5.我方同意所提交的投标文件在“投标须知前附表”第9条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.我方同意由招标人提供预算书中的单价,无任何意义。

投 标 人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

邮政编码：           电话：           传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期

附件二：              授权委托书

文成县人民法院：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加珊溪人民法庭附属工程投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

代 理 人： 性别： 出生年月： 身份证号码： 单 位： 部 门： 代 理 时 限：

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（此页不封入标书）

法定代表人（签字）：                           授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                              年    月   日