文成县二中片区公益性农贸市场和安置房项目总承包监理招标

项目编号：JS2016024

招标文件

招标人(盖章)：文成县城市建设投资集团有限公司

招标代理机构(盖章)：温州三凌建设项目管理有限公司

监 督 机 构(盖章)：文成县公共资源交易管理委员会办公室

| 招标代理机构 | 招标文件起草人： 招标文件审核人： 年 月 日 | 招 标 人 | 审核人： 招标人（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标文件联审意见 | 联审人： 年 月 日 | 备案 管理 部门 意见 | 备案机构（盖章）： 年 月 日 |

目    录

一、招标公告..................................................................3

第一章投标须知及投标须知前附表	5

一、投标须知前附表	5

二、投标须知	8

（一）总   则	8

（二）招标文件	9

（三）投标文件内容及编制要求	8

（四）投标文件的提交	15

（五）开   标	17

（六）评   标	15

（七）合同的授予	23

第二章 合同条款及格式	26

第三章 图纸	33

第四章 工程监理服务规范和设计文件	33

第五章 投标文件格式	34

招 标 公 告

项目编号：JS2016024

- 建设单位：文成县城市建设投资集团有限公司

- 工程名称：文成县二中片区公益性农贸市场和安置房项目总承包监理招标

- 工程地点：文成县大峃镇；

- 立项文号：文新管基【2015】18号；

- 工程概况：本工程为文成县二中片区公益性农贸市场和安置房项目总承包监理招标，总建筑面积：18835.4平方米，小区共有2幢单体，1号楼为二类高层公共建筑为8164.17平方米，地上15层；2号楼（公益性农贸市场）为多层公共建筑为4926.44平方米，地上3层；另地下室为一层，总建筑面积为5744.79平方米。工程概算费用5788万元

- 招标内容、范围：项目准备阶段、实施阶段、竣工验收、全过程监理，即本工程实施全过程中的质量、进度、投资控制、生产安全监督和合同管理等。计划在本次招标工作结束并确定中标人后立即进场监理。

- 工程质量要求：合格。

- 工期：项目开工至工程竣工验收合格并办理竣工结算（与施工同步），再加6个月免费服务期。

- 资质要求：1、同时具备房屋建筑监理乙级及以上、市政工程监理丙级及以上或具备监理综合资质；2本次招标要求投标人的项目总监为房屋建筑工程专业国家注册监理工程师，应持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，年龄为60周岁或以下，投标人必须承诺拟派本工程项目总监无在建工程，同时在建设行业（监理、设计、咨询等单位）其他工程中不担任项目负责人，否则一经查实，取消其中标资格，并按规定给予处罚。3、本次招标不接受组成联合体投标。

- 其他要求：省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》

- 招标方式：公开招标

- 注意事项：①、本项目采用资格后审；②、投标保证金贰万元。

- 招标文件、清单及图纸下载时间：2016年 3月4 日 - 2016年 3月 23日
在线质疑时间：2016年3 月 5日09:30 - 2016年3 月 9 日16:30
答疑书下载时间：2016年3 月 9日17:30 - 2016年3 月 22日16:30

- 开标时间2016年 3月 23日  9 时30分
网址：文成县公共资源交易中心信息网（http://www.wczbtb.com）

- 招标文件每套售价500元，在投标文件递交同时缴纳费用，售后不退。

- 交易证：投标人办理交易证按文资管办[2015]5号“关于办理建设项目交易证的通知”文件执行。

- 联系方式：

招 标 人：文成县城市建设投资集团有限公司  代理机构：温州三凌建设项目管理有限

联 系 人： 陈永坤                         联 系 人：陈丽娜

联系电话：13706615352                     联系电话：15057345251

地    址：文成县大峃镇                    地    址：文成县大峃镇西门街59号5楼

2016年 3月 4 日

第一章 投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

| 项号 | 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 工程概况 | 工程名称：文成县二中片区公益性农贸市场和安置房项目总承包监理招标 建设地点：文成县大峃镇 工程规模：本工程为文成县二中片区公益性农贸市场和安置房项目总承包监理招标，总建筑面积：18835.4平方米，小区共有2幢单体，1号楼为二类高层公共建筑为8164.17平方米，地上15层；2号楼（公益性农贸市场）为多层公共建筑为4926.44平方米，地上3层；另地下室为一层，总建筑面积为5744.79平方米。工期要求：项目开工至工程竣工验收合格并办理竣工结算（与施工同步），再加6个月免费服务期。 |
| 2 | 1.1 | 招标人 | 招标单位:文成县城市建设投资集团有限公司 联系人：陈永坤 联系电话：13706615352 |
| 3 | 1.1 | 招标代理机构 | 代理单位：温州三凌建设项目管理有限公司 联系人：陈丽娜 联系电话：15057345251 |
| 4 | 2.1 | 招标范围 | 施工图范围内的所有施工工程监理，包括建筑及商业配套的建安工程、上述地块内市政绿化配套工程（含综合管道、给排（污、消）水管道、用地范围内的围墙、门卫、照明等工程）；供配电工程、供水工程、综合管道工程、防雷工程、燃气弱电智能化等工程监理（详见施工图） |
| 5 | 3.1 | 资金来源 | 财政统筹 |
| 6 | 1.2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 7 | 4.1 | 投标人资质等级及总监要求 | （1）具备同时具备房屋建筑监理乙级及以上、市政工程监理丙级及以上或具备监理综合资质，且具有独立法人资格的监理企业。不接受联合体投标 （2）总监理工程师要求：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师，应持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，年龄为60周岁或以下，拟派总监不得有在监工程。 （3）省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》 |
| 8 | 4.4 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 9 | 15.1 | 投标担保金额 | 人民币贰万元整, 采用银行转账方式（必须由投标人基本账户汇出） |
| 10 | 7.3 | 下载招标文件 | 时间：2016年3 月4 日-- 2016年 3月23 日 具体从网址上下载标文、图纸等资料，在文成县公共资源交易中心信息网（http://www.wczbtb.com）发布。 技术标标函封袋、小密封袋、各封条、投标人在投标截止时间前五个工作日内到文成县公共资源交易中心购买。 |
| 11 | 5.1 | 踏勘现场 | 招标人不集中组织踏勘现场，由投标申请人自行到现场踏勘。 |
| 12 | 8.1 | 投标单位要求澄清招标文件的截止时间及方式 | 在2016年3 月5 日上午9:30至2016年 3月9 日16:30时之前，问题同时提交至邮箱707578198@qq.com和1664473822@qq.comcom |
| 13 | 8.2 | 下载招标文件澄清、修改的时间及方式 | 下载时间：2016年 3月 9 日17:30至2016年3 月 22 日16:30前在文成县公共资源交易中心信息网（http://www.wczbtb.com）发布 |
| 14 | 14.1 | 投标文件有效期 | 60日历天（从投标截止之日起算） |
| 15 | 16.1 | 投标文件份数 | 技术标一式六份：不分正副本；按统一封面格式； 商务标一式六份：一份正本，五份副本； 资格审查一份正本，五份副本； 证书原件：一份。 |
| 16 | 18.1 | 投标文件提交地点及截止时间 | 收件人：温州三凌建设项目管理有限公司 地 点: 温州市文成县大峃镇西门街50号，文成县公共资源交易中心开标室 投标截止时间: 2016年 3月 23日上午09：30时 |
| 17 | 23.1 | 开 标 | 时间: 2016年3 月 23日上午09：30：时 地点: 温州市文成县大峃镇西门街50号，文成县公共资源交易中心开标室 |
| 18 | 32 | 评标方法及标准 | 综合评标法 |
| 19 | 15.2 | 履约担保 | 监理合同价的10％，采用银行转账形式 |
| 20 |  | 投标保证金注意事项 | 投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位银行基本帐户汇出，不得现金解入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件。 ★汇款时需注明工程名称。投标保证金收据原件未注明项目名称的一律拒收。 投标保证金汇入户名：文成县公共资源交易中心 账号：2010 0001 8961 378 开户银行：文成县农村信用合作联社 ①电汇：确认资金到帐后凭银行汇款回单→到招投标中心结算窗口开具保证金发票（异地结算约3天到帐）； 为使您的投标工作顺利进行，请您在开标前一天到中心结算窗口确认保证金到帐情况并办理保证金发票手续时。 |
| 21 |  | 其他注意事项 | 1、本次招标采用资格后审的方式，有关工程的资料均在指定的网站下载。本次工程招标指定网站：文成县公共资源交易中心信息网（http://www.wczbtb.com）下载。投标人应在开标之日前及时上网关注本工程的动态信息，如有遗漏所产生的后果由投标人自负。 2、投标截止前向招标代理单位提供本工程投标保证金收据原件（提供核对）及复印件、有效交易证原件；如投标人法定代表人提交投标文件的应提供本人身份证明原件及复印件、还需提供营业执照复印件；若为投标单位的法人委托代理人提交投标文件的，还需提供法人委托书原件、身份证原件，必须同时携带近三个月及以上的社会养老金保险缴纳证明原件及复印件（原件核对后退还）；注若投标单位交易证上交易员参加投标的，则需提供法人委托书原件、身份证原件，无需提供在投标单位近三个月的社保证明原件）否则投标文件将被拒收, 注:2015年以后成立公司可提供当年度社会养老金保险缴纳证明原件及复印件. 3、根据温州市住房和城乡建设委员会《关于全面开展安全文明施工标准化工地创建活动的通知》<温住建发[2011]19号>的文件精神，监理单位应该严格按照文明标化工地要求进行目标管理，若未达到县级标化工地，严格按照温住建发[2011]19号文件和合同相关条款执行处罚。 |
|  |  | 备注 | 技术标标函封袋、小密封袋（B6信封）、各封条，技术标封面统一使用招标文件提供的样式（不得修改），投标人在投标截止时间前五个工作日内到文成县公共资源交易中心购领（购买地址：文成县大峃镇西门街50号） |

★本招标文件投标人须知前附表与投标人须知正文内容如有抵触，以投标须知正文为准。

## 二、投标须知

### （一）总   则

- 工程说明

  - 本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第3项；

  - 本工程建设场地“三通一平”已完成，建设资金已落实。

  - 本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标申请备案，通过公开招标方式择优选定承包人。

  - 本工程的招标工作由文成县城市建设投资集团有限公司委托温州三凌建设项目管理有限公司 组织实施，文成县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。

- 施工监理服务工作范围及内容要求：

  - 本招标工程项目的范围详见本须知前附表第4项 。

  - 施工监理服务工作范围及内容要求：应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足约定的服务内容和质量等要求。本工程施工图范围内的全部工程建设内容，包括建筑及商业配套的建安工程、上述地块内市政绿化配套工程（含综合管道、给排（污、消）水管道、用地范围内的围墙、门卫、照明等工程）；供配电工程、供水工程、综合管道工程、防雷工程、燃气弱电智能化等工程监理（详见施工图）（如某几项监理内容需相应监理资质分包的，该部分监理工作由监理人与具有相应监理资质单位合作并经委托人认可，费用已包括在中标的合同价中）。全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；中标单位应根据招标人的要求，选派一定数量的专业技术管理人员，协同招标人参与本工程的前期筹备工作。应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足约定的服务内容和质量等要求。

- 资金来源

  - 本招标工程项目资金来源详见投标须知前附表第5项。

- 合格的投标人

  - 投标人资质等级要求详见本须知前附表第7项。

  - 本招标工程项目采用本须知前附表第8项所述的资格审查方式确定合格投标人。

- 踏勘现场

  - 招标人不统一组织踏勘现场，投标人可自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

  - 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的               资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

  - 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

- 投标费用

  - 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

  - 投标人在提交投标文件时，须交纳500元的资料工本费。

### （二）招标文件

- 招标文件的组成

  - 招标文件包括下列内容：

第一章  投标须知及投标须知前附表

- 合同条款

- 图    纸

- 工程监理服务规范和设计文件

- 投标文件格式

  - 除7.1内容外，招标人在提交投标文件截止时间前，在文成县公共资源交易中心信息网（http://www.wczbtb.com）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人将按本投标须知前附表第10项规定的时间和网站下载招标文件。

7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后按须知前附表规定的时间同时提交至邮箱707578198@qq.com和1664473822@qq.comcom上向招标代理人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

- 招标文件的澄清

8.1招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有任何疑问，应于本须知前附表第12项所规定的时间及方式提出。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将根据本须知前附表第13项所规定的时间及方式予以澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。

9.2如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在招标答疑时间前在同时提交至邮箱707578198@qq.com和1664473822@qq.comcom提交。逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，最终以招标人解释为准。

9.3招标文件的澄清、修改、补充等内容将在文成县公共资源交易管理委员会办公室备案，并在文成县公共资源交易中心信息网（http://www.wczbtb.com）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.4招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在文成县公共资源交易管理委员会办公室备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

### （三）投标文件内容及编制要求

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件的组成：由技术标、商务标、资格审查、证书原件四部分组成。

11.1技术标编制要求为暗标形式，内容必须重点突出，避免抄袭，严禁浮夸和弄虚作假，技术标封面根据招标文件的提供样式（不得修改）。技术标中不得加盖有投标单位的印章或其他可能明显泄露单位名称的内容或信息，否则评标委员会可以否决其投标。

技术标必须采用A4白色复印纸，封面和封底采用A4全白复印纸，不得有任何文字、标志。封面及内容采用左侧两枚钉书针装订成册（附图、附表可采用A3纸折成A4样式装订），页数不得超过30页（包括目录、附图、附表），正文字体采用小四号宋体字、行间距1.5倍行距，标题采用三号宋体字，每页印上页码、页码字体采用小五号宋体字（居中、格式同招标文件），投标文件中所有内容（包括插图）均为黑白色。技术标包括的内容：

11.1.1质量目标控制及手段；

11.1.2进度目标控制及手段；

11.1.3投资目标控制及手段；

11.1.4对安全生产的监理措施及手段；

11.1.5针对本工程难点采取的监理措施和合理化建议；

11.1.6加强合同管理应包括发挥监理单位合同、组织协调等作用；

11.1.7加强信息管理，要求有具体方案、手段、人员配置；

11.1.8 技术标编制质量；

11.1.9有必要说明的其他内容。

11.2商务标应包括下列内容：

11.2.1商务标封面（投标单位自制）

11.2.2投标函（附件8）；

投标函中拟派的总监理工程师与资格审查文件中的总监理工程师不一致的按否决投标处理。

11.2.3工程施工监理投标报价表（附件9）；

11.2.4监理费的报价要求：

11.2.4.1本工程总投资建安费5274.0583万元，结合工程特点、市场状况等各方面的因素，确定本项目最高限价为107.35万元投标人的投标报价高于最高限价的，应当否决其投标。

今后实施过程的应支付监理费按中标费率乘以各单位工程的施工中标价金额支付，中标费率=监理中标价/5274.0583万元×100%。

11.2.4.2投标人的监理费应当是在监理服务期内，监理单位按照合同规定的范围所提供全部服务所需要的费用。

11.2.4.3监理额外工作报酬、附加工作报酬、其他技术咨询服务等报酬在合同专用条款中明确约定。

11.2.4.4本次监理服务期为项目开工至工程竣工验收合格并办理竣工结算，再加6个月免费服务期。投标人自行考虑风险在报价中综合考虑。

11.3资格审查文件包括如下内容：

11.3.1资格后审申请书

11.3.2资格后审申请书附件

11.3.2.1投标人一般状况（附件1）；

11.3.2.2投标总监一般状况（附件2）；

11.3.2.3拟派本项目驻现场监理机构及主要人员一览表（附件3,本表可中标后提供）；

11.3.2.4未被禁止投标、财产被接管或冻结的承诺书（附件4）；

11.3.2.5承诺书（附件5）；

11.3.2.6人员到位的承诺书（附件6）；

11.3.3相关证明材料复印件：

11.3.3.1申请人的《营业执照证书》复印件；

11.3.3.2申请人的《监理资质证书》复印件；

11.3.3.3提供投标保证金由基本帐户转出的相关证明材料（如进帐单复印件等）；

11.3.3.4中国人民银行发放的基本帐户许可证复印件；

11.3.3.5项目总监理工程师注册执业证书复印件；

11.3.3.6省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》复印件

11.3.3.7检察机关出具的企业、企业法定代表人及总监理工程师在近10年内行贿犯罪档案查询结果证明复印件（在投标文件提交截止之日前2个月内，各级各地检查机关的行贿犯罪查询结果均有效）

11.3.3.8招标人要求的其他资料。

11.4证书原件提供：

11.4.1营业执照副本；

11.4.2企业资质证书；

11.4.3总监理工程师注册执业证书、职称证书（如有）；

11.4.4检察机关出具的企业、企业法定代表人及总监理工程师在近10年内行贿犯罪档案查询结果证明原件（在投标文 件提交截止之日前2个月内，各级各地检查机关的行贿犯罪查询结果均有效）

11.4.5省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》；

11.4.6 投标人其他有必要的补充证明资料。

- 投标文件格式

  - 投标文件至少包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

- 投标货币

  - 本工程投标报价采用的币种为人民币。

- 投标有效期

  - 投标有效期见本须知前附表第14项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

  - 在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

- 担保

15.1投标担保

15.1.1投标人根据以下要求提交投标保证金作为投标担保。

15.1.2投标人应按照本须知前附表第9项的规定提供投标保证金。

15.1.3投标担保应按照本须知前附表第20项的规定提供投标担保。

15.1.4招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

15.1.5投标人在投标有效期内撤回投标文件的；中标通知书发出后中标人放弃中标项目的；无正当理由不与招标人签订合同的；在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者没有提交所要求的履约保证金的；招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金额的，中标人应当对超过部分予以赔偿，且对负有责任的投标人的处罚并不免除其行为带来的其他后果的法律责任。

15.2履约担保

15.2.1中标人提供的履约担保金额为合同价的10%（其中总监理工程师的到位率的保证金占合同履约保证金的40％，总监的到位率必须为每月实际日历天数的80%以上（即每月不少于24日历天）且建设单位有要求或重大事情必须到场，否则建设单位有权扣除中标监理单位1%的监理费。投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占合同履约保证金的40％，未达到控制目标的没收相应的履约保证金；其余项目监理人员到位的保证金占合同履约保证金的20％，其余项目监理人员和专业监理工程师（须具备国家注册监理工程师或省级监理工程师资格），到位率为每月实际日历天数的90％（即每月不少于27日历天）。

15.2.2中标以后的监理全过程：总监必须按投标人资格审查时提供的人员名单到位，不得擅自更换；中标后提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单也不得擅自更换。因符合规定确需要更换的，更换人员须应征得招标单位同意和并经有关行业主管部门备案后投标单位才可更换，且更换后的人员不得低于原投标人承诺人员具有的资格。

- 16、投标文件的签署

- 16.1投标文件份数见投标须知前附表第15项；

- 16.2投标文件应按本招标文件要求经单位盖章（不得以投标专用章、分公司章、办事处等其他形式印章代替）和法定代表人(或授权委托代理人)签字或盖章。

- 16.3全套投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人（或授权委托代理人）签字或盖章。技术标不得出现修改或涂改。

- 17、其它注意事项

17.1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，投标文件必须由投标人自行编制，不得私拉其他单位人员参与编制工作。

17.2、各投标人在投标期间，应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《浙江省招标投标条例》和省、市有关招标投标的规定，不得互相打听、互相串通、哄抬标价。投标人不得在投标和评标过程中向招标人或有关人员透露投标文件内容。

17.3、各投标人必须严格依法从业，严禁挂靠或中标后转包监理。

17.4、各投标人在编制投标文件时，要认真理解招标文件及有关附件，对可能影响招标和监理工作的有关规定及其他各种需要了解的情况，在不违反法规的情况下，自行调查了解。

### （四）投标文件的提交

18、投标文件的密封和标记

18.1、投标文件的标记：

18.1.1技术标：技术标封面根据招标文件的提供样式（不得修改），技术标文本上不得盖有投标人印章，也不得出现投标人名称或其它可能泄露投标人情况的文字或符号，否则投标文件作为否决投标处理。

18.1.2商务标：商务标报价表等相应需要盖章处必须盖有单位公章和单位法定代表人或者授权委托代理人的签字或盖章。

18.1.3资格审查：相应需要盖章处必须盖有单位公章或单位法定代表人或者授权委托代理人的签字或盖章。

18.1.4证书原件：一份。

18.2、投标文件的密封要求

18.2.1投标单位先将一份“营业执照副本复印件”密封在由文成县公共资源交易中心统一提供的小密封袋中并用统一提供的“封条”密封，小密封袋及“封条”不得盖有投标单位印章，也不得出现投标单位名字或其他可能泄露投标单位情况的文字或符号，否则经评标委员会确认后将否决其投标。然后和技术标一起密封在由文成县公共资源交易中心统一提供的标函袋中并加贴“封条”；技术标标函袋及“封条”不得盖有投标单位印章，也不得出现投标单位名字或其他可能泄露投标单位情况的文字或符号，否则其经评标委员会确认后将否决其投标。

18.2.2、商务标、资格后审申请书文件及证书原件应分别单独密封在标函封袋中，贴上“商务标”、“ 资格后审申请书文件”或“证书原件”封条，并加盖投标单位公章；

18.2.3、技术标标函封袋、小密封袋、各封条由文成县公共资源交易中心统一提供。投标人在投标截止时间前五个工作日内到文成县公共资源交易中心（地点：文成县大峃镇西门街50号）领取。投标文件必须满足以上密封要求，否则评标委员会可以否决其投标。

19、投标文件的提交

19.1投标人应按本须知前附表第16项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

递交投标文件时，投标人法定代表人（或委托代理人）应提供身份证复印件及原件、委托代理人持委托书原件以及社保证明原件及复印件、投标保证金收据， 否则不予签收。

20、投标文件提交的截止时间

20.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第16项规定。

20.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21、迟交的投标文件

21.1招标人在本须知前附表第16项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将予以拒绝并退回给投标人。

- 投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在内外层投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

### （五）开   标

23开标

23.1开标程序：

23.1.1招标人将在规定时间和地点进行开标、评标。先进行技术标评审，再进行资格评审的开标及评审，接着进行商务标，最后定标（具体详见评标办法和标准）。

23.2商务标的开标：

23.2.1宣布招标项目的开标会开始，介绍开标会的主持人、唱标人、记录人和监标人。

23.2.2招标文件要求核验投标人参加开标会代表身份的，按规定核验并记录核验情况。

23.2.3宣布进入评审区间投标人的投标文件。

23.2.4开标时先检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，进行开标。若有任一投标人有异议，应即保存所有投标文件的原状，并立即报告该招标项目的招投标监管部门或相关机构处理。

23.2.5 所有投标文件密封经确认完好后（发现投标文件密封破坏，按前款规定处理后），开启投标文件、公布招标文件规定的唱标内容，并做好开标记录。

23.2.6 唱标结束后，征询投标人是否对唱标内容有异议，若有异议，按照投标文件的内容更正；若异议的内容与投标文件内容不一致，异议无效，并不得更改。

### （六）评   标

24、评标机构

24.1本工程评标委员会根据有关规定依法组建。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成，成员为五人或五人以上单数；其中技术、经济类专家评委不少于评标委员会成员总数的三分之二。评标工作由招标代理机构主持，由评标委员会负责完成。

24.2评标委员会仅根据招标文件中规定的评标标准和方法对投标文件进行系统地评审和比较，招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。

25、评标原则

25.1坚持公正、公平、科学的原则，根据本须知前附表第18项规定，按评审后的总分由高至低的顺序推荐中标候选人。

25.2为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以用书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明、补正应以书面方式进行，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.3在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其它弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作否决处理。

25.4投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

26、评标纪律

26.1  在招标人未发放中标通知书之前，评标委员会成员或者与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评审有关的其它情况。对招标人或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记、翻印和外传。

26.2  评标委员会成员不得收受投标人或其有关人员的任何财物或其它好处，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。

26.3  评标委员会成员应当客观、公正履行职责，遵守职业道德，按照招标文件规定的评标标准和方法，认真进行评审，对所提出的评审意见承担个人责任。

26.4  评议中应充分发挥民主，各抒己见，评标委员会形成的评标结论应遵循少数服从多数原则。

26.5 评标委员会成员对评标结论持有异议的，可以书面方式阐述不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

26.6  评标委员会提交书面评标报告后即告解散。评标过程中使用的文件、表格以及其它资料不得带出评标现场。

27、评标程序

27.1、开评标的程序为：

1）进行技术标的开标及评审； 2）进行资格审查；3）商务标开标及评审；4）定标。

- 27.2工作人员对装有技术标、营业执照密封袋的标函袋在评标委员会成员范围内当众验收，经确认为有效标后予以拆封，并对投标文件随机进行编号，同一个技术标和营业执照密封袋为同一个编号。

27.3评标委员对技术标进行评审，再公布技术标得分，确定合格的单位进行资格审查、商务标评审，最后定标。评标委员会在上一阶段评审结束，对评审结果做出书面说明并确定该阶段合格投标人后再进入下一阶段的评审。

28、技术标评审（30分）

28.1评标委员会成员各自对有效投标文件的技术标，根据评标标准规定进行评审，各自打分并应对自己的打分结果签名认可。在评标委员会成员对各投标文件的技术标各项打分汇总的分数里中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值为各投标单位技术标的最后得分值（小数点后取二位小数，第三位四舍五入）。如评委对各投标人的技术标分值出现明显偏高或偏低情况的，该评委需阐述理由，并向招标人提交书面说明。

28.2技术标评审区间的确定：技术标得分＜18分的，其技术标为不合格，技术标不合格的投标人不得进入后续的评标阶段评审（仅开启后续评标的资料确认单位名称），其投标文件将被否决；技术标评审完成后，进入下一阶段评审的投标单位＜3家时，本次招标流标，按照规定重新组织招标。

本款所指的技术标得分小数点后取二位小数，第三位四舍五入。

技术标计分用表（30分）                 表-1

| 评分内容 | 分值 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、质量目标控制及手段 | 4 | 4.0-3.0 | 3.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 2、进度目标控制及手段 | 4 | 4.0-3.0 | 3.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 3、投资目标控制及手段 | 4 | 4.0-3.0 | 3.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 4、对安全生产的监理措施及手段 | 5 | 5.0-3.5 | 3.5-2.0 | 2.0-0.5 |
| 5、加强合同管理应包括发挥监理单位合同管理、组织协调等作用 | 3 | 3.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0-0.1 |
| 6、加强信息管理，要求有具体方式、手段、人员配置 | 4 | 4.0-3.0 | 3.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 7、针对工程难点的监理措施和合理化建议 | 4 | 4.0-3.0 | 3.0-2.0 | 2.0-1.0 |
| 8、技术标编制质量 | 2 | 2.0-1.4 | 1.4-0.8 | 0.8-0.2 |

29、资格审查：

选取技术标评审区间确定的投标单位进行资格审查。资格审查不合格的投标人不得进入后续的评标阶段评审，若全部投标单位资格审查完毕时有效投标单位少于3家的时候，评标委员会应该判定本次投标是否具有竞争力。经评标委员会认定具有竞争效果的，评标委员会可以按招标文件的相关规定及评标办法进入商务标评审。若评标委员会认为本次投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

29.1对进入评审区间的单位进行资格审查

投标人的资格审查（投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足的下列必要条件之一的，其投标文件将被否决）：

29.1.1应提供营业执照，企业营业执照有效且主营范围和年检符合要求；

29.1.2企业资质为同时具备房屋建筑监理乙级及以上、市政工程监理丙级及以上或具备监理综合资质

29.1.3投标保证金采用银行转帐等形式的从投标人基本账户汇出；

29.1.4总监理工程师为国家注册监理工程师[房屋建筑工程专业]，须具有有效的《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》（注册执业证书正在办理续期注册，需提供中华人民共和国住房和城乡建设部网中国工程监理与咨询服务网公布的注册监理工程师人员名单的公告），且拟派总监不得有在监工程。

29.1.5省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》；

29.1.6 总监的年龄符合前附表要求；

29.1.7 提供符合招标文件要求的资格后审申请书及附件表格和承诺书等；

29.1.8没有被建设行政主管部门限制参加投标或没有正在公示的不良行为记录（建设行政部门公布指住房和城乡建设部、浙江省建设信息港、温州市住建委及温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心）；失信被执行人实行招标投标信用惩戒制度：根据温中法[2013]193号关于印发《关于对失信被执行人实行招标投标信用惩戒的会议纪要》的通知精神，要求投标人在投标截止时间当日没有被人民法院列入失信被执行人（法人或其他组织）名单。

30.1.9投标人应承诺在中标后按招标人的要求选派规定数量的专业技术管理人员,监理机构人员配置如下：

1）房屋建筑工程专业监理工程师1名或以上，专业监理工程师必须持有《浙江省监理工程师证书》或者《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；

2）房屋建筑工程监理员2名或以上，监理员必须持有浙江省监理员岗位证书或《浙江省监理工程师证书》或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；

3）市政公用专业监理工程师1名或以上，专业监理工程师必须持有《浙江省监理工程师证书》或者《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；

4）安装监理员2名；监理员必须持有浙江省监理员岗位证书或《浙江省监理工程师证书》或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》、

5）机电安装专业监理工程师1名或以上或机电安装专业注册建造师1名，专业监理工程师必须持有《浙江省监理工程师证书》或者《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；机电安装专业注册建造师必须持有机电安装专业注册建造师证书。

6）投资控制员设1名，具有建筑专业《全国建设工程造价员资格证书》或《中华人民共和国造价工程师注册执业证书》；

注：现场监理机构人员应证明是本单位的人员，应具备良好的职业道德和严谨的工作作风，在监理过程中，监理机构的人员不得向被监理方介绍指定分包商和供应商。

31、 商务标评审（70分）

31.1 由评标委员会进行商务标的响应性评审，实质性不响应招标文件要求的其投标文件将被否决；所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重要的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

31.2 按照评分标准对投标人的商务标进行评审打分。

31.3商务标的评标（70分）

31.3.1已做否决投标处理的，或未进入评审区间的，其投标文件的报价不再进入有关评标监理费的计算。

31.3.2本工程按预算价5274.0583万元作为取费基数，按国家发改委价格【2007】670号文件标准计取监理基准价为107.35万元。★今后结算监理费=中标费率×工程的施工结算造价，中标费率=监理中标价/5274.0583万元×100%。

此次监理服务费报价为监理基准价的70%-100%，即监理费报价范围为最低限价为75.145万元，最高限价为107.35万元，当投标费率或报价超出此规定的幅度范围时，按投标无效处理。

31.3.3做投标无效、无效标处理的，则该投标文件的报价不再进入有关最佳报价值的计算。

31.3.4以最低投标费率计算的最低限价为最佳报价值，即最佳报价值为75.145万元，通过投标人有效投标报价与最佳报价的对比，计算商务标投标费率报价得分(满分70分)。

a、投标报价等于最佳报价值75.145万元，得满分70分

b、投标报价每高于最佳报价值1%，扣3分

以上计算得分时，如不足一个百分点时，使用直线插入法计算，得分小数点后保留二位小数，第三位四舍五入），评分扣完70分为止。

32、投标文件的响应性鉴定

32.1  在详细评审前，评标机构将首先审定进入评审区间的投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

32.2  投标文件有下列情形之一的，视为实质性不响应招标文件，其投标文件将被否决：

32.2.1投标文件未按本招标文件规定加盖投标人公章或未经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章的；

32.2.2投标文件未按规定装订和密封的；

32.2.3 投标人的法定代表人或其授权委托代理人未参加商务标开标会议。

32.2.4 规定为暗标形式的技术标上出现暗示或明示投标人信息的标记或内容；

32.2.5 投标文件未按规定要求编写、字迹模糊、内容不全或粗制滥造、辨认不清的；

32.2.6 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效，投标文件中有两个或两个以上不同的大写报价，未声明哪一个有效；

32.2.7未响应招标文件的实质性要求和条件的；

32.2.8投标人逾期送交投标文件的；

32.2.9未按招标文件要求提交投标保证金；

32.2.10各投标文件内容存在错漏之处一致或异常雷同现象；

32.2.11投标函中出现的项目名称或招标人名称与招标文件中载明不一致的。

32.2.12监理费报价超过招标文件规定的监理费最高限价的；

32.2.13有被建设行政主管部门限制参加投标或有正在公示的不良行为记录（建设行政部门公布指住房和城乡建设部、浙江省建设信息港、温州市住建委及温州市行政审批与公共资源交易服务管理中心）；

32.2.14投标人提交的资格后审申请材料及承诺书内容有虚假或隐瞒的；

32.2.15拟派总监有在监工程或被更换的总监在原承担的合同工程项目未通过验收的；

32.2.16法律、法规及招标文件的其他属于否决投标的情况。

32.3实质上不响应招标文件要求的投标文件将被否决，并且不允许通过修正或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

33定标

33.1评标委员会完成评标工作后，向招标人提交书面评标报告。在合格的投标人中，以综合得分（技术标得分+商务标得分相加为综合得分）最高者为第一中标候选人（若出现得分一致，则抽签决定名次）.

33.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。如排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、或者招标文件规定应当提交履约担保而在规定期限内未能提交的，或者不能通过项目总监和施工现场专职管理人员审查的，招标人确定投标人放弃中标。

33.3中标人放弃中标，招标人不退还投标保证金，所造成损失由中标人负责，招标人有权要求赔偿。

### （七）合同的授予

34  合同的授予

34.1本招标工程的合同将授予按本须知第33款所确定的中标人。

34.2招标人应当确定中标候选人为中标人。

34.3根据浙政发〔2014〕39号《浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》文件规定：投标人拟派的项目负责人或总监理工程师在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人或总监理工程师。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。在合同工程未通过验收或合同解除前，项目负责人、总监理工程师确需更换的，应征得项目业主同意，原项目负责人或总监理工程师有备案主管部门的，还应征得备案主管部门同意，且更换后的人员不得低于原投标承诺人员所具有的资格和业绩条件。

34.4根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、温委发〔2011〕89号《关于进一步整治规范建设工程招投标市场的若干规定（试行）》文件精神，建设工程招标投标活动中有下列情形之一的，应认定为串通投标行为：

（一）招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价的；

（二）招标人（或招标代理机构）向利害关系人泄露投标人名称、数量或联系方式等应当保密事项的；

（三）不同投标人使用同一人或者同一单位的资金交纳投标保证金的；

（四）不同投标人委托同一人或者同一单位办理投标事宜、编制投标文件或提供投标咨询服务的（或担任不同单位的中心交易员）

（五）不同投标人与同一投标人联合投标的；

（六）不同投标人的投标文件存在一处以上（含一处）错误一致的；

（七）不同投标人的投标总报价相近和各分项报价、综合单价分析表内容存在异常一致或呈规律性变化，且不能合理解释的；

（八）不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的；

（九）不同投标人的投标文件相互混装的；

（十）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目关键管理人员等有在同一个单位缴纳社会保险的；

（十一）投标人之间相互约定给予未中标的投标人费用补偿的；

（十二）不同投标人的投标文件由同一电脑编制或同一台附属设备打印，或投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作，或出自同一电子文档的；

（十三）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

（十四）投标人之间约定中标人；

（十五）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

（十六）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

（十七）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（十八）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
（十九）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
（二十）招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

（二十一）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

（二十二）招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

（二十三）招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（二十四）法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

34．5根据浙检会（预）［2006］12号〉《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》和《浙江省建设市场不良行为记录和公示暂行规定》的规定在中标候选人公示期间发现中标候选人或其企业法定代表人或其项目总监在10年内（以开标截止日为准）有行贿犯罪记录的（行贿犯罪记录以检察机关查询的结果为准），取消中标候选人资格。

35、中标通知书

35.1 确定中标人后，招标人应在5日内将招投标情况报告及评标有关资料报送（文成县公共资源交易管理委员会办公室，地点：温州市文成县大峃镇西门街50号，联系电话：0577-59005075。），经备案后向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的投标人。无论中标结果如何，均不做任何形式的解释。

35.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

35.3 本工程的中标人若隐瞒真实情况，弄虚作假，经有关部门查实后将取消其中标资格并承担由此产生的所有责任。

35.4 中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，招标人将没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。并上报有关行政监督部门将其放弃中标权的情况记入其信用档案。

35.5在签发中标通知书后，按招标文件要求配置人员，并完成建设主管部门备案。

36  合同协议书的签署

36.1中标人收到中标通知书后15日历天内，向招标人交纳本招标文件规定数额的履约保证金并与招标人签订建设工程监理合同。格式采用建设部、国家工商行政管理局制定的«建设工程委托监理合同（示范文本）»（GF－2012－0202）。必须依照《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件双方签订建设监理合同。超过规定时限而未向招标人交纳本招标文件规定数额的履约保证金或未与招标人签订监理合同的视为中标人自行放弃中标，招标人将没收其投标保证金并保留追究其相关责任的权利。中标单位与招标人签订好合同后，7日内到建设主管部门备案。

# 第二章 合同条款及格式

本章内容直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）

第一部分   协议书（略）

第二部分   通用条件（略）

第三部分   专用条件

第三部分  专  用  条  件

1．定义与解释

1·2解释

1·2·2监理合同文件除使用中文外，还可用  / 。

2·  监理人义务

2·1监理的范围和内容

2·1·1监理的范围包括: 本工程初步设计批复文件中包括的全部工程建设内容。（如某几项监理内容需相应监理资质分包的，该部分监理工作由监理人与具有相应监理资质单位合作并经委托人认可，费用已包括在中标的合同价中）。全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；中标单位应根据招标人的要求，选派一定数量的专业技术管理人员，协同招标人参与本工程的前期筹备工作。应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足约定的服务内容和质量等要求。

监理工作内容还包括:1．协助委托人签订施工承包合同；2．验收施工图设计文件；3．审查施工图设计预算；4．协助委托人与施工单位编写开工报告；5．组织设计交底与图纸会审；6．审核承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划；7．对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和要求（包括索赔要求）进行审核，并拿出处置意见。参与违约事件的处理；8．审查承建单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；9．检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程和各项隐蔽工程，签署每月的工程量清单和支付报表以及合同终止时支付报表（须经投资控制员审核后签章），以作为委托人向承包人支付的依据；10．组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并对事故处理进行验收和签证；11．根据2004年2月1日起实施的«建设工程安全生产管理条例»督促施工单位做好安全工作。12．整理监理文件和技术档案资料；按«建设工程文件归档整理规范»要求整理档案资料。13．组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；14．协助委托人进行竣工验收工作；15．提交监理工作总结报告；16．做好施工单位管理人员的考勤；17.未尽事宜见«建设工程监理规范»。

2·2监理与相关服务依据

2·2·1监理依据包括:

- 国家、温州市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定；建设工程监理规范（GB50319—2013）

- 依法成立的工程建设合同及监理合同；

- 经上级主管部门批准的项目报建书及批准文件，施工图纸和其它有关文件

- 施工的招投标文件及相关记录；

- 现行的工程建设规范和质量检验评定标准；

- 其它有关的文件及要求；

- 建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）

2·2·2相关服务依据包括:             /                  。

2·3   项目监理机构和人员

2·3·4更换监理人员的其他情形: 总监以及主要监理人员必须按监理人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得随意更换。否则将视为合同违约，委托人有权没收相应的履约保证金，解除合同并向监理人提出索赔。因配套工程施工需要相应专业监理工程师或监理员的，在总人数不变的情况下，经招标人要求或同意，监理单位应当合理调配。

因符合规定确需要且不违约情况下更换，更换人员须应征得招标单位同意和并经有关行业主管部门备案后投标单位才可更换。若非正常调换或违约情况下更换，更换总监理工程师1人处以10万元违约金，更换专业监理工程师每更换1人处以5万元违约金，更换监理员每更换1人处以2万元违约金。

2·4履行职责

2·4·3对监理人的授权范围:工程变更、设计变更、工期及费用索赔、影响工程造价的签证及任何付款凭证等必须取得发包人批准才能行使。

在涉及工程延期     /    天内和 (或)金额     /    万元计的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2·4·4   监理人指令承包人调换其人员的限制条件: 需经发包人同意后方可下达指令。

2·5  报告

监理人应提交报告的种类 (包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:

- 监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制， 在召开第一次工地会议前7天内报送建设单位。

- 采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制， 并报总监理工程师审批。

- 项目监理机构每月30日前向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。

- 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位。

2·7  使用委托人的财产

附录B中由委托人提供的设备、设施的所有权:  /   。

在监理与相关服务完成或监理合同终止时，监理人应在天内提交归还委托人提供的设备、设施，归还的方式和时间为:       /

3·委托人义务

3·4   委托人代表

委托人代表为:  合同签订时填写 。

3·6  答复

委托人同意在  7 天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

4·  违约责任

4·1  监理人的违约责任

4·1·1监理人赔偿金额按下列方法确定:

赔偿金=直接经济损失 × 正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑工程安装费)

5.  支付

5.1  支付货币

涉及的外币币种为：      /          ，比例为:    /       ，汇率为：     /        。

- 3  支付酬金

| 支付次数 | 支付时间 | 支付比例 | 支付金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 首付款 | 监理合同签订及监理人提交履约保函及项目管理班子人员到齐并进场后15天内 | 预付给监理人中标监理费的10% | / |
| 第二次付款 | 工程进度到达±0.00 | 支付给监理人中标监理费的30%，并一次性扣除10%的预付款。 | / |
| 第三次付款 | 工程结顶 | 支付至监理费总额的50% | / |
| 第四次付款 | 完成主体工程验收 | 支付至监理费总额的70% | / |
| 第五次付款 | 工程竣工验收 | 支付至监理费总额的90% | / |
| 第六次付款 | 工程办理结算并经财政审核通过后 | 支付至监理费总额的95%，剩余5%做为质量保证金，待质量保修期满后无息退还 |  |
| 第七次付款 | 工程缺陷责任期两年满后一周内 | 付清监理费余款 |  |
| 注 | 工程综合竣工验收合格后 | 无息退还履约保函 |  |

5.4监理费率的计算：根据监理人中标价确定监理服务合同价及相对计费基数的费率；监理费率计算公式为：监理中标价/5274.0583万元×100%。本工程监理费一次性包干，工期延长，监理费不予增加，今后不再调整。

6·监理合同生效、交更与终止

6·1    生效

监理合同生效条件: 合同双方签字盖章且监理人提交履约保函后生效。

6·2   变更

6.2.6   因工程规模或范围的变化导致正常工作减少时，按减少工作内容的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.2.7本工程监理费一次性包干，工期延长，监理费不予增加，今后不再调整。

7·  争议解决

7·2  调解

监理合同争议进行调解时，可提交           (调解人)进行调解。

7·3  仲裁或诉讼

监理合同争议的最终解决方式为:  向工程所在地管辖法院诉讼    。

8·  其他

8·4   奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定:

奖励金额=工程投资节省额X奖励金额的比率;

奖励金额的比率为 / %。

8·6  保密

委托人申明的保密事项和期限:                           。

监理人申明的保密事项和期限:                           。

第三方申明的保密事项和期限:                           。

8·8    著作权

监理人在监理合同履行期间及监理合同终止后两年响出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:

9·补充条款

1、监理人员的调换及相关要求

1.1 监理人应按投标文件承诺派遣监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件中承诺的总监、专业监理工程师等主要监理人员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。

1.2 以下情况为正常调换：

（1）投标截止期后180天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（2）因故连续停工超过180天且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄影响其监理职责的正常履行的；

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；

（5）发包人认为合理并可接受的其他原因。

1.3以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉洁问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被行业主管部门、建设行政监督部门或发包人书面要求调换的；

（5）发包人认为不可接受的其他原因。

1.4有以下情况之一的，应视为监理人违约：

1．属非正常调换；

2．属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准，或替换人的监理资格、技术职称等条件低于被替换人资格条件要求。

1.5   同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：

（1）属正常调换；

（2）有关材料齐全；

（3）按1.6的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准。

1.6  若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供书面报告及证明材料（须取得发包人的书面及相关部门批准备案）以后，才能派替换的监理人员进场。

1.7  若监理人要求调换监理员，应报发包人备案。

1.8  监理人更换监理人员构成违约的，按招标文件的相关标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。

1.9监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要且不低于承诺的到位率为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监、专监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。

2、 监理办公基本设施要求

2.1   监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按有关要求进行监理办标准化建设，其生活、办公必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。办公用房由委托人提供。

3、监理人员进场及到位率要求

3.1到位率要求：①本工程的总监理工程师为     ，总监理工程师月到位率须保证达到80%以上，其它监理人员的月到位率须保证达到90%以上（其他监理人员的到位按照工程进度进场，以发包人指令为准）；②投标人中标后，原则上不得更换标书中明确的项目班子组成人员，因特殊情况，更换人员须经招标单位同意。

若合同执行期间，总监理工程师到位率未达到80%以上；其它监理人员的到位率未达到90%以上要求，除违约金外，委托人有权提出更换监理人员，或者直接终止监理合同。

3.2监理人在签定合同前提交履约担保，金额为监理费总额的10%（其中总监理工程师的到位率的保证金占 40% ，总监的到位率为每月实际日历天数的  80% 以上，每少一天罚5000 元；投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占 40% ，未达到控制目标的没收相应的履约担保；其余项目监理人员到位的保证金占20% ，其余项目监理人员到位率为每月实际日历天数的 90% 以上，每人每少一天罚1000 元）。以后的监理全过程，总监以及主要监理人员必须按投标人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位。如总监及主要监理人员不到位，招标人有权没收相应的履约担保并可采取进一步的处罚乃至终止合同。若监理人在施工监理期间的相应履约保证金不足时，委托人将从当期的进度款中扣除填补足履约保证金。

3.3项目总监及其他监理机构人员以指纹考勤管理为准。若监理人没有达到相应要求的，将扣除相应的保证金。到位率考核以指纹考勤为准，考勤有效时间为早晨6时至晚上8时之间。每天上下班两次考勤的时间间隔在8小时及以上的计一天，小于8小时或考勤只有一次的计半天。指纹考勤机由监理人提供并承担费用。

4、总监以及主要监理人员，出现下列情况，委托人有权没收相应的履约保证金。处罚的方法：按发生的累计次数计算，发现第一次罚款2万元，发现第二次罚款5万元，发现第三次罚款10万元委托人并将强制换人，并按以上规定处罚执行。：

4.1．与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价；

4.2．将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字；

4.3．向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利，遭到举报并查实的；

4.4．施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的；

4.5．不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体；

4.6．验收不认真虽未造成事故但质量把关不严，使钢筋品种、规格、数量错误，或砼、砂浆强度不合格；或桩测试不合格；或轴线标高严重偏差；或基坑围护严重开裂等严重质量问题；

4.7．不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；

4.8．承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的；

4.9．承包商未按设计要求施工、偷工减料，监理单位未发现和报告；

4.10．节假日或夜间施工监理部未配合的，特别是在打桩、地下室围护、浇捣砼时没有及时旁站，总监未巡视和专监未从严把关。

5、如工期提前竣工的不奖励，监理费用为按期完成监理任务支付。

6、质量保修期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。

7、签订合同前，监理方提供合同价10%的履约担保，采用银行转账的形式，若监理方在施工监理期间的相应履约保函不足时，委托人将从当期的工程进度款中扣除填补足履约保函。委托人在工程综合竣工验收合格后退还履约保证金（不计息）。

8、本项目可能发生夜间施工，监理人应无条件给予配合。

9、严格按委托人批准的监理细则开展工作。

10.因施工单位原因实际进度延后施工进度计划工序达到3道及以上的，监理人承担连带责任，由此造成的相关损失由监理人承担。

11、监理人和监理人员对于施工单位上报的工程量、设计变更和工程结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须由监理单位的专业造价人员进行审核确认。

12、本工程监理费已包含全部施工工期，直至该地块所有工程综合验收合格、办理结算并完成备案以及缺陷责任期满所有监理服务收费。各投标人在投标时应充分考虑本工程各种原因使施工工期延长的风险，今后如果施工工期延期，监理费不予增加。专用条款 第6·2条的内容已包含在监理费投标报价中。

13、项目实施分阶段材料动态管理时监理人需对分阶段的起始时间进行确认签证；

14、以上条款奖罚不影响合同其他条款的履约和有关法律法规的执行

# 第三章  图纸

（另册提供）

# 第四章  工程监理服务规范和设计文件

一、施工监理规范

本项目工程监理执行《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）

二、施工技术规范

本项目工程监理执行国家和省、市现行的所有有关规范和技术标准执行。

三、设计文件（详见附件光盘）

# 第五章 投标文件格式

监理

资格后审申请书

工程名称：

投标申请人：                              （盖章）

法定代表人或

其委托代理人：                       （签字或盖章）

地        址：

填 报  日 期：

一、资格后审申请书

（招标人）

1、经研究并充分了解本工程的招标文件和资格审查合格条件中的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交相关的资格审查申请资料，对      （工程名称）   工程的投标提出申请，并接受资格审查。

2、你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，本申请书还将授权给有关的任何个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本公司的能力、经验和信誉有关的声明和资料。

3、我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的，并为此承担全部责任。

4、本申请充分理解下列情况：

4.1  资格审查合格的申请人才有可能被授予合同；

4.2  你方保留更改本招标项目的规模和金额的权利。前述情况发生时，投标仅面向资格审查合格且能满足变更后要求的投标人；

4.3  你方将不对上述行为承担责任，亦无义务向申请人解释其原因。

5、若我方申请未被接受，我方表示理解你方任何情况下也不负担我方任何资格审查费用。

投  标  人：                     （公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

联系电话：

日期        年         月      日

二、资格后审申请书附件

附件1

投标人一般状况

| 1 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |
| 3 | 代表处地址 （使用进温企业） |  |
| 4 | 电话 传真 | 联系人 |
| 5 | 注册地、注册年份 并附上营业执照复印件（另外准备原件核对） |  |
| 6 | 主营范围 |  |
| 7 | 公司资质等级证书 并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对） |  |
| 8 | 其他需要说明的情况 |  |

注：1.法人营业执照（副本，含年检记录、变更记录）、企业资质等级证书（副本，含年检记录、变更记录）复印件并加盖单位公章；

附件2

投标总监一般状况

| 1 | 总监姓名 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 性别 年龄 职称 |  |
| 3 | 总监注册证书 总监资格证书 并附上有关证书复印件（另外准备原件核对） |  |
| 4 | 原受聘单位 现工作单位 |  |
| 5 | 总监在建工程的情况 | 总监已变更工程未竣工的情况 |
|  | 有或无 | 有或无 |
| 6 | 工作简历： 工作业绩： |  |
| 7 | 其他需要说明的情况 |  |

注：本表后附人员身份证、职称证书、资格证书、业绩证明复印件证明材料；

附件3

拟派本项目现场监理机构主要人员一览表

投标单位：

| 投 标 单 位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 业 分 工 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 职 称 | 执业证书 | 执业证书编号 |
| 总监 |  |  |  |  |  |  |
| 专业监理工程师 |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |
| 监理员 |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |
| 投资控制员 |  |  |  |  |  |  |
| 安装监理员 |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |
| 上述表格填写均已经过核对，确信没有疏漏或差错。 投标单位（盖章）： 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表中标后提供，拟派人员必须经招标人确认。

2、本表若不够填写，可另加附件补充说明。

附件4

未被禁止投标、财产被接管或冻结的承诺书

（招标人）：

我  （法定代表人姓名）  系     （投标人）    的法定代表人，现承诺    （投标人）              在本工程招投标期间不存在被依法禁止投标、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，我司愿承担一切责任及后果。

投  标  人：           （公章）

法定代表人：     （签字或盖章）

日     期	：   年   月   日

附件5

承诺书

文成县公共资源交易管理委员会办公室：

（招标人名称）：

1、我公司参加                     工程的资格后审申请，所提交的资格后审申请资料均为真实有效，保证据实提供企业、总监的各种表格、各类证书、证明、工程业绩和总监在监和已经承接或正在参加投标工程项目清单等所有材料及复印件（复印件和原件完全一致）。

总监目前在监工程的项目清单

| 序号 | 工程名称 | 规模 | 进度情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：在监工程指目前正在监理的工程。如果没有在监工程，要注明“无”。

总监已承接工程的项目清单

| 序号 | 工程名称 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

注：已承接工程指已经中标未开始监理的工程。如果没有已承接工程，要注明“无”。

2、我公司如中标，则担任本工程的总监在建符合招标文件要求，否则视为我公司自动放弃本工程的中标资格，已签订合同的则合同无效，并视为我公司违约，赔偿招标人的损失。

3、我公司如中标，在签发中标通知书后，按招标文件要求配置以下人员，若不能完成建设主管部门备案或不能按要求到位的，则视为我公司放弃本工程的中标资格，并被没收投标保证金。

1）房屋建筑工程专业监理工程师1名或以上，专业监理工程师必须持有《浙江省监理工程师证书》或者《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；

2）房屋建筑工程监理员2名或以上，监理员必须持有浙江省监理员岗位证书或《浙江省监理工程师证书》或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；

3）市政公用专业监理工程师1名或以上，专业监理工程师必须持有《浙江省监理工程师证书》或者《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；

4）安装监理员2名；监理员必须持有浙江省监理员岗位证书或《浙江省监理工程师证书》或《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》

5）机电安装专业监理工程师1名或以上或机电安装专业注册建造师1名，专业监理工程师必须持有《浙江省监理工程师证书》或者《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》；机电安装专业注册建造师必须持有机电安装专业注册建造师证书。

6）投资控制员设1名，具有建筑专业《全国建设工程造价员资格证书》或《中华人民共和国造价工程师注册执业证书》；

4、我公司在本工程的招投标各个阶段提供的证书原件及复印件均为真实有效的，复印件和原件完全一致。若证书经贵处委托有关部门文印鉴定有假，我公司愿承担所有的文印鉴定费用及其他有关费用。

（1）《工程监理企业资质证书》（ 证书编号                         ）；

（2）《监理工程师注册执业证书》市政公用专业（ 姓名及注册号           ）；

5、我公司若有串通投标、哄抬标价等行为的，愿意承担一切后果，被取消投标资格或中标资格，并被作为不良行为记入信用档案，接受文成县公共资源交易管理委员会办公室的处罚。

6、我公司若无故放弃投标的，愿意承担一切后果，并被作为不良行为记入信用档案，接受文成县公共资源交易管理委员会办公室的处罚。

7、我公司对上述内容作出慎重承诺，如在招投标过程中被发现有弄虚作假、隐瞒等不良行为的，愿承担一切后果，被取消投标资格或中标资格，并被作为不良行为记入信用档案，接受文成县公共资源交易管理委员会办公室的处罚。

单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

总监签字：

日期：    年   月   日

附件6

人员到位的承诺书

致：   （招  标  人  名  称）

如中标，参与                     工程的施工监理，我公司将派具有类似监理经验的                 （填写项目总监名字、监理执业注册号）为本工程的项目总监，并保证项目总监到位率在      %（填百分比）以上即每月不少于     日历天。如违反此承诺，愿按合同有关规定接受处罚。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

总监签字：

日       期：       年     月    日

附件7

授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                     （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托       （姓名）在   年  月  日至     年  月  日（代理时限）为我公司的代理人，以本公司的名义参加                                   监理的投标活动。代理人在代理时间内参加投标、开标、询标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权转委托。特此委托。

附

| 代理人姓名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出生年月 |  | 身份证号码 |  |
| 单 位 |  | 部 门 |  |
| 职 务 |  | 联系电话 |  |
| 身份证复印件粘贴处 （法定代表人） |  |  |  |
| 身份证复印件粘贴处 （委托代理人） |  |  |  |

投标人：          （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

日    期：    年     月    日

附件8

投 标 函

致：（招标人）

1、根据你方                         （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意以人民币（大写）                       的总价（小写：￥       元）承接上述工程的的施工及保修阶段监理业务，并保证在招标文件规定的期限内达到招标文件规定的质量标准。

2、一旦我方中标，我方保证代表业主利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设项目的投资目标、进度目标和质量目标得以实现。我方将派驻     作为本项目的总监。

3、一旦我方中标，我方同意合同专用条款的规定并受此专用条款约束。

4、我方承诺：根据温州市住房和城乡建设委员会文件<温住建发[2011]19号>精神，必须创区级安全生产施工标准化工地，所需增加费用已计入投标报价中，若未达到区级标化工地，则严格按温住建发[2011]19号文件执行处罚。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”第14项所述的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方金额为人民币             元的投标保证金已按招标文件规定递交。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：					             邮政编码：

电    话：					              传   真：

开户银行：					             	银行账号：

开户行地址：

日期：    年    月    日

附件9

工程施工监理投标报价表

工程名称：

| 序 号 | 项目名称 | 数 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理费投标报价（小写） | 元 |  |
|  | 监理费投标报价（大写）人民币 |  |  |
| 投标人（公章）： 法定代表人或授权代表人（签字或盖章）： 年 月 日 |  |  |  |

附件11

投标保证金办理须知

各投标企业、单位：

（一）各投标单位要严格按照招标文件中关于投标保证金缴纳时间、金额、方式等规定，及时、准确地将投标保证金缴入文成县公共资源交易中心保证金账户。

保证金账户一：
    户名：文成县公共资源交易中心
    账号：2010  0001  8961  378
    开户银行：文成县农村信用合作联社

各投标单位在缴纳保证金时应有一定的提前时间，以确保保证金能及时到账。

（一）投标单位凭交入投标保证金专户的银行进账单（外地参加投标的单位必须使用电汇）到公共资源交易中心财务室，由财务室认真审核确认到账后开具往来款收据并进行登记。

（二）投标单位投标保证金必须由投标单位设立的基本账户直接通过银行转至县公共资源交易中心保证金账户。缴纳投标保证金不得使用现金方式。

（三）投标单位凭县公共资源交易中心财务室所开具的往来款收据参加开标会，业务经办科室在开标之前对投标单位进行勾对。
　投标保证金退付工作
　（一）  一般退付保证金程序：
　　1、业务经办人在签署中标通知书（确认书）当天，汇总该项目未中标单位名单及应退付保证金数额，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。
　　2、未中标单位凭单位的收款收据和公共资源交易中心财务室开具的往来款收据复印件，到财务室办理退款手续。
　　3、中标单位凭单位的收款收据和公共资源交易中心开具的往来款收据复印件以及其他需要的资料（如履约保证金、经相关主管部门备案的合同等）到业务承办科室申请退款。
　　4、业务承办人审核中标单位的上述资料后，打印中标单位名单及应退付保证金金额，经科室长审核，公共资源交易中心领导复核后，交公共资源交易中心财务室统一办理。

投标保证金不得以现金介入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入，否则取消投标资格.

文成县公共资源交易中心管理委员

★以上附件与投标人须知正文内容如有抵触，以投标须知正文为准。