文 成 县 建 设 工 程 施 工 招 标

招 标 文 件

工程名称：     文成县大峃镇金山村生活污水处理工程

招 标 人:            文成县大峃镇人民政府          (盖章)

招标代理机构:    浙江鸿银项目管理有限公司       (盖章)

监督机构：         文成县大峃镇公共资源交易中心

一、投标须知前附表

| 项号 |  | 条款号 |  | 内 容 |  | 说明与要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1 |  | 工程名称 |  | 文成县大峃镇金山村生活污水处理工程 |  |
| 2 |  | 1.1 |  | 建设地点 |  | 文成县大峃镇 |  |
| 3 |  | 1.1 |  | 建设规模 |  | 本次投资约41.7万元 |  |
| 4 |  | 1.1 |  | 承包方式 |  | 专业承包 |  |
| 5 |  | 1.1 |  | 质量要求 |  | 合格 |  |
| 6 |  | 2 |  | 招标范围 |  | 市政水电工程，具体以预算书为准； |  |
| 7 |  | 2.2 |  | 工期要求 |  | 40日历天 |  |
| 8 |  | 3.1 |  | 资金来源 |  | 上级拨款 |  |
| 9 |  | 4.1 |  | 投标人资质等级要求 |  | 资质条件：市政总承包叁级及以上资质。 项目负责人资格：市政专业贰级及以上注册建造师执业资格。 |  |
| 10 |  | 4.2 |  | 资格审查方式 |  | 资格预审（资格符合性审查） |  |
| 11 |  | 13.1 |  | 工程发包价 |  | 本项目预算价为417762元，开标时由业主确认下浮率B%工程发包价的计算方式=招标预算价*（1-B%），工程发包价在开标现场公布。 |  |
| 12 |  | 15.1 |  | 投标有效期 |  | 60 个工作日（从投标截止之日算起） |  |
| 13 |  | 16.1 |  | 投标担保金额 |  | 人民币8000元整，见投标保证金办理注意事项 |  |
| 14 |  | 7.3 |  | 购领招标文件 |  | 2016年6月20日至2016年6月27日在文成县大峃镇体育场路白云大楼A802室购领招标文件 |  |
| 项号 | 条款号 |  | 内 容 |  | 说明与要求 |  |  |
| 15 | 5.1 |  | 踏勘现场 |  | 自行前往 |  |  |
| 16 | 8.1 |  | 投标人疑问清单 递交 |  | 时间： 2016 年 6 月27日11：30之前（以收到日期为准） 同时提交至邮箱285210325@qq.com |  |  |
| 17 | 8.1 |  | 招标文件 答疑纪要 |  | 时间： 2016 年 6月27日11：30之后（以发出日期为准） |  |  |
| 18 | 17 |  | 投标人的替代方案 |  | 不允许 |  |  |
| 19 | 18.1 |  | 投标文件组成及份数 |  | 投标文件由投标函及原预算书组成（一式叁份） (投标单位加盖公章、签字予以确认) |  |  |
| 20 | 20.1 |  | 投标文件提交地点 |  | 收件人：浙江鸿银项目管理有限公司 地点：文成县大峃镇公共资源交易中心开标室 |  |  |
| 21 | 21.1 |  | 投标文件递交截止时间 |  | 2016年 6月27日15时00分(北京时间) |  |  |
| 22 | 24.1 |  | 开 标 |  | 开始时间：2016年6月30日下午15时30分 地点：文成县大峃镇公共资源交易中心开标室 |  |  |
| 23 | 31.3 |  | 评标方法 |  | 明标抽签 |  |  |
| 24 | 35 |  | 履约担保金 |  | 履约担保金额：合同价的10%。 |  |  |
| 25 |  |  | 投标保证金额交纳注意事项 |  | 投标保证金必须按照投标须知前附表规定数额进行提交，各投标单位应当在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金。 投标保证金投标保证金，现场以现金方式提交。招标人在确定中标人后现场统一向未中标人办理退还保证金，中标者不退还投标保证金。 |  |  |
| 27 |  |  | 其他注意事项 |  | 1、文成县大峃镇公共资源交易中心联系电话：0577-59010509 |  |  |
|  |  |  | 联系方式 |  | 招标单位：文成县大峃镇人民政府 联系人： 叶先生 联系电话：13868690751（660751） 代理单位：浙江鸿银项目管理有限公司 联系人： 林双双 联系电话：0577-59027554 （577554） |  |  |

注：本招标文件中如有与投标须知前附表矛盾的，一律以本“投标须知前附表”为准。

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），通过公开招标方式择优选定承包人。

1.3本工程的招标工作由文成县大峃镇人民政府委托浙江鸿银项目管理有限公司组织实施，文成县大峃镇公共资源交易中心负责监督。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1投标人应按本须知前附表第15项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

5.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

7.每延误一天罚500元。累计罚款（但不超过合同总价的2%）。

（二）开标

7.开标

7.1  浙江鸿银项目管理有限公司 按本须知前附表所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

7.2参加开标会议的投标人的法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代理人尚应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，各投标人参加会议的人数不得超过3人。

8.开标程序：

8.1开标由浙江鸿银项目管理有限公司主持，文成县大峃镇公共资源交易中心负责监督；

明标抽签按以下程序进行：

（1）由各个投标人在抽签箱里抽取一个编号；该编号即代表该投标人的号码

（2）由招标人代表在抽签箱抽取编号，随即抽取的第一个号码相对应投标人为第一中标候选人，第二个号码相对应的投标人为第二候选人。

（七）合同的授予

32.合同授予

32.1本招标工程的施工合同将授予按本须知第31.3款所确定的中标人。

32.2招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定期限内未能提交的招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人,依次类推。

33.中标通知书

33.1中标人确定后，招标人将于3日内向文成县大峃镇公共资源交易中心提交招标情况书面报告。

33.2文成县大峃镇公共资源交易中心自收到书面报告之日起5日内，未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人将向中标人发出中标通知书。

34.合同协议书的签订

34.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起5日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面工程施工合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

34.2中标人如不按本投标须知第34.1款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，招标人有权没收投标人投标保证金并取消中标人中标资格。中标人给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

34.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目供货，不得将中标项目转让（转包）给他人。

35.工程担保

35.1中标人应按本须知前附表第24项规定的金额在合同协议书签署后10天内向招标人提交履约担保。

35.2若中标人不能按本须知第35.1款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

35.3招标人要求中标人提交履约担保时，招标人按本须知前附表第25项规定的金额向中标人提供同等数额的工程款支付担保。财政资金投资的，招标人提供由财政资金管理部门出具的资金证明。

35.4中标人的履约担保在工程竣工验收合格后全部退回。

建筑施工合同

建设单位（以下简称甲方）：

施工单位（以下简称乙方）：

，根据《中华人民共和国经济合同法》，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。

第一条 工程项目

（一）工程地点：

（二）工程内容：具体详见附件一改造项目工程表

（三）承包方式：包工包料

第二条 工程造价为人民币

第三条 合同工期

1.双方商定总工期   天。

开工日期：  20   年   月   日，竣工日期：  20    年    月   日

2.如遇下列情况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。

①因遇人力不可抗拒的自然灾害（台风、火灾、地震）等造成的停工。

②因设计图纸修改，增加了工程量，而受影响时。

③因停水、停电等情况达六小时以上时。

④甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。

⑤甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。

第四条 工程质量标准和保修期

- 工程质量标准按国家现行施工规范验收

- 工程保修按建设有关规定执行，保修自竣工验收签字之日起计算，

- 属乙方施工范围的工程项目，因施工质量问题造成损坏的，乙方应给予免费修补。

第五条 材料设备供应

- 工程所需材料由乙方按照甲方指定的品牌、型号采购。

- 材料设备附有出厂合格证明，材料设备有异议进行检验。

第六条 结算及付款方式

（一）合同价款及调整

1.本合同价款采用  固定单价方式确定。

合同价款中包括的风险范围：已经在投标文件中进行了综合考虑。

风险费用的计算方法：自行考虑，已包括在投标报价内

2.风险范围以外合同价款调整方法：招标人提供的工程量项目漏项，或设计变更引起工程量中工程量项目和数量的增减. 其相应单价的确定方法为：

2.1合同中原有单价的，执行原单价确定，合同中有类似项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。

2.2工程新增项目的计价规定

工程规费及税金按《浙江省建设工程取费定额（2010版）》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。(标底如有下浮,新增项目也同样下浮)

（二）工程结算价：工程竣工验收合格后，扣除工程质量保证金5%，其余一次性付清。

第七条 责任范围

（一）甲方责任：

1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通；

2、及时组织工程竣工验收工作；

3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。

（二）乙方责任：

1、按施工安全规范保证施工质量，精心施工、按时完工、交付使用，凡施工期发生的施工质量、安全事故由乙方负责。

- 承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。

- 乙方现场施工人员应无条件服从遵守施工场内各项管理规定，无条件服从场地内保安的管理，妥善处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。

- 乙方施工期间损坏原有建筑物、消防设施应负责一切后果。

2、负责做好材料、设备的采购，保管工作：

3、负责及时清理建筑垃圾，工程施工结束后，负责清理完毕场内建筑垃圾。

第八条 其它事项

（一）合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必须遵守下列原则：

1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”

2、待乙方提交设计图纸、报价或项目调整后，甲方须分别签字盖章认可；

3、增加或变更内容所需材料必须落实；

（二）乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负；

（三）甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方承担责任，并赔偿乙方停工的误工损失；

（四）合同未尽事项，经双方研究另立补充件，与本合同同具法律

效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。

（五）合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。

第九条  本合同一式 贰 份,其中:甲方一 份、乙方 一 份，均具有同等效力。

甲方负责人签字：                     乙方负责人签字：

甲方盖章：                           乙方盖章：

签订日期：                           签订日期：