文 成 县 建 设 工 程 监 理 招 标

招 标 文 件

工 程 名 称：文成县实验二中等校舍加固项目

招   标  人 ：      文成县教育局

招标代理机构 ： 温州三凌建设项目管理有限公司

| 招标 代理 机构 | 招标文件起草人： 招标文件审核人： 年 月 日 | 招 标 人 | 审核人： 招标人（盖章）： 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标 文件 联审 意见 | 联审人： 年 月 日 | 备案管理部门意见 | 备案机构（盖章）： 年 月 日 |

招标公告

1.招标条件

本招标项目文成县实验二中等校舍加固项目监理，已由文发改基【2016】29号文件批准建设，招标人为文成县教育局，建设资金来自财政。项目已具备招标条件，现对该项目的施工监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

本招标项目的建设地点：文成县，工程概况工程概况：本工程包含5所学校的教学楼加固，投资概算约1000万。其中黄坦中学教学楼加固三层；黄坦镇培头民族小学教学楼二层加固，新增第三层结构；文成县实验二中林太找教学楼四层（局部五层）加固；文成县三源小学教学楼二层加固，增加二层结构；文成县实验小学珊门校区二层加固，增加一层结构,总加固面积6502平方米。招标内容、范围：项目准备阶段、实施阶段、竣工验收、全过程监理，即本工程实施全过程中的质量、进度、投资控制、生产安全监督和合同管理等。计划在本次招标工作结束并确定中标人后立即进场监理。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备房屋建筑工程监理丙级及以上，且具有独立法人资格的监理企业。不接受联合体投标。总监：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师，应持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，年龄为60周岁或以下，投标人必须承诺拟派本工程项目总监无在建工程，同时在建设行业（监理、设计、咨询等单位）其他工程中不担任项目负责人，否则一经查实，取消其中标资格，并按规定给予处罚。

3.2本次招标不接受联合体投标。

4.招标文件的获取

4.1请于2016年6月6日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）“乡镇、部门小额建设项目交易”栏下的招标公告中下载招标文件。招标文件每套售价300元，售后不退。

5. 投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2016年6月15日9时30分，地点为文成县教育局二楼会议室。

5.2开标截止前向招标代理单位提供交易证原件、授权委托书，法定代表人或其委托代理人必须携带本人居民身份证原件参加开标会议，法定代表人需提供营业执照复印件(该营业执照放于标函袋外，仅用于收标时核对人员身份），否则其投标文件将被拒收。.注：委托代理人如不是交易证上人员则需携带近三个月社保证明（原件）否则其投标文件将被拒收。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn）和浙江招标投标网（http://www.zjbid.cn）上发布。

- 招标方式：明标抽签

- 8. 联系方式

招 标 人：文成县教育局                       代理机构：温州三凌建设项目管理有限公司

地    址：文成县大嶨镇                       地    址： 文成县西门街59号5楼

联 系 人：周宇                               联 系 人： 陈丽娜

电    话： 057759010880                      电    话：15057345251   0577-67867763

文成县教育局

一、投标须知前附表

| 条款号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 文成县实验二中等校舍加固项目 |
| 2 | 建设地点 | 文成县 |
| 3 | 建设规模 | 本工程投资约900万元 |
| 4 | 承包方式 | 总承包 |
| 5 | 质量要求 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 施工图范围内的所有施工工程监理，包括教学楼加固、加层、水电安装等工程监理（详见施工图），具体以工程量清单及图纸为准。 |
| 7 | 工程监理服务内容 | 全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；中标单位应根据招标人的要求，选派符合招标人要求的专业技术管理人员，协同招标人参与本工程的前期筹备工作。 |
| 8 | 工程监理服务期 | 项目开工至工程竣工验收合格并办理竣工结算（与施工同步），再加2个月免费服务期。 |
| 9 | 资金来源 | 财政 |
| 12 | 投标人资质等级要求 | 1）具备房屋建筑监理丙级及以上资质，且具有独立法人资格的监理企业。不接受联合体投标 （2）总监理工程师要求：房屋建筑工程专业国家注册监理工程师，应持有《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》，年龄为60周岁或以下，拟派总监不得有在监工程。 （3）省外监理企业需具备有效期内的《省外企业进浙承接业务备案证明》 |
| 13 | 投标有效期 | 60 个工作日（从投标截止之日算起） |
| 14 | 投标担保金额 | 人民币肆仟元，开标前现金缴纳 |
| 15 | 购领招标文件 | 请于2016年6月 6日开始在文成县公共资源交易中心网（http://www.wczbtb.com）上的招标公告内下载招标文件。招标文件每套售价300元，售后不退。 |
| 16 | 踏勘现场 | 自行前往 |
| 17 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前以不记名方式，707578198@qq.com |
| 18 | 投标人的替代方案 | 不允许 |
| 19 | 投标文件组成及份数 | 投标文件壹式肆份，正本壹份，副本叁份 投标文件中各项文件资料应加盖投标人单位章，并由法定代表人签字或盖章（投标文件中涉及单位公章不得以各类专用章，分公司章，办事处等其他形式的非法人印章代替，否则投标文件作无效标处理）。投标文件的内容包括： 附件一 投标文件封面 附件二 投标函； 附件三 工程监理投标报价表 附件四 拟派本项目现场监理机构主要人员一览表 附件五 资格审查资料（营业执照复印件、资质证书复印件、 总监及其他监理人员证书复印件等）； |
| 20 | 投标文件提交地点 | 收件人：温州三凌建设项目管理有限公司 地点：文成县公共资源交易中心开标室 |
| 21 | 投标文件递交截止时间 | 2016年6月15日9时30分 |
| 22 | 开 标 | 开始时间：2016年6月15日9时30分 地点：文成县教育局二楼会议室 |
| 23 | 评标方法 | 明标抽签 |
| 24 | 履约支付担保金额 | 履约担保金额：合同价的10%。银行转账或现金方式 |
| 25 | 监理收费基准价 | 232700元。 |
| 26 | 本工程监理服务合同价 | 186000元 |
| 27 | 本工程监理费率 | 本工程监理费率= 18.6/900 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1 | 投标文件密封包装要求及份数 | 投标文件应用封条密封包装，正本和副本密封在同一个包封中，并在封套的封口处加盖投标人单位章。不密封的投标文件无效。（单位公章不得以各类专用章，分公司章，办事处等其他形式的非法人印章代替，否则投标文件作无效标处理。）投标文件正本壹份，副本肆份。(标函袋、密封条可自制） |
| 2 | 签订合同 | 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格及附件合同。 |
| 3 | 投诉 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。投诉应按《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家七部委令2004第11号）办理；其中，认为招标文件中有关条款违反法律、法规和规章规定或显失公平的，应在投标截止期7天前向有关行政监督部门投诉。 监督部门的联系方式见投标人须知前附表。 |
| 4 | 结果公布 | 抽签结束后，招标人将抽签结果、废标原因及依据在文成县公共资源交易中心网进行公示。 |
| 5 | 注意事项 | 1、本招标文件中有关时间及内容如有不一致的，一律以本“投标须知前附表”为准。 2、 招标代理公司将收取本工程招标文件的编制费 300元，在投标人提交投标文件时收取。 3、本招标文件及相应的补充文件、通知等解释权属招标人所有 。 |
| 6 | 投标保证金注意事项 | 投标保证金已现金缴纳方式，开标前缴纳。 |

注：本招标文件中如有与投标须知前附表矛盾的，一律以本“投标须知前附表”为准。

二、投标须知

（一）总则

1.工程说明

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第5项。

1.2本招标工程项目按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及国家法律、法规、规章等有关规定，已办理招标项目审查（招标申请），通过明标抽签招标方式择优选定承包人。

1.3本工程的招标工作由文成县教育局委托温州三凌建设项目管理有限公司组织实施，文成县教育局基建科负责监督。

2.招标范围及工期

2.1本招标工程项目的招投标报价范围详见本须知前附表第6项。

2.2本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表第7项。

3.资金来源

3.1本招标工程项目资金来源详见本须知前附表第8项

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求详见本须知前附表第9项。

4.2本招标工程项目采用本须知前附表第10项所述的资格审查方式确定合格投标人。

5.踏勘现场

5.1投标人应按本须知前附表第15项要求自行前往工地现场，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的费用。

5.2经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6.投标费用

6.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。

6.2投标人在提交投标文件时，须交纳300元的资料工本费。

### （二）招标文件

7 招标文件的组成

7.1招标文件包括下列内容：

招标公告（或投标邀请书）、投标须知前附表及投标须知、合同条款、技术规范、图纸、投标文件

格式、其他

7.2除7.1内容外，招标人在规定时间前，在文成县公共资源交易网（http://www.wczbtb.com）发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3投标人将按招标公告规定的时间购买招标文件。

7.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后按须知前附表规定的时间及方式提交招标答疑，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。

8  招标文件的澄清

8.1招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表第17项所规定的时间及方式提出。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将根据投标须知前附表第14项所规定的时间及方式予以澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9  招标文件的修改

9.1、招标文件发出后，在前附表规定时间内，招标人可用补充文件的方式对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。补充文件是招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.2、投标人在收到招标文件澄清、修改通知或推迟投标截止时间和开标时间通知后，应以书面或传真形式回复招标人，该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.3、招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等内容在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.4、为使投标人有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人可以酌情延长开标会议的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

### （三）投标文件内容及编制要求

- 10  投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

10.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11  投标文件的组成：由商务标组成。

11.2商务标应包括下列内容：

附件一 投标文件封面

附件二 投标函；

附件三 工程监理投标报价表

附件四 拟派本项目现场监理机构主要人员一览表

附件五 资格审查资料（营业执照复印件、资质证书复印件、总监及监理员等执业证书等）；

12  投标文件格式

12.1 投标文件至少包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13 投标货币

13.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。

14  投标有效期

14.1投标有效期见投标须知前附表第15项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

14.1.1在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第15条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

15  担保

15.1 投标保证金

15.1.1投标人必须在投标须知前附表列出的时间前按规定递交。

15.1.2.未中标单位的投标保证金将于开标会议结束后当场退还，中标单位的投标保证金将于中标通知书发出5日内办理退还投标保证金手续。

15.1.3 投标人不按本章要求提交投标保证金的，其投标文件作投标无效处理。

15.1.4投标人在投标有效期内撤回投标文件的；中标通知书发出后中标人放弃中标项目的；无正当理由不与招标人签订合同的；在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者没有提交所要求的履约保证金的；招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金额的，中标人应当对超过部分予以赔偿，且对负有责任的投标人的处罚并不免除其行为带来的其他后果的法律责任。

15.2履约担保

15.2.1中标人提供的履约担保金额为中标价的10%（其中总监理工程师的到位率的保证金占合同履约保证金的40%，总监的到位率必须为每月实际日历天数的80%以上；投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占合同履约保证金的40%，未达到控制目标的没收相应的履约保证金；其余项目监理人员到位的保证金占合同履约保证金的20%，其余项目监理人员和专业监理工程师，到位率为每月实际日历天数的90%）。

15.2.2中标以后的监理全过程，总监以及主要监理人员必须按投标人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得擅自更换。符合规定确需要更换的，更换人员须应征得招标单位同意和并经有关行业主管部门备案后中标单位才可更换，且更换后的人员不得低于原投标人承诺人员具有的资格。其中被更换的总监理工程师在原承担的合同工程项目未通过验收前不得参加依法进行招标的其他国有投资工程建设项目的投标活动。

- 16、投标文件的签署

- 16.1投标文件份数见投标须知前附表第16项；

- 16.2投标文件应按本招标文件要求经单位盖公章（不得以投标专用章、分公司章、办事处等其他形式印章代替）和法定代表人或授权委托人签字。

- 16.3全套投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或授权委托人签字。

- 17、其它注意事项

17.1、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，投标文件必须由投标人自行编制，不得私拉其他单位人员参与编制工作。

17.2、各投标人在投标期间，应严格遵守《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招标投标条例》和省、市有关招标投标的规定，不得互相打听、互相串通、哄抬标价。投标人不得在投标和评标过程中向招标人或有关人员透露投标文件内容。

17.3、各投标人必须严格依法从业，严禁挂靠或中标后转包监理。

17.4、各投标人在编制投标文件时，要认真理解招标文件及有关附件，对可能影响招标和监理工作的有关规定及其他各种需要了解的情况，在不违反法规的情况下，自行调查了解。

### （四）投标文件的提交

18、投标文件的标记

18.1、投标文件的标记：

18.1.2商务标的封面要有投标项目名称，投标人名称，商务标字样、加盖投标人公章，并应有法定代表人的签字或盖章，或授权委托人签字。

18.2、投标文件的密封：投标文件应用封条密封包装，正本和副本密封在同一个包封中，并在封套的封口处加盖投标人单位章。不密封的投标文件无效。（单位公章不得以各类专用章，分公司章，办事处等其他形式的非法人印章代替，否则投标文件作无效标处理。）投标文件正本壹份，副本肆份。(标函袋、密封条可自制）

19、投标文件的提交

19.1投标人应按投标须知前附表第22项所规定的地点，于投标截止时间前提交投标文件。

递交投标文件的同时，投标人法定代表人（或授权委托人）应提供身份证原件、投标保证金，法定代表人应提供法定代表人身份证明书，授权委托人还应提供授权委托书原件，否则拒收其投标文件。

20、投标文件提交的截止时间

20.1 投标文件的截止时间见投标须知前附表第21项规定。

20.2招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

21、迟交的投标文件

21.1招标人在投标须知前附表第21项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将予以拒绝并退回给投标人。

22.投标文件的补充、修改与撤回

22.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

22.2投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

22.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还。

### （五）开   标

23.开标时间和地点

23.1.1招标人兹决定按投标须知前附表列出的时间在文成县公共资源交易中心（文成县西门街50号）公开开标；投标人应派法定代表人或委托代理人准时参加会议，否则拒收投标文件。

23.1.2投标人未按招标文件规定派代表参加开标会议或投标人所派的开标代表经审查不合格的，招标人将拒绝其投标文件。

### （六）定   标

监理费的报价要求：

根据文成县人民政府文政办发【2012】186号文件规定，参照国家发展改革委、建设部“关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知”发改价格[2007]670号的收费标准并结合本工程实际，本工程监理服务费发包价为18.6万元。当报价与本工程监理服务费发包价不符时，按投标无效处理。

33.1定标

33.1.1在合格的投标人中，按抽签方式评定中标候选人，抽签方式：（1）各投标人按先到先抽原则在抽签箱里抽取一个编号：该编号即代表该投标人的号码；（2）由招标人代表在抽签箱抽取编号，随机抽取的第一个号码相对应的投标人为中标候选人。

33.7.2中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。

33.7.3中标人放弃中标，招标人不退还投标保证金，所造成损失由中标人负责，招标人有权要求赔偿。

### （七）合同的授予

34  合同的授予

34.1本招标工程的合同将授予按本须知第33款所确定的中标人。

34.2在中标候选人公示期间，发现中标候选人的项目总监在监工程不符合要求的或根据浙政发〔2009〕22号 《关于严格规范国有投资工程建设项目招标投标活动的意见》文件精神中标候选人存在被更换的项目总监在原承担的合同工程项目未通过竣工验收的，取消其中标候选人资格。

34.3在中标候选人公示期间，提供中标候选人和项目总监的检察机关查询结果（开标前三个月内有效）。

34.4根据温州市检察院（温检会（预）［2010］1号）《关于共同做好行贿犯罪档案查询工作的意见》文件精神，要求中标候选人在中标候选公示期间向文成县教育局提供由检察机关出具的投标人和项目负责人的行贿犯罪档案查询记录原件（自投标截止日起前三个月内查询的记录均为有效）且无行贿犯罪记录，否则取消其中标资格。

35、中标通知书

35.1 确定中标人后，招标人在发中标通知书之前，中标单位必须办理完毕建设主管部门备案资料。

35.2 中标通知书将成为合同的组成部分。

35.3 本工程的中标人若隐瞒真实情况，弄虚作假，经有关部门查实后将取消其中标资格并承担由此产生的所有责任。

36  合同协议书的签署

36.1中标人收到中标通知书后，向招标人交纳本招标文件规定数额的履约保证金，并于30天内与招标人签订建设工程监理合同。格式采用建设部、国家工商行政管理局制定的«建设工程委托监理合同（示范文本）»（GF-2000-0202）。必须依照《中华人民共和国合同法》的规定，依据招标文件和投标文件双方签订建设监理合同。超过合同签订时限而未与招标人签订监理合同的视为中标人自行放弃中标，招标人将没收其投标保证金。

### （八）重新招标和不再招标

### 37 重新招标和不再招标

### 37.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其它情形。

### 37.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

# 六、合同条款及格式

本章内容直接引用中华人民共和国住房和城乡建设部和国家工商行政管理总局制定的《建设工程监理合同》（GF－2012－0202）

第一部分   协议书（略）

第二部分   通用条件（略）

第三部分   专用条件

第三部分  专  用  条  件

1．定义与解释

1·2解释

1·2·2监理合同文件除使用中文外，还可用  / 。

2·  监理人义务

2·1监理的范围和内容

2·1·1监理的范围包括: 本工程初步设计批复文件中包括的全部工程建设内容。全过程负责施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动；中标单位应根据招标人的要求，选派一定数量的专业技术管理人员，协同招标人参与本工程的前期筹备工作。应当符合国家有关法律、法规和标准规范，满足约定的服务内容和质量等要求。

监理工作内容还包括:1．协助委托人签订施工承包合同；2．验收施工图设计文件；3．审查施工图设计预算；4．协助委托人与施工单位编写开工报告；5．组织设计交底与图纸会审；6．审核承建单位提出的施工组织设计，施工技术方案和施工进度计划；7．对承建单位执行工程承包合同和国家工程技术规范标准的情况进行督促，检查，对承（发）包双方向对方提出的任何意见和要求（包括索赔要求）进行审核，并拿出处置意见。参与违约事件的处理；8．审查承建单位提出的材料和设备清单，对工程使用的原材料、半成品、构件、设备进行检查，有权拒绝使用不符合合同要求和标准规定的材料，构件，设备；9．检查工程进度和施工质量，验收分部分项工程和各项隐蔽工程，签署每月的工程量清单和支付报表以及合同终止时支付报表（须经投资控制员审核后签章），以作为委托人向承包人支付的依据；10．组织委托人、设计、施工单位处理工程质量事故，监督事故技术处理方案的实施，并对事故处理进行验收和签证；11．根据2004年2月1日起实施的«建设工程安全生产管理条例»督促施工单位做好安全工作。12．整理监理文件和技术档案资料；按«建设工程文件归档整理规范»要求整理档案资料。13．组织设计单位和施工单位进行工程竣工初步验收；14．协助委托人进行竣工验收工作；15．提交监理工作总结报告；16．做好施工单位管理人员的考勤；17.未尽事宜见«建设工程监理规范»。

2·2监理与相关服务依据

2·2·1监理依据包括:

- 国家、温州市有关工程建设的法律、法规、规章和其他有关规定；建设工程监理规范（GB50319—2013）

- 依法成立的工程建设合同及监理合同；

- 经上级主管部门批准的项目报建书及批准文件，施工图纸和其它有关文件

- 施工的招投标文件及相关记录；

- 现行的工程建设规范和质量检验评定标准；

- 其它有关的文件及要求；

- 建设工程安全生产管理条例（中华人民共和国国务院令第393号）

2·2·2相关服务依据包括:             /                  。

2·3   项目监理机构和人员

2·3·4更换监理人员的其他情形: 总监以及主要监理人员必须按监理人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位，不得随意更换。否则将视为合同违约，委托人有权没收相应的履约保证金，解除合同并向监理人提出索赔。因配套工程施工需要相应专业监理工程师或监理员的，在总人数不变的情况下，经招标人要求或同意，监理单位应当合理调配。

因符合规定确需要且不违约情况下更换，更换人员须应征得招标单位同意和并经有关行业主管部门备案后投标单位才可更换。若非正常调换或违约情况下更换，更换总监理工程师1人处以10万元违约金，更换专业监理工程师每更换1人处以5万元违约金，更换监理员每更换1人处以2万元违约金。

2·4履行职责

2·4·3对监理人的授权范围:工程变更、设计变更、工期及费用索赔、影响工程造价的签证及任何付款凭证等必须取得发包人批准才能行使。

在涉及工程延期     /    天内和 (或)金额     /    万元计的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2·4·4   监理人指令承包人调换其人员的限制条件: 需经发包人同意后方可下达指令。

2·5  报告

监理人应提交报告的种类 (包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数:

- 监理规划应在签订建设工程监理合同及收到工程设计文件后编制， 在召开第一次工地会议前7天内报送建设单位。

- 采用新材料、新工艺、新技术、新设备的工程，以及专业性较强、危险性较大的分部分项工程，应编制监理实施细则。监理实施细则应在相应工程施工开始前由专业监理工程师编制， 并报总监理工程师审批。

- 项目监理机构每月30日前向建设单位提交的建设工程监理工作及建设工程实施情况分析总结报告。

- 项目监理机构应审查施工单位报审的施工组织设计、专项施工方案，符合要求的，由总监理工程师签认后报建设单位。

2·7  使用委托人的财产

附录B中由委托人提供的设备、设施的所有权:  /   。

在监理与相关服务完成或监理合同终止时，监理人应在天内提交归还委托人提供的设备、设施，归还的方式和时间为:       /

3·委托人义务

3·4   委托人代表

委托人代表为:  合同签订时填写 。

3·6  答复

委托人同意在  7 天内，对监理人书面提交并要求作出决定的事宜给予书面答复。

4·  违约责任

4·1  监理人的违约责任

4·1·1监理人赔偿金额按下列方法确定:

赔偿金=直接经济损失 × 正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑工程安装费)

5.  支付

5.1  支付货币

涉及的外币币种为：     /      ，比例为:    /       ，汇率为：     /        。

5.2.监理费的支付方式：在签订合同且监理单位提交履约保证金后，支付监理费预付款为合同价的10%，预付款不扣回。本工程监理费按月支付。工程开始施工一个月后支付合同价的30%，工程竣工验收合格后支付到合同价的75%，工程结算审核后支付到工程结算价的95%，剩余的5%监理费作为缺陷责任期，保证金在质量保修期1年满后期间无息。

5.3．本工程监理费调整按招标文件要求执行。

5.4监理费率的计算：根据监理人中标价确定监理服务合同价及相对计费基数的费率；监理费率计算公式为：监理中标价/900万元×100%。本工程监理费一次性包干，工期延长，监理费不予增加，今后不再调整。

6·监理合同生效、交更与终止

6·1    生效

监理合同生效条件: 合同双方签字盖章且监理人提交履约保函后生效。

6·2   变更

6.2.6   因工程规模或范围的变化导致正常工作减少时，按减少工作内容的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。

6.2.7本工程监理费一次性包干，工期延长，监理费不予增加，今后不再调整。

7·  争议解决

7·2  调解

监理合同争议进行调解时，可提交           (调解人)进行调解。

7·3  仲裁或诉讼

监理合同争议的最终解决方式为:  向工程所在地管辖法院诉讼    。

8·  其他

8·4   奖励

监理人提出合理化建议的奖励金额按下列方法确定:

奖励金额=工程投资节省额X奖励金额的比率;

奖励金额的比率为 / %。

8·6  保密

委托人申明的保密事项和期限:               /            。

监理人申明的保密事项和期限:               /            。

第三方申明的保密事项和期限:                /           。

8·8    著作权

监理人在监理合同履行期间及监理合同终止后两年响出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件:                        /

9·补充条款

1、监理人员的调换及相关要求

1.1 监理人应按投标文件承诺派遣监理人员进驻现场，监理人不得随意更换投标文件中承诺的总监、专业监理工程师等主要监理人员；否则，将导致监理人违约。进场的监理人员应保持稳定，除非发包人另有要求或其它特殊原因，不得随意更换。

1.2 以下情况为正常调换：

（1）投标截止期后180天，双方未签订监理合同，或虽签订了监理合同，但工程不具备开工条件且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（2）因故连续停工超过180天且发包人未按合同规定支付监理服务费的；

（3）被替换人升（留）学、出国（境）定居、死亡，或年龄影响其监理职责的正常履行的；

（4）不可预见因素直接或间接导致被替换人的确不能继续留任（不得不长期离开监理办）的；

（5）发包人认为合理并可接受的其他原因。

1.3以下情况为非正常调换：

（1）被替换人擅自离岗或监理人擅自调离的；

（2）因工作失职，发生质量或安全事故被清退的；

（3）因发生吃拿卡要等廉洁问题被清退的；

（4）因工作不称职等原因被行业主管部门、建设行政监督部门或发包人书面要求调换的；

（5）发包人认为不可接受的其他原因。

1.4有以下情况之一的，应视为监理人违约：

1．属非正常调换；

2．属正常调换，但未按合同规定程序和要求报发包人审查批准，或替换人的监理资格、技术职称等条件低于被替换人资格条件要求。

1.5   同时满足以下条件时，不应视为监理人违约：

（1）属正常调换；

（2）有关材料齐全；

（3）按1.6的要求提交监理人员调换申请，报发包人审查并获得批准。

1.6  若监理人要求调换主要监理人员，必须提前14天向发包人提供书面报告及证明材料（须取得发包人的书面及相关部门批准备案）以后，才能派替换的监理人员进场。

1.7  若监理人要求调换监理员，应报发包人备案。

1.8  监理人更换监理人员构成违约的，按招标文件的相关标准在履约担保或支付的监理服务费中扣除。

1.9监理办的监理人员每个月的工作日以满足工程施工进展和监理工作的需要且不低于承诺的到位率为前提，监理人员每个月驻工地的时间为当月法定工作日。监理人员的休假应根据工程进展情况合理安排，除特殊情况外，总监、专监的休假必须事先经发包人书面同意，其他监理人员休假必须经总监理工程师书面同意。在岗监理人员人数应满足工程正常监理工作的需要。

2、 监理办公基本设施要求

2.1   监理人应自行安排监理办的基本设施，且应按有关要求进行监理办标准化建设，其生活、办公必需的办公、生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、均由监理人自备，其费用计入监理服务费报价。办公用房由委托人提供。

3、监理人员进场及到位率要求

3.1到位率要求：①本工程的总监理工程师为     ，总监理工程师月到位率须保证达到80%以上，其它监理人员的月到位率须保证达到90%以上（其他监理人员的到位按照工程进度进场，以发包人指令为准）；②投标人中标后，原则上不得更换标书中明确的项目班子组成人员，因特殊情况，更换人员须经招标单位同意。

若合同执行期间，总监理工程师到位率未达到80%以上；其它监理人员的到位率未达到90%以上要求，除违约金外，委托人有权提出更换监理人员，或者直接终止监理合同。

3.2监理人在签定合同前提交履约担保，金额为监理费总额的10%（其中总监理工程师的到位率的保证金占 40% ，总监的到位率为每月实际日历天数的80% 以上，每少一天罚5000 元；投资控制、质量控制和建设进度控制以及安全控制的保证金占 40% ，未达到控制目标的没收相应的履约担保；其余项目监理人员到位的保证金占20% ，其余项目监理人员到位率为每月实际日历天数的 90% 以上，每人每少一天罚1000 元）。以后的监理全过程，总监以及主要监理人员必须按投标人资格审查时提供的拟派本项目现场监理机构主要人员一览表中的人员名单到位。如总监及主要监理人员不到位，招标人有权没收相应的履约担保并可采取进一步的处罚乃至终止合同。若监理人在施工监理期间的相应履约保证金不足时，委托人将从当期的进度款中扣除填补足履约保证金。

3.3项目总监及其他监理机构人员以指纹考勤管理为准。若监理人没有达到相应要求的，将扣除相应的保证金。到位率考核以指纹考勤为准，考勤有效时间为早晨6时至晚上8时之间。每天上下班两次考勤的时间间隔在8小时及以上的计一天，小于8小时或考勤只有一次的计半天。指纹考勤机由监理人提供并承担费用。

4、总监以及主要监理人员，出现下列情况，委托人有权没收相应的履约保证金。处罚的方法：按发生的累计次数计算，发现第一次罚款2万元，发现第二次罚款5万元，发现第三次罚款10万元委托人并将强制换人，并按以上规定处罚执行。：

4.1．与施工单位串通、弄虚作假降低工程质量等级，提高造价；

4.2．将不合格的建筑工程、材料、构配件按合格签字；

4.3．向施工单位介绍材料、构配件，分包商从中得利，遭到举报并查实的；

4.4．施工中存在质量安全隐患或违反了强制性条文未发监理通知或整改不力的；

4.5．不按规定见证取样，使不合格材料混入工程实体；

4.6．验收不认真虽未造成事故但质量把关不严，使钢筋品种、规格、数量错误，或砼、砂浆强度不合格；或桩测试不合格；或轴线标高严重偏差；或基坑围护严重开裂等严重质量问题；

4.7．不按规定旁站，或未及时发现严重质量安全问题的；

4.8．承包商作假资料，代签字，制止不力并予签认的；

4.9．承包商未按设计要求施工、偷工减料，监理单位未发现和报告；

4.10．节假日或夜间施工监理部未配合的，特别是在打桩、地下室围护、浇捣砼时没有及时旁站，总监未巡视和专监未从严把关。

5、如工期提前竣工的不奖励，监理费用为按期完成监理任务支付。

6、质量保修期监理人员安排将由发包人根据交工时的工程实际情况确定。不论总监理工程师是否驻留，当因工作需要，发包人要求其返回工地时，监理人必须满足发包人的要求。

7、签订合同前，监理方提供合同价10%的履约担保，采用银行转账的形式，若监理方在施工监理期间的相应履约保函不足时，委托人将从当期的工程进度款中扣除填补足履约保函。委托人在工程综合竣工验收合格后退还履约保证金（不计息）。

8、本项目可能发生夜间施工，监理人应无条件给予配合。

9、严格按委托人批准的监理细则开展工作。

10.因施工单位原因实际进度延后施工进度计划工序达到3道及以上的，监理人承担连带责任，由此造成的相关损失由监理人承担。

11、监理人和监理人员对于施工单位上报的工程量、设计变更和工程结算资料必须进行复核，保证资料的真实性和完整性，对于涉及的工程价款必须由监理单位的专业造价人员进行审核确认。

12、本工程监理费已包含全部施工工期，直至该地块所有工程综合验收合格、办理结算并完成备案以及缺陷责任期满所有监理服务收费。各投标人在投标时应充分考虑本工程各种原因使施工工期延长的风险，今后如果施工工期延期，监理费不予增加。专用条款 第6·2条的内容已包含在监理费投标报价中。

13、项目实施分阶段材料动态管理时监理人需对分阶段的起始时间进行确认签证；

14、以上条款奖罚不影响合同其他条款的履约和有关法律法规的执行。

附件一

文成县实验二中等校舍加固项目监理

投

标

文

件

项  目  名  称：

投标人（盖章）：

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：

日       期：

附件二：

投 标 函

致：文成县教育局

1、根据你方 文成县实验二中等校舍加固项目 （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方愿意以人民币（大写）        的总价（小写：￥     元）承接上述工程的的施工及保修阶段监理业务，并保证在招标文件规定的期限内达到招标文件规定的质量标准。

2、一旦我方中标，我方保证代表业主利益，从项目目标出发，进行全方位的有效管理，使工程建设项目的投资目标、进度目标和质量目标得以实现。我方将派驻              作为本项目的总监。

3、一旦我方中标，我方同意合同专用条款的规定并受此专用条款约束。

4、我方承诺：根据温州市住房和城乡建设委员会文件<温住建发[2011]19号>精神，必须创区级安全生产施工标准化工地，所需增加费用已计入投标报价中，若未达到区级标化工地，则严格按温住建发[2011]19号文件执行处罚。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知前附表”第13项所述的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

7、我方金额为人民币       元的投标保证金已按招标文件规定递交。

投标人：（公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

单位地址：					             邮政编码：

电    话：					              传   真：

开户银行：

银行账号：

开户行地址：

日期：    年    月    日

附件三：

工程施工监理投标报价表

工程名称：

| 序号 | 项目名称 | 数 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监理费投标报价 | 小写 元 |  |
|  |  | 大写 元 |  |
| 投标人（公章）： 法定代表人或授权委托人（签字）： 年 月 日 |  |  |  |

附件四：

1、拟派本项目现场监理机构主要人员资格一览表

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 总 监 | 1 | 必须持有《浙江省监理工程师证书》或者《中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书》 |
| 房屋建筑工程监理员 | 3 | 持有浙江省监理员岗位证书 |
| 安装工程监理员 | 1 | 持有浙江省监理员岗位证书 |
| 投资控制员 | 1 | 持有建筑专业《全国建设工程造价员资格证书》或《中华人民共和国造价工程师注册执业证书》 |

- 拟派本项目现场监理机构主要人员一览表

| 姓 名 | 本工程拟任岗位 | 文凭 | 专 业 | 专业年限 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件五

资格审查资料

（企业营业执照复印件、企业资质证书复印件、总监及其他监理人员证书复印件）

## 附件六

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：______________________________

姓名：性别：年龄：职务：

系          （投标人单位名称）          的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      （盖章）

日  期：      年    月    日

## 附件六、

授权委托书

文成县教育局：

本授权委托书声明：我                （姓名）系                 （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）,身份证号码：                                     ，  在       年     月     日至         年      月      日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加文成县实验二中等校舍加固项目监理投标，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

身份证复印件粘贴处 （委托代理人）

注：开标时代理人需携带身份证原件参加会议。（此页不封入标书）

法定代表人（签字）：               授权代表人（签字）：

授权单位（盖章）：                         年    月   日